Шевцова Світлана Анатоліївна. Організаційно-технологічне обгрунтування підвищення ефективності управління парком будівельних машин : дис... канд. техн. наук: 05.23.08 / Придніпровська держ. академія будівництва та архітектури. - Д., 2006

Шевцова С.А. Організаційно-технологічне обґрунтування підвищення ефективності управління парком будівельних машин. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва. – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпропетровськ, 2005. У дисертаційній роботі подається теоретичне обґрунтування і вирішення науково-прикладної задачі, що полягає в розробці системи управління технічними ресурсами будівельної організації на основі організаційно-технологічних і вартісних показників ефективності. Встановлено фактори, що визначають види зносу, причини їх виникнення, економічні наслідки, що призводять до зниження ефективності використання будівельної техніки. Обґрунтовано економічно доцільний термін заміни будівельних машин із урахуванням зміни їх вартості, продуктивності, режиму експлуатації. На основі вартісних критеріїв розроблено методику оцінки ефективності використання будівельної техніки. Подано рекомендації щодо раціоналізації структури та підвищення ефективності використання парку машин відповідно до програми робіт будівельної організації..

У дисертаційній роботі подається теоретичне обґрунтування і вирішення науково-прикладної задачі, що полягає в розробці системи управління технічними ресурсами будівельної організації на основі організаційно-технологічних і вартісних показників ефективності. - За даними проведеного аналізу стану досліджуваної проблеми визначено необхідність удосконалення існуючих методів управління парком засобів механізації на основі системного врахування факторів, що впливають на ефективність їх використання у діяльності будівельної організації: технічного стану, рівня завантаженості, вартості машин. - Встановлено фактори, що визначають види зносу, причини їх виникнення, економічні наслідки, що призводять до зниження ефективності використання будівельної техніки. - Обґрунтовано економічно доцільний термін заміни будівельних машин із урахуванням зміни їх вартості, продуктивності, режиму експлуатації. Запропонований метод дозволяє порівнювати варіанти заміни машин на різні за конструкцією, функціональними можливостями, терміном використання моделі аналогічного призначення. - На основі вартісних критеріїв розроблено методику оцінки ефективності використання технічних ресурсів відповідно до програми робіт. - З’ясовано, що надійність виконання організаційно-технологічного комплексу будівельно-монтажних робіт забезпечується взаємною відповідністю технічного стану комплектів машин, що формуються, ступеню "напруженості" механізованих робіт. - На основі економіко-математичного моделювання процесу експлуатації будівельної техніки встановлено залежності між параметрами, що характеризують якісний і кількісний склад машин, і показниками оцінки ефективності їх використання. - Визначено параметри ефективної організації процесу експлуатації парку машин у діяльності будівельної організації, що дозволило розробити рекомендації щодо раціоналізації його структури та підвищення ефективності використання відповідно до програми робіт. - Результати представленої роботи можуть бути використані будівельними організаціями для оцінки ефективності управлінських рішень, що стосуються вибору, інвестування та розподілу технічних ресурсів за роботами виробничої програми..