Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНИЧНИЙ ІНСТИТУТ»

На правах рукопису

Мельников Олег Валентинович

УДК 004.9:658.5:519.854

Інформаційні технології багаторівневого планування

В організаційно-виробничих системах
з обмеженими ресурсами

05.13.06 – Інформаційні технології

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник:

Павлов Олександр Анатолійович

Доктор технічних наук, професор

Київ – 2013

ЗМІСТ

стор.

1	Багаторівневе ПЛАНУВАННЯ в організаційно-виробничих системах з обмеженими ресурсами	17

1.1	Загальний опис систем, що мають мережне представлення технологічних процесів та обмежені ресурси	17

1.2	Вимоги до створення інформаційних технологій планування в організаційно-виробничих системах з обмеженими ресурсами	20

1.3	Особливості побудови багаторівневих моделей виробничого планування	23

1.4	Обгрунтування вибору критеріїв оптимізації	28

1.5	Аналітичний огляд методів складання розкладів, застосовуваних у системах планування у складних системах з мережним представленням технологічних процесів та обмеженими ресурсами	31

1.5.1	Представлення задач складання розкладів виробництва	31

1.5.2	Оптимальне складання розкладів	33

1.5.3	Евристичне складання розкладів	34

1.5.4	Складання розкладів на основі обмежень	37

1.5.5	Складання розкладів з підходами нечітких множин	38

1.5.6	Складання розкладів з підходами нейро-мережі	39

1.5.7	Методи ітеративного поліпшення	40

1.5.8	Нові точні алгоритми з поліноміальною та декомпозиційною складовими	45

1.6	Сучасні системи планування у складних системах	46

1.7	Мета та задачі дослідження	50

1.8	Висновки по розділу 1	51

2	Математичне ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДРУГОГО РІВНЯ багаторівневОЇ моделІ планування у складних системах	52

2.1	Багаторівнева модель планування у складних системах з мережним представленням технологічних процесів та обмеженими ресурсами	52

2.2	Загальна схема реалізації математичного забезпечення багаторівневої моделі планування в складних системах БМПСС	63

2.3	Ключові рішення, прийняті при розробці математичного забезпечення багаторівневої моделі планування у складних системах	66

2.4	Основні евристики, використані при розв’язанні задач першого рівня багаторівневої моделі планування	71

2.5	Евристики, використані при реалізації другого рівня моделі	78

2.6	Розробка математичного забезпечення узгодження моделей першого й другого рівня відповідно до результатів розподілу	80

2.7	Реалізація третього рівня моделі	83

2.8	Дослідження властивостей  та розв’язання задачі «Мінімізація сумарного випередження і запізнення відносно директивних строків при виконанні незалежних завдань одним приладом»	83

2.9	Висновки по розділу 2	94

3	Обгрунтування інваріантності математичного представлення багаторівневої моделі планування для різних класів складних систем, що мають Мережне представлення технологічних процесів та обмежені ресурси	95

3.1	Планування дрібносерійного виробництва	95

3.2	Планування виробництва «на замовлення»	100

3.3	Планування виробництва в робочому цеху	103

3.4	Планування виробництва по виготовленню партій	105

3.5	Планування робіт з будівництва складних об’єктів	113

3.6	Планування та управління проектами	116

3.7	Висновки по розділу 3	119

4	ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ багаторівневОГО ПЛАНУВАННЯ у складних системах на прикладі дрібносерійного виробництва	120

4.1	Загальна характеристика системи	120

4.2	Опис бізнес-процесу	121

4.3	Концептуальна модель предметної області	125

4.4	Функціональна структура системи	132

4.5	Опис функціональних вимог	134

4.5.1	Підсистема попереднього планування	134

4.5.2	Підсистема узгодженного планування	135

4.5.3	Підсистема точного планування	135

4.5.4	Підсистема аналізу плану виконання агрегованих робіт	135

4.5.5	Сервер баз даних	135

4.5.6	Графічна оболонка роботи з програмою	136

4.6	Опис структурної схеми системи	136

4.7	Діаграма класів	139

4.8	Математичне забезпечення системи СПУСК	141

4.9	Структура комплексу технічних засобів	142

4.10	Дослідження ефективності роботи системи	144

4.11	Задача адаптації ІТ для різних класів складних систем	145

4.12	Висновки по розділу 4	147

ВИСНОВКИ		149

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	151

Додаток А	структури таблиць бази даних автоматизованої системи «СПУСК» для дрібносерійного виробництва	167

Додаток Б	опис Алгоритмів побудови інформаційних моделей та розв’язання задач в системі СПУСК	171

Б.1	Побудова інформаційної моделі	171

Б.1.1	Завантаження файлів вхідної моделі	171

Б.1.2	Перевірка коректності моделі	172

Б.2	Побудова моделі технологічної та конструкторської агрегації	176

Б.2.1	Алгоритм технологічної агрегації	178

Б.2.2	Алгоритм конструкторської агрегації	183

Б.3	Побудова алгоритмічної та вихідної моделей	183

Б.3.1	Блок 1 – побудова допоміжних таблиць алгоритмічної моделі для організації швидкого доступу до інформації	187

Б.3.2	Блок 2 – побудова критичних шляхів виробів	189

Б.3.3	Блок 3 – пошук загальних вершин на критичних шляхах і формування графа на критичних шляхах виробів	192

Б.3.4	Блок 4 – побудова припустимого розкладу	194

Б.3.5	Блок 5 – побудова оптимального розкладу	195

Б.3.6	Блок 6 – розбивка загальних вершин на ланцюжки вершин по критичних шляхах і формування нового графа	198

Б.3.7	Блок 7 – розподіл отриманого розкладу на новому графі на критичних шляхах по комірках із прив’язкою до планового періоду. Реализація процедур розподілу виробничої програми та узгодження першого і другого рівней моделі.	199

Б.3.8	Блок 8 – перевизначення набору загальних вершин відповідно до фактичної інформації про розподіл	205

Б.3.9	Блок 9 – формування графа на критичних шляхах з новим набором загальних вершин і повторне виконання кроків 4 і 5	205

Б.3.10	Блок 10 – доповнення оптимального розкладу, побудованого на критичних шляхах, коміркокомплектами, що не лежать на критичних шляхах	206

Б.3.11	Блок 11 – розподіл отриманого розкладу по комірках з розбивкою коміркокомплектів на партії і з прив’язкою до планового періоду	207

Б.4	Реалізація процедур третього рівня багаторівневої моделі планування	209

Додаток В	Ілюстративний приклад розв’язання задачі планування в системі СПУСК на прикладі дрібносерійного виробництва	212

Додаток Г	акти впровадження	230

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

| Скорочення | Пояснення |
| --- | --- |
| MRP | Material Requirement Planning – планування потреби в матеріалах і ресурсах |
| UML | Unified Modelling Language – уніфікований язик моделювання |
| В/З | Мінімізація випередження і запізнення |
| БМПСС | Багаторівнева модель планування у складних системах |
| ІТ | Інформаційна технологія |
| МВЗ | Мінімізація сумарного випередження і запізнення відносно директивних строків при виконанні незалежних завдань одним приладом |
| МЗМ | Мінімізація сумарного зваженого моменту закінчення виконання завдань |
| МПТПОР | Мережне представлення технологічних процесів та обмежені ресурси |
| МСЗ | Мінімізація сумарного запізнення завдань відносно директивних строків |
| НРТ | Час навантажування/розвантажування/транспортування |
| ОКМ | Оптимізація колонії мурах (мурашиний метод) |
| ПДС-алгоритм | Алгоритм з поліноміальною та експоненційною складовими |
| ПМП | Підпослідовність максимального пріоритету |
| ПЗ | Програмне забезпечення |
| СОППР | Система оперативного планування та прийняття рішень |
| СПУДВ | Система планування та управління дрібносерійним виробництвом в умовах ринку |
| СПУСК | Система планування та управління у складних системах |
| ТР | Теорія розкладів |

ВСТУП

Актуальність роботи

Постановкам задач планування у складних системах та методам їх розв’язання в останні десятиліття приділяється істотна увага з боку багатьох дослідників. Цей інтерес збільшується природно, оскільки ефективне розв’язання задач планування забезпечує збільшення продуктивності, підвищення рівня обслуговування та гнучкості, а також зниження витрат. Передбачається, що вищезгадані цілі можуть бути досягнуті за допомогою підтримки прийняття керівництвом більш розумних рішень на різних рівнях ієрархії планування.

Незважаючи на привабливі перспективи, тільки деякі з недавніх результатів досліджень впроваджені в щоденну практику. Хоча досягнення в дослідженні операцій і штучному інтелекті призвели до розробки нових методів моделювання та розв’язання задач, однак практичне застосування часто вимагає більшого з боку дослідників – більш повних моделей і більш ефективних алгоритмів.

Зусиллями багатьох учених, з яких, у першу чергу, потрібно згадати В.С.Михалевича, І.В.Сергієнко, М.З.Згуровського, Н.З.Шора, В.С.Танаєва, В.В.Шкурбу, В.Л.Волковича, О.А.Павлова, Р.Л.Грема, Е.Л.Лоулєра, Ж.К.Лєнстра, А.Е.Рінной Кена та ін., розробка алгоритмів була систематизована, створена система базових алгоритмів розв’язання багатьох класів задач, отримані оцінки алгоритмів. Але сьогодні проблема стоїть набагато ширше: для забезпечення ефективності функціонування підприємств у сучасних умовах виникла необхідність розробки систем нових високоефективних взаємозв’язаних алгоритмів, які дозволили б ефективно розв’язувати задачі автоматизації складних об’єктів у комплексі. Найбільш добре вивчена область планування у складних системах – виробниче планування, підходи до якого та отримані результати також мають силу для інших областей. Найбільш широке поширення одержали виробничі системи з мережним представленням технологічних процесів та обмеженими ресурсами (МПТПОР): їхня питома вага становить до 80% всіх типів виробництв не тільки в Україні, але й в усім світі. До таких виробництв, зокрема, відносяться виробництва дискретного типу, виробництва «на замовлення», виробництва в робочому цеху, виробництва по виготовленню партій, будівельні виробництва, системи планування та управління проектами. Виробництва з МПТПОР відносяться до складних типів виробництв, що наближуються за складністю до гнучких виробництв. Процес планування в сучасних умовах в таких виробництвах ускладнений, що приводить до кризи управління та вже не дозволяє ефективно планувати та управляти старими «ручними» методами. Вимога ринку «робити тільки те, що потрібно, тоді, коли потрібно, і стільки, скільки потрібно» [122] спричиняє необхідність більш ефективного планування функціонування виробництва.

Ефективне управління підприємствами в даних умовах вимагає застосування сучасних концепцій управління, швидкого реагування на ситуацію, що змінюється, що, у свою чергу, неможливо без точної та вичерпної інформації про стан виробничої, фінансової діяльності та ресурси підприємства, без налагоджених бізнес-процесів і грамотного управлінського менеджменту.

Основним засобом подолання кризи управління є розробка сучасних інформаційних технологій планування у складних організаційно-виробничих системах.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Роботу виконано на кафедрі автоматизованих систем обробки інформації та управління (АСОІУ) НТУУ «КПІ» у рамках наступних НДР і НДДКР [115, 124, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174]:

- №2100-ф «Створення математичних моделей та методів ієрархічного планування та прийняття рішень в виробничих системах з обмеженими ресурсами», № ДР 0108U001346. – 2008–2010 – автор прийняв участь у створенні системи оперативного планування та прийняття рішень СОППР та реалізації методів розв’язання задач планування, в написанні розділів 1, 2 і 5;

- №2977-ф «Створення математичних моделей та методів автоматизованого ієрархічного планування в складних організаційно-виробничих системах», № ДР 0106U002391. – 2007 – автор прийняв участь в написанні розділу 4.

- №2705-ф «Розвиток конструктивної теорії розв’язання комбінаторних задач як алгоритмічного забезпечення інформаційно-управляючих систем», № держ. реєстрації  0104U000886.– 2005 – автор прийняв участь в написанні розділу 4.

- №2503-ф «Розвиток конструктивної теорії побудови ефективних точних алгоритмів для важкорозв’язуваних комбінаторних задач як основи математичних моделей дослідження складних систем», № ДР 0102U000585.– 2003 – автор прийняв участь в написанні розділу 5.

- №2439 «Розвиток та алгоритмічна реалізація математичного апарату конструктивної теорії розв’язання важкорозв’язуваних задач комбінаторної оптимізації», № ДР 0100U000390.– 2001 – автор прийняв участь в написанні розділу 4 та додатку.

- №4322/4351 «Гіперсистемні технології обробки інформації та управління КІВ на основі формалізації системного та експертного досвіду», № ДР 0197U016127. – 2000 – автор прийняв участь в написанні розділу 2 та додатків.

- №2175 «Розробка моделей, методів та інструментальних засобів створення системи планування та управління функціюванням виробничих підрозділів у складі єдиної взаємозв’язаної системи прогнозного і точного планування», № ДР 0197U006541.– 1999 – автор прийняв участь в написанні розділу 4.

- №2011 «Разработка информационных технологий, математического и программного обеспечения типовых модулей интегрированной системы планирования и управления мелкосерийным производством», № ГР 0196U008671.– 1998 – автор прийняв участь в написанні розділу 4 та додатку.

- №2711 «Разработка методов и инструментальных средств проектирования единой взаимосвязанной системы прогнозного и точного планирования», № ГР 0194U011467.– 1996 – автор прийняв участь в написанні розділів 1 та 2.

- №2583 «Разработка математических моделей и на их основе подсистем КИП, обеспечивающих планирование основного производства, оперативное управление и надежность функционирования КИП».– 1995 – автор прийняв участь в написанні розділів 2, 3, 4;

- №2362 «Розробка інструментальних засобів поліноміального розв`язання індивідуальних задач з заданого класу важкорозв`язувальних задач комбінаторної оптимізації, що забезпечують процес проектування ІАСУ дрібносерійних виробництв». – 1993 – автор прийняв участь в написанні розділів 2 та 4;

- №2176 «Модели задач экономического анализа, согласованного планирования, обеспечения надежности и качества функционирования, инструментальные средства автоматизированного программирования управляющих информационных систем». – 1992 – автор прийняв участь в написанні розділу 5.

Мета та задачі дослідження

Метою роботи є створення і впровадження у практику прогресивної інформаційної технології (ІТ) багаторівневого планування на основі комплексу взаємозв’язаних моделей і критеріїв дискретної оптимізації, що сприяє підвищенню ефективності планування у складних організаційно-виробничих системах.

Основні завдання, що забезпечують досягнення мети роботи:

- аналітичний огляд існуючих систем планування, методів агрегації моделі планування, інформаційних технологій багаторівневого планування;

- розробка математичного забезпечення другого рівня багаторівневої моделі планування у складних системах з мережним представленням технологічних процесів та обмеженими ресурсами;

- розробка математичного забезпечення комп’ютеризованого узгодження моделей першого та другого рівня багаторівневої моделі планування у складних системах;

- розв’язання задачі другого рівня «Мінімізація сумарного випередження і запізнення відносно директивних строків при виконанні незалежних завдань одним приладом»;

- обґрунтування інваріантності математичного представлення багаторівневої моделі планування для різних класів складних систем, що мають мережне представлення технологічних процесів та обмежені ресурси та спрямовані на максимізацію прибутку;

- створення методології проектування інформаційної технології багаторівневого планування у складних системах;

- адаптація інформаційної технології для різних класів складних систем, що мають мережне представлення технологічних процесів та обмежені ресурси.

Об’єкт, предмет та методи дослідження

Об’єктом дослідження є процес планування у складних системах з мережним представленням технологічних процесів та обмеженими ресурсами.

Предмет дослідження – методи та інформаційні технології планування у складних системах з мережним представленням технологічних процесів та обмеженими ресурсами.

Методи дослідження:

- методи системного аналізу, теорії розкладів, дослідження операцій;

- для експериментального дослідження ефективності розроблених методів використовувались методи об‘єктно-орієнтованого програмування.

Наукова новизна роботи полягає у наступному:

- вперше розроблена та обґрунтована відповідно до сучасних вимог багаторівнева модель планування у складних системах з мережним представленням технологічних процесів й обмеженими ресурсами, яка забезпечує досягнення високоякісного управління діяльністю підприємств;

- створено та обґрунтовано нові математичні моделі, критеріальну базу і методи погодженого планування виконання робіт на другому рівні багаторівневої моделі планування у складних системах, що вперше дозволило реалізувати стратегію пошуку глобального оптимуму з метою одержувати розв’язки, близькі до оптимальних;

- вперше створена та системно обґрунтована ергатична процедура адаптації моделі агрегації й дезагрегації першого й другого рівня багаторівневої моделі планування у складних системах, яка забезпечує високу поточну адекватність моделі і необхідну якість управління;

- розроблено новий метод розв’язання NP-складної задачі теорії розкладів «Мінімізація сумарного випередження і запізнення відносно директивних строків при виконанні незалежних завдань одним приладом», який відрізняється можливістю досягнення високоякісного результату з прийнятними обчислювальними витратами.

Практична цінність і реалізація результатів роботи

На основі запропонованих математичних моделей і методів створена ІТ багаторівневого планування у складних системах, що мають МПТПОР. Визначено реальні класи систем, для яких адекватні розроблені моделі. Створена ІТ застосовується при розробці автоматизованої системи планування та управління у складних системах (СПУСК). Систему СПУСК частково впроваджено на дослідному виробництві ДП НДІ «Квант» (м. Київ). Система СПУСК працює з даними реальних виробничих розмірів – сотні тисяч детале-операцій. Також ця інформаційна технологія використана як окремий випадок для створення автоматизованої системи планування та управління дрібносерійним виробництвом в умовах ринку (СПУДВ). Систему СПУДВ, як один з компонентів гіперсистемної технології обробки інформації та управління комп’ютеризованими інтегрованими виробництвами, впроваджено на дочірньому підприємстві «АСУ АЕС» ВАТ «Атомсервіс» (м. Південно-Українськ).

Метод розв’язання NP-складної задачі теорії розкладів «Мінімізація сумарного випередження і запізнення відносно директивних строків при виконанні незалежних завдань одним приладом» включено до курсу лекцій «Ефективні точні алгоритми комбінаторних задач класу NP» для магістрів за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології» у розділі «Дослідження властивостей та ПДС-алгоритми розв’язання важкорозв’язуваних комбінаторних задач».

Особистий внесок здобувача.

Усі результати, що виносяться до захисту, отримані автором особисто. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, з питань, що стосуються даного дослідження, здобувачу належать:

- вимоги до створення інформаційних технологій планування у складних системах та огляд сучасних систем планування [146];

- визначення реальних класів об’єктів, для яких адекватна багаторівнева модель планування [137];

- метод розв’язання задачі «Мінімізація сумарного випередження і запізнення відносно директивних строків при виконанні незалежних завдань одним приладом» [151];

- інформаційна технологія для окремих модулів програмного забезпечення систем планування у складних системах [126, 128, 129, 138, 141, 144, 145, 150, 148, 157, 156].

Автор прийняв участь на парітетних началах у розробці:

- загальної математичної моделі багаторівневого планування у складних системах з обмеженими ресурсами за критеріями максимізації прибутку [117, 143, 128, 132, 137, 138, 150, 153, 157118,];

- загальної схеми розв’язання задач в багаторівневій моделі планування у складних системах [118, 117, 128, 132,  133, 138, 152, 153, 157, 147];

- моделей та методів погодженого планування другого рівня моделі та процедури адаптації моделі агрегації й дезагрегації першого й другого рівня [117, 126, 128, 132, 133, 141, 142].

- [150, Ошибка! Источник ссылки не найден., 137, 138, 129, 148, 153, 157, 132, 156, 143, 144, 145, 146, 126, 128, 141, Ошибка! Источник ссылки не найден., 118, 117, 152, 151, Ошибка! Источник ссылки не найден., 133, 142, 147];

Автор самостійно створив алгоритмічне та програмне забезпечення окремих модулів систем оперативного планування та прийняття рішень (СОППР), планування та управління у складних системах (СПУСК) і планування та управління дрібносерійним виробництвом (СПУДВ) для наступних базових алгоритмів: перетворення даних з текстових у внутрішній формат системи; сортування даних (швидке сортування зі злиттям); уніфікований алгоритм швидкого пошуку даних; агрегація операцій у коміркокомплекти; унікалізація записів у таблиці зв’язків коміркокомплектів; перевірка таблиць алгоритмічної моделі; перевірка ациклічности графа; формування інформаційної моделі швидкого доступу; побудова графа на критичних шляхах із спільними вершинами; побудова інформаційної моделі графа на критичних шляхах; розбивка спільних вершин на ланцюжки вершин по критичних шляхах і формування нового графа на критичних шляхах; перевизначення набору спільних вершин відповідно до фактичної інформації про розподіл (процедура адаптації моделей першого та другого рівней багаторівневої моделі планування); визначення коефіцієнту розбивки на партії та розміру партії кожного коміркокомплекту; функції аналізу і коректування плану виконання завдань. Програмне забезпечення систем СПУДВ та СПУСК створено автором самостійно.

Автор розробив програмне забезпечення та провів експериментальні дослідження із розв’язання задачі «Мінімізація сумарного зваженого моменту закінчення виконання завдань при відношенні порядку, заданому орієнтованим ациклічним графом» для випадку, коли ваги завдань задані тільки для кінцевих вершин графа, яка застосовується при розв’язанні задач у системах.

Апробація результатів дослідження

Основні положення дисертаційної роботи доповідались на наукових конференціях «Автоматика-94», «Автоматика-97», «Автоматика-98», «УкрПрог-2002» [129, 150, 156, 157], а також на наукових семінарах в НТУУ «КПІ».

Публікації

По темі дисертаційної роботи опубліковано 20 наукових праць [117, 126, 128, 129, 132, 118, 133, 137, 138, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 154 чи 148, 153, 156, 157143,], в тому числі 14 статей у наукових фахових виданнях, 2 депонованих рукописи, 4 тези доповідей в збірниках матеріалів конференцій. Все работы + конф (если можно по нескольку в одном сборнике) = 23+2: [150, 137, 138, 129, 148, 153, 157, 132, 156, 143, (144), 145, 146, (126), 128, 141, 118, 117, 152, 151, 133, 142] (в скобках – депонированные, а надо печатные,

Структура дисертації

Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів основного змісту, висновків, списку літератури й 4 додатків. Загальний обсяг роботи складає 171 сторінки, включаючи -8 сторінок основного тексту. Дисертаційна робота містить 18 рисунків, 8 таблиць, список використаних джерел з -1 найменувань на 1=166-151+1 сторінках.

Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів основного змісту, висновків, списку літератури й 4 додатків. Загальний обсяг роботи складає 233 сторінки, включаючи 143 (150–8) сторінки основного тексту. Дисертаційна робота містить 37 рисунків, 21 таблицю, список використаних джерел з 178 найменувань на 16 сторінках.

У першому розділі описано основні риси багаторівневого підходу до планування у складних системах. Виконано дослідження особливостей побудови багаторівневих моделей планування у складних системах, що мають мережне представлення технологічних процесів та обмежені ресурси, та дослідження методів планування. За принципами актуальності та відсутності простих методів розв’язання обрана критеріальна база для моделі багаторівневого планування.

Виконано огляд існуючих систем планування, методів агрегації моделі планування. Встановлено, що існуючі на ринку інструменти багаторівневого планування та складання розкладів представлені досить повно, однак критерії та методи оптимізації часто сховані від кінцевого користувача або представлені тільки одним або декількома нетрудомісткими критеріями, з метою проведення нескладної оптимізації та одержання посередніх результатів, що не задовольняє визначеним сучасним вимогам до ІТ.

Проведено аналіз комплексу взаємозв’язаних моделей першого та другого рівня багаторівневої моделі планування у складних системах.

За результатами аналізу визначено проблеми створення ІТ багаторівневого планування у складних системах. Показано, що для ефективного впровадження нових алгоритмів планування необхідно створити нову ІТ планування в ринкових умовах та розширити область її застосування на інші класи систем, що мають мережне представлення технологічних процесів та обмежені ресурси.

У другому розділі розроблено математичне забезпечення другого рівня багаторівневої моделі планування у складних системах, що мають мережне представлення технологічних процесів та обмежені ресурси, та математичне забезпечення комп’ютеризованого узгодження моделей першого й другого рівня багаторівневої моделі планування у складних системах.

Досліджено властивості NP-складної в сильному розумінні задачі другого рівня моделі: «Мінімізація сумарного випередження і запізнення відносно директивних строків при виконанні незалежних завдань одним приладом». Розроблено ефективний метод розв’язання задачі, наведено приклад його роботи та експериментальні дослідження, які показали, що він може ефективно знаходити розклади, близькі до оптимальних, за короткий час. Досліджено задачі з розмірністю до 500 завдань. Для 873 прикладів із 1000 з розмірністю до 25 було знайдено оптимальну послідовність.

У третьому розділі визначено реальні класи систем, що мають мережне представлення технологічних процесів та обмежені ресурси, для яких адекватні розроблені моделі планування. З цією метою формалізовано загальну математичну модель багаторівневого планування для різних класів складних систем, що мають мережне представлення технологічних процесів та обмежені ресурси та спрямовані на максимізацію прибутку, і виконано адаптацію моделі на прикладі складних систем таких класів: планування дрібносерійного виробництва; планування виробництва «на замовлення»; планування виробництва в робочому цеху; планування виробництва по виготовленню партій; планування робіт з будівництва складних об’єктів; планування та управління проектами.

Для кожного класу складних систем показано, що поставлена задача є окремим випадком комплексу взаємозв’язаних задач загальної математичної моделі багаторівневого планування функціонування складних організаційно-виробничих систем; задача реалізується за допомогою відповідного математичного забезпечення, запропонованого у роботі.

Встановлено, що адаптація багаторівневої моделі планування та комплексу взаємозв’язаних моделей планування за різними критеріями оптимальності може бути виконана і для інших класів складних систем, але це не є метою даного дисертаційного дослідження.

У четвертому розділі наведено послідовність розробки і реалізації ІТ багаторівневого планування у вигляді автоматизованої системи планування у складних системах на прикладі дрібносерійного виробництва. Запропонована концептуальна модель предметної області. Створено інформаційне забезпечення системи, яке складається з 5-ти моделей інформації, та розроблено ефективну схему перетворення моделей інформації. Показано структуру програмного забезпечення та наведено приклад його функціонування у дрібносерійному виробництві. В результаті дослідної експлуатації встановлено, що запропонована система забезпечує високу якість управління виробничим процесом.

Поставлено задачу адаптації створеної ІТ для інших класів складних систем, що мають мережне представлення технологічних процесів й обмежені ресурси. Показано приклад успішної адаптації ІТ для планування та управління проектами.

У висновках сформульовані основні результати, отримані в дисертаційній роботі. В додатках наведені структура бази даних системи СПУСК, детальні алгоритми та ілюстративний приклад реалізації інформаційної технології планування у складних системах на прикладі дрібносерійного виробництва, акти впровадження системи СПУСК і СПУДВ.

# ВИСНОВКИ

Створено прогресивну інформаційну технологію (ІТ) багаторівневого планування у складних системах на основі комплексу взаємозв’язаних моделей і критеріїв дискретної оптимізації. Усі цілі дослідження досягнуто, а всі поставлені завдання виконано.

1 Виконано дослідження особливостей побудови багаторівневих моделей планування у складних системах, що мають мережне представлення технологічних процесів та обмежені ресурси, та дослідження методів планування. Зроблено критичний огляд існуючих систем планування, методів агрегації моделі планування. Визначено проблеми створення ІТ багаторівневого планування у складних системах. Показано, що для ефективного впровадження нових алгоритмів планування необхідно створити нову ІТ планування в ринкових умовах та розширити область її застосування на інші класи систем, що мають мережне представлення технологічних процесів та обмежені ресурси.

2 Розроблена та обґрунтована багаторівнева модель планування складними системами з мережним представленням технологічних процесів та обмеженими ресурсами, яка відповідає сучасним вимогам до планування. Створено та обґрунтовано моделі та методи погодженого планування виконання робіт другого рівня моделі на другому рівні багаторівневої моделі планування у складних системах, що дозволило реалізувати стратегію пошуку глобального оптимуму з метою одержувати розв’язки, близькі до оптимальних. Створена та системно обґрунтована ергатична (інтерактивна) процедура адаптації моделі агрегації й дезагрегації першого й другого рівня моделі.

3 Визначено реальні класи систем, що мають мережне представлення технологічних процесів та обмежені ресурси, для яких адекватні розроблені моделі планування. Для цього формалізовано загальну математичну модель багаторівневого планування для різних класів складних систем, що мають мережне представлення технологічних процесів та обмежені ресурси та спрямовані на максимізацію прибутку та виконано адаптацію моделі на прикладі планування у таких класах складних систем: планування дрібносерійного виробництва, планування виробництва «на замовлення», планування виробництва в робочому цеху, планування виробництва по виготовленню партій, планування робіт з будівництва складних об’єктів, планування та управління проектами.

4 Досліджено властивості NP-складної в сильному розумінні задачі другого рівня моделі «Мінімізація сумарного випередження і запізнення відносно директивних строків при виконанні незалежних завдань одним приладом». Розроблено ефективний метод розв’язання задачі, наведено приклад його роботи та експериментальні дослідження, які показали, що він може ефективно знаходити розклади, близькі до оптимальних, за короткий час. Досліджено задачі з розмірністю до 500 завдань. Для 873 прикладів із 1000 з розмірністю до 25 було знайдено оптимальну послідовність. Також метод працював не менш, ніж двічі швидше за конкуруючих методів. Максимальний зафіксований час розв’язання для прикладу розмірності 500 завдань склав 330 секунд.

5 На основі запропонованих математичних моделей і методів створена ІТ багаторівневого планування у складних системах, що мають мережне представлення технологічних процесів та обмежені ресурси, яка застосована при розробці автоматизованої системи планування та управління у складних системах (СПУСК). Показано роботу системи на прикладі дрібносерійного виробництва. Систему СПУСК частково впроваджено на дослідному виробництві ДП НДІ «Квант» (м. Київ). Система СПУСК працює з даними реальних виробничих розмірів – сотні тисяч детале-операцій. Також ця інформаційна технологія використана як окремий випадок для створення автоматизованої системи планування та управління дрібносерійним виробництвом в умовах ринку (СПУДВ). Систему СПУДВ, як один з компонентів гіперсистемної технології обробки інформації та управління комп’ютеризованими інтегрованими виробництвами, впроваджено на дочірньому підприємстві «АСУ АЕС» ВАТ «Атомсервіс» (м. Південно-Українськ).

# СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

| 1 | Akturk M.S. A New Lower Bounding Scheme for the Total Weighted Tardiness Problem [Текст] / M.S. Akturk, M.B. Yildirim // Computers & Operations Research. – 1998. – Vol. 24. – № 4. – P.265–278. |
| --- | --- |
| 2 | Baker K.R. Sequencing with earliness and tardiness penalties: a review [Текст] / K.R. Baker, G.D. Scudder // Operations Research. – 1990. – Vol.1. – №38. – Р.22–36. |
| 3 | Baptiste P. Constraint-based Scheduling : Applying Constraint Programming to Scheduling Problems Series [Текст] / Philippe Baptiste, Claude Le Pape, Wim Nuijten. – Kluwer Academic Publishers, 2001. – 198 p. (International Series in Operations Research & Management Science; 39) |
| 4 | Baptiste P. Incorporating Efficient Operations Research Algorithms in Constraint-Based Scheduling [Текст] / P. Baptiste, C. Le Pape, W. Nuijten // First International Joint Workshop on Artificial Intelligence and Operations Research, Timberline Lodge, Oregon. – 1995. |
| 5 | Beck J.C. A Generic Framework for Constraint-Directed Search and Scheduling [Текст] / J.C. Beck, M.S. Fox // AI Magazine. – 1998. – Vol.19. – №4. – P. 101–130. |
| 6 | Bitran G.R. Disaggregation and Resource Allocation Using Convex Knapsack Problems [Текст] / G.R. Bitran, A.C. Hax // Management Science. – 1981. – Vol. 27. – P.431–441. |
| 7 | Bitran G.R. Hierarchical Production Planning [Текст] / G.R. Bitran, D. Tirupati // Handbooks in Operations Research and Management Science, Vol. 4 : Logistics of Production and Inventory [edited by S.C. Graves, A.H.G. Rinnooy Kan, P. H. Zipkin]. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 1993. – P. 523–568. |
| 8 | Bitran G.R. Hierarchical Production Planning: A Single Stage System [Текст] / G.R. Bitran, E.A. Haas, A.C. Hax // Operations Research. – 1981. – Vol. 29, №4. – P.717–743. |
| 9 | Bitran G.R. One the Design of Hierarchical Production Planning Systems [Текст] / G.R. Bitran, A.C. Hax // Decision Science. – 1977. – Vol. 8. – P.28–55. |
| 10 | Brucker P. Improving local search heuristics for some scheduling problems, part I [Текст] / P. Brucker, J. Hurink, F. Werner // Discrete Applied Mathematics. – 1996. – Vol. 65. – №1–3. – P.97–122. |
| 11 | Brucker P. Improving local search heuristics for some scheduling problems part II [Текст] / P. Brucker, J. Hurink, F. Werner // Discrete Applied Mathematics. – 1997. – Vol.72. – №1/2. – P.47–69. |
| 12 | Caseau Y. Disjunctive scheduling with task intervals. [Текст] / Y. Caseau, F. Laburthe. – LIENS Technical Report №95–25. – 1995. – Paris : Laboratoire d’Informatique de l’Ecole Normale Superieure Departement de Mathematiques et d’Informatique. – 35 p. |
| 13 | Chen B. A Review of Machine Scheduling: Complexity, Algorithms and Approximability [Текст] / B. Chen, C.N. Potts, G.J. Woeginger // Handbook of Combinatorial Optimization, Vol. 3 [editors D.-Z. Du, P. Pardalos]. – 1998. – Kluwer Academic Publishers. – P. 21–169. |
| 14 | Datta B. A comparative study of annealing methods for batch scheduling problems [Текст] / B. Datta, V.K. Jayaraman, B.D. Kulkarni // Chemical Engineering Research & Design. – 2001. – Vol.79 (A6). – P. 673–683. |
| 15 | Davis J.S. Single-machine scheduling with early and tardy completion costs [Текст] / J.S. Davis, J.J. Kanet // Naval Research Logistics. – 1993. – №40.– Р. 85–101. |
| 16 | Dincbas M. Solving large combinatorial Problems in Logic Programming [Текст] / M. Dincbas, H. Simonis, P. Van Hentenryck // Journal of Logic Programming. – 1990. – Vol. 8. – №1–2. – P. 75–93. |
| 17 | Dorn J. Iterative Improvement Methods for Knowledge-Based Scheduling. [Текст] / AI Communications. – 1995. – Vol. 8. – №1. – P. 20–34. |
| 18 | Dorn J. Scheduling of Production Processes [Текст] / J. Dorn, K.A. Froeschl. –1993. – Ellis Horwood. – 181 p. |
| 19 | Dorndorf U. Evolution based learning in a job-shop scheduling environment [Текст] / U. Dorndorf, E. Pesch // Computers and Operations Research. – 1995. – Vol. 22. – №1. – P. 25–40. |
| 20 | Feldmann M. Single-machine scheduling for minimizing earliness and tardiness penalties by meta-heuristic approaches [Текст] / M. Feldmann, D. Biskup // Computers & Industrial Engineering. – 2003. – №44. – P.307–323. |
| 21 | Fisher H. Probabilistic learning combinations of local job-shop scheduling rules [Текст] / H. Fisher, G.L. Thompson // Industrial Scheduling / J.F. Muth, G.L. Thompson. – 1963. – Englewood Cliffs: Prentice-Hall. – P. 225–251. |
| 22 | Fisher M.L. A dual algorithm for the one-machine scheduling problem [Текст] / Math. Programming. – 1976. – №11. – P. 229–251. |
| 23 | Fox M. S. Constraint Directed Search: A Case Study of Job-Shop Scheduling [Текст].– 1987. – London: Pitman Publishers. – 184 p. |
| 24 | Fox M.S. ISIS: A constraint-directed reasoning approach to job-shop scheduling [Текст] / M.S. Fox, S. Smith, B. Allen [et al.] // Proc. of the IEEE Trends and Applications Conference. – 1983. – P. 76–81. |
| 25 | Garey M.R. One-processor scheduling with symmetric earliness and tardiness penalties [Текст] / M.R. Garey, R.E. Tarjan, G.T. Wilfong // Mathematics of Operations Research. – 1988. – №13. – Р.330–348. |
| 26 | Gastek D.M. Managing MRP-II [Текст] // Management Automation. – 1986. – №1. – P. 39–41. |
| 27 | Glover F. Future paths for integer programming and links to artificial intelligence [Текст] // Computers and Operations Research. – 1986. – Vol.13. – №5. – P. 533–549. |
| 28 | Glover F. Heuristics for integer programming using surrogate constraints [Текст] // Decision Sciences. –1977. – Vol.8. – №1. – P. 156–166. |
| 29 | Glover F. Tabu search – Part I [Текст] // ORSA Journal on Computing. – 1989. – №1(3). – P. 190–206. |
| 30 | Glover F. Tabu search – Part II [Текст] // ORSA Journal on Computing. – 1990. – №2 (1). – P. 4–32. |
| 31 | Goldman R.P. A constraint-based scheduler for batch manufacturing. [Текст] / R.P. Goldman, M.S. Boddy // IEEE Expert 12 (1). – 1997. – P. 49–56. |
| 32 | Grabot B. Dispatching rules in scheduling: A fuzzy approach [Текст] / B. Grabot, L. Geneste // International Journal of Production Research. – 1994. – Vol. 32. – №4. – P. 903–915. |
| 33 | Graham R.L. Optimization and approximation in deterministic sequencing and scheduling: a survey [Текст] / R.L. Graham, E.L. Lawler, J.K. Lenstra, A.E.G. Rinnooy Kan // Ann. Discrete Math. – 1979. – №5. – P. 287–326. |
| 34 | Grau R. Completion times in multipurpose batch plants with set-up, transfer and clean-up times [Текст] / R. Grau, A. Espuna, L. Puigjaner // Computers and Chemical Engineering. – 1996. – Vol. 20. – P.1143–1148. |
| 35 | Graves S.C. A review of production scheduling [Текст] // Operations Research, 29. – 1981. – P.646–675. |
| 36 | Graves S.C. Manufacturing Planning and Control. Massachusetts Institute of Technology: Working paper [Текст] / S.C. Graves // In: Handbook of Applied Optimization [ed. by P. Pardalos and M. Resende]. – 1999. – 26 p. |
| 37 | Grefenstette J.J. Incorporating problem specific knowledge into genetic algorithms. [Текст] / J.J. Grefenstette // In: Davis L. Genetic Algorithms and Simulated Annealing. – London: Pitman, 1987. – P. 42–60. |
| 38 | Grossmann I.E. Mixed integer optimization techniques for the design and scheduling of batch processes. [Текст] / [I.E. Grossmann, I. Quesada, R. Raman, V.T. Voudouris]. – NATO Advanced Study Institute – Batch process system engineering. Antalya, Turkey, 1992. – 47 p. |
| 39 | Hans E.W. Resource Loading by Branch-and-Price Techniques: PhD thesis [Текст] / Elias Willem Hans // Twente University, Enschede, 2001. – 164 p. |
| 40 | Haupt R.A Survey of Priority Rule-Based Scheduling. [Текст] / R. Haupt // OR Spektrum. – 1989. – №11. – P. 3–16. |
| 41 | Hax A.C. Hierarchical Integration of Production Planning and Scheduling [Текст] / A.C. Hax, H.C. Meal // Studies in Management Sciences. – Vol. 1: Logistics [ed. by M.A. Geisler]. – North Holland-American Elsevier, New York, 1975. |
| 42 | Henseler H. REAKTION: A System for Event Independent Reactive Scheduling. [Текст] / H. Henseler // In: Artificial Intelligence in Reactive Scheduling [ed. by R.M. Kerr and E. Szelke]. – Chapman & Hall. – 1995 |
| 43 | Hindi K.S. Detailed scheduling of batch-production in a cell with parallel facilities and common renewable resources. [Текст] / K.S. Hindi, E. Toczylowski // Computers & Industrial Engineering, 28 (4), 839–850. – 1995. |
| 44 | Hopfield J.J. Neural Computation of Decisions in Optimization Problems [Текст] / J.J. Hopfield, D.W. Tank // Biological Cybernetics. – 1985. – Vol.52. – P.141–152 |
| 45 | InGenious Inc. products: ProSched [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ingenious.cc/products/prosched.htm |
| 46 | IT-Предприятие®: система полного цикла автоматизации [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.it.ua |
| 47 | Jain A.S. Deterministic job-shop scheduling: Past, present and future [Текст] / A.S. Jain, S. Meeran // European Journal of Operations Research. – 1999. – Vol. 113. – P. 390–434. |
| 48 | Jensen J.B. Evaluation of scheduling rules with commensurate customer priorities in job shops [Текст] / J.B. Jensen, P.R. Philipoom, M.K. Malhotra // Journal of Operations Management. – 1995. – №13 – P.213–228. |
| 49 | Jin S. Minimizing earliness and tardiness costs on a single machine with uncommon job due dates [Текст] / S. Jin, S.J. Mason. – Department of Industrial Engineering. – Bell Engineering Center, University of Arkansas Fayetteville, 2004. – 23 p. |
| 50 | Kempf K.G. Issues in the Design of AI-Based Schedulers: A Workshop Report [Текст] / [K.G. Kempf, C. Le Pape, S.F. Smith, B.R. Fox] // AI Magazine, Special Issue. – 1991. |
| 51 | Keng N.P. Interaction Sensitive Planning System for Jop-Shop Scheduling [Текст] / N.P. Keng, D.Y. Yun, M. Rossi // In: Expert Systems and Intelligent Manufacturing [ed. by M.D. Oliff]. – Elsevier Science Publishers, 1988. – 16 p. |
| 52 | Kerr R. M. Research Issues and Challenges in Fuzzy Scheduling. CD-Technical Report 94/68 [Текст] / R.M. Kerr, W. Slany // Christian Doppler-Laboratory for Expert Systems, Technical University of Vienna, Austria, 1994. |
| 53 | Kerr R.M. Artificial Intelligence in Reactive Scheduling [Текст] / R.M. Kerr, E. Szelke. – Chapman & Hall, 1995. – 164 p. |
| 54 | Kim M. Optimal Scheduling of Multiproduct Batch Processes for Various Intermediate Storage Policies [Текст] / M. Kim, J.H. Jung, I.B. Lee // Industrial & Engineering Chemistry Research. – 1996. – Vol. 35. – P.4058–4066. |
| 55 | Kis T. A branch-and-cut algorithm for scheduling of projects with variable-intensity activities [Текст] / T. Kis // Mathematical Programming. – 2005. – Vol. 103. – №3. – P. 515–539. |
| 56 | Kjenstad D. Coordinated Supply Chain Scheduling: PhD Thesis [Текст] / Dag Kjenstad. – Norwegian University of Science and Technology – NTNU, Trondheim, Norway, 1998. – 159 p. |
| 57 | Kolisch R. Heuristic algorithms for the resource-constrained project scheduling problem: Classification and computational analysis [Текст] / R. Kolisch, S. Hartmann // In: Project Scheduling: Recent Models, Algorithms and Applications [ed. by J. Weglarz]. – Kluwer, 1999. – P. 147–178. |
| 58 | Kovács A. Novel Models and Algorithms for Integrated Production Planning and Scheduling: Ph.D. Thesis [Текст] / András Kovács. – Computer and Automation Research Institute: Budapest, 2005. |
| 59 | Ku H. Scheduling in Batch Processes [Текст] / H. Ku, D. Rajagopalan, I. Karimi // Chemical Engineering Progress. – 1987. – Vol. 83. – P.35–45. |
| 60 | Kumar V. Algorithms for Constraint-Satisfaction Problems: A Survey [Текст] / V. Kumar // AI magazine. – 1992. – Vol. 13. – №1. – P.32–44. |
| 61 | Lawler E.L. A fully polynomial approximation scheme for the total tardiness problem [Текст] / E.L. Lawler // Operations Research Letters. – 1982. – №1. – Р.207–208 |
| 62 | Lawler E.L. Sequencing and scheduling: Algorithms and complexity [Текст] / E.L. Lawler, J.K. Lenstra, A.H.G. Rinnooy Kan, D.B. Shmoys // In: Handbook in Operations Research and Management Science 4: Logistics of Production and Inventory / E.L. Lawler, J.K. Lenstra // New York: Academic Press, 1993. – P. 120–182. |
| 63 | Lawrence S. Supplement to resource constrained project scheduling: An experimental investigation of heuristic scheduling techniques [Текст] / S. Lawrence. – Pittsburgh: Graduate School of Industrial Administration, Carnegie-Mellon University, 1984. – 120 p. |
| 64 | Le Pape C. Constraint-Based Programming for Scheduling: An Historical Perspective. Working Paper [Текст] / Claude Le Pape // Operations Research Society Seminar on Constraint Handling Techniques, London, 1994. – 12 p. |
| 65 | Leachman R.C. Resource constrained scheduling of projects with variable intensity activities [Текст] / R.C. Leachman, A. Dincerler, S. Kim // IIE Transactions. – 1990. – Vol. 22. – №1. – P. 31–40. |
| 66 | Liu B. Resource Allocation and Constraint Satisfaction in Production Scheduling [Текст] / The World Congress on Expert Systems. – 1991 |
| 67 | Liu R.P. A framework for operation strategy of pipeless batch plants [Текст] / R. Liu, C. McGreavy // Computers & Chemical Engineering. – Vol. 20. – 1996. – P.1161–1166. |
| 68 | Liu R.P. A Framework for Operational Strategies for Pipeless Plants. Ph.D. Thesis [Текст] / R. Liu // Department of Chemical Engineering, The University of Leeds. – 1996. – P. 26–28. |
| 69 | Martens H. Ein Ablaufplanungssystem auf Basis neuronaler Netze. [Текст] / H. Martens, J. Sauer // In: Betriebswirtschaftliche Anwendungen des Softcomputing [ed. J. Biethahn, A. Hohnerloh, J. Kuhl, M.-C. Leisewitz, V. Nissen, M. Tietze]. – Vieweg, Wiesbaden, 1998. |
| 70 | Morton T.E. Heuristic Scheduling Systems: With Applications to Production Systems and Project Management [Текст] / T.E. Morton, D.W. Pentico. – Wiley Series in Engineering and Technology Management. – Wiley & Sons, 1993. – 720 p. |
| 71 | Moscato P. On evolution, search, optimization, genetic algorithms and martial arts: Towards memetic algorithms. C3P Report 826 [Текст] / P. Moscato // Caltech Concurrent Computation Program. – Caltech, CA, 1989. – P. 33–48. |
| 72 | Musier R.F.H. An approximate method for the production scheduling of industrial batch processes with parallel units. [Текст] / R.F.H. Musier, L.B. Evans // Computers & Chemical Engineering. – 1989. – Vol. 13. – №1–2. – P. 229–238. |
| 73 | Nuijten W.P.M. Constraint-based job-shop scheduling with ILOG SCHEDULER [Текст] / W.P.M. Nuijten, C. Le Pape // Journal of Heuristics. – 1998. – №3 (4). – P. 271–286. |
| 74 | Nussbaum M. A Production Scheduling System [Текст] / M. Nussbaum, E.A. Parra // ORSA Journal on Computing. – 1993. – Vol. 5. – №2. – P.168–181. |
| 75 | Overturf B.W. GASP IV and the simulation of batch/semi-continuous operations: single train process [Текст] / B.W. Overturf, G.V. Reklaitis, J.W. Woods // Industrial and Engineering Chemistry, Process Design and Development. – 1978. – Vol. 17. – №2. – P. 161–165. |
| 76 | Ow P.S. Reactive Plan Revision [Текст] / P.S. Ow, S.F. Smith, A. Thiriez // Proc. of the 7th National Conference on AI (AAAI-88). – St. Paul, MN, 1988. |
| 77 | Ow P.S. The single machine early/tardy problem [Текст] / P.S. Ow, T.E. Morton // Management Science. – 1989. – Vol.2. – №35. – Р.177–191. |
| 78 | Panwalkar S.S., Iskander W. A survey of scheduling rules [Текст] / S.S. Panwalkar, W. Iskander // Operations Research. – 1977. – №25 (1). – P.45–61. |
| 79 | Pavlov A. About three-level model of small-scale production planning in the market condition [Текст] // A. Pavlov, E. Misjura, O. Vakulenko // The conference on actual problems of Measuring Technique «Measurement-98», Kyiv. – 1998. – P. 276–277. |
| 80 | Pavlov A.A. About one subclass of polynomial solvable problems from class «sequencing jobs to minimize total weighted completion time subject to the precedence constraints» [Текст] / A.A. Pavlov, L.A. Pavlova // Kyiv: Vestnik of Solomonov university. – 1999. – Vol. 1. – P. 96–102. |
| 81 | Pavlov A.A. PDC-algorithms for intractable combinatorial problems. Theory and methodology of design [Текст] / A.A. Pavlov, L.A. Pavlova. – Uzhhorod: «Karpatskij region» shelf. – 1997. – 320 p. |
| 82 | Pavlova L.A. Modification of PDC-algorithm for Maximum Independent Set on the basis of truncation rules and parallel computation principle [Текст] / L.A. Pavlova // Papers of scientific conference on Computers Engineering and Informatics. – Kosice, Slovakia. – 1999. – P. 45–51. |
| 83 | Pesch E. Constraint propagation based scheduling of job shops [Текст] / E. Pesch, U.A.W. Tetzlaff // INFORMS Journal on Computing. – 1996. – №8 (2). – P. 144–157. |
| 84 | Pinedo M.L. Scheduling: Theory, Algorithms and Systems [Текст] / M.L. Pinedo. – [Third Edition]. – Springer Science+Business Media, LLC. – 2008. – 696 p. |
| 85 | Reklaitis G.V. Review of scheduling of process operations [Текст] / G.V. Reklaitis // AIChE Symposium Series – Computer-Aided Process Design and Analysis. – 1982. – №78 (214). – P. 119–133. |
| 86 | Rich S.H. Scheduling and sequencing of batch operations in a multipurpose plant [Текст] / S.H. Rich, G.J. Prokopakis // Industrial and Engineering Chemistry, Process Design and Development. – 1986. – Vol. 25. – P. 979–988. |
| 87 | Rinnooy Kan A.H.G. Machine scheduling problems: Classification, complexity and computations [Текст] / A.H.G. Rinnooy Kan // In: Martinus Nijhoff / H.E. Stenfert Kroese, B.V. Leiden. – Hague, Netherlands. – 1976. – P. 221–278. |
| 88 | Rippin D.W.T. Design and operations of multiproduct and multipurpose batch chemical plants – an analysis of problem structure [Текст] / D.W.T. Rippin // Computers & Chemical Engineering. – 1983. – Vol. 7. – №4. – P.463–481. |
| 89 | Rippin D.W.T. Simulation of single- and multiproduct batch chemical plants for optimal design and operation [Текст] / D.W.T. Rippin // Computers & Chemical Engineering. – 1983. – Vol. 7. – №3. – P.137–156. |
| 90 | Rodammer F.A. A Recent Survey of Production Scheduling [Текст] / F.A. Rodammer, P.K. White // IEEE Transactions on System, Man and Cybernetics. – 1988. – Vol. 18. – №6. – P. 841–851. |
| 91 | Sadeh N. Look-Ahead Techniques for Micro-Opportunistic Job Shop Scheduling: PhD Thesis [Текст] / N. Sadeh. – Carnegie Mellon University, Pittsburgh, 1991. – 181 p. |
| 92 | Sauer J. Knowledge Based Scheduling in PROTOS [Текст] / J. Sauer // Proc. of IMACS World Congress on Computation and Applied Mathematics [ed. by R. Vichnevetski]. – Trinity College, Dublin, 1991. |
| 93 | Sauer J. Knowledge-Based Scheduling Systems in Industry and Medicine [Текст] / J. Sauer, R. Bruns // IЕЕЕ-Ехреrt. –1997. – Vol.12. – №1. – P. 24–31. |
| 94 | Sauer J. Multi-site Scheduling with Fuzzy Concepts [Текст] / J. Sauer, H.-J. Appelrath, G. Suelmann // International Journal of Approximate Reasoning in Scheduling. – 1997. – №19. – P.145–160. |
| 95 | Sauer J. Wissensbasiertes Losen von Ablaufplanungsproblemen durch explizite Heuristiken [Текст] / J. Sauer. – Infix Verlag, 1993. – 204 p. |
| 96 | Slany W. Fuzzy Scheduling. CD-Technical Report 94/66 [Текст] / W. Slany // Christian Doppler-Laboratory for Expert Systems, Technical University of Vienna, Austria, 1994. |
| 97 | Smith S.F. Knowledge-based production management: approaches, results and prospects [Текст] / S.F. Smith // Production Planning & Control. – 1992. – Vol. 3. – №4. – P. 350–380. |
| 98 | Smith S.F. OPIS: An opportunistic Factory Scheduling System [Текст] / [S.F. Smith, P.S. Ow, D.C. Matthy, J.-Y. Potvin] // Proceedings of the 3rd international conference on Industrial and engineering applications of artificial intelligence and expert systems IEA/AIE '90. – New York, 1990. – Vol. 1. – P. 268–274. |
| 99 | Sridharan V. A decision theory based scheduling procedure for single-machine weighted earliness and tardiness problem [Текст] // V. Sridharan, Z. Zhou // European Journal of Operations Research. – 1996. – Vol.94. – Р.292–301. |
| 100 | Szelke E. Knowledge-based reactive scheduling [Текст] / E. Szelke, R.M. Kerr // Production planning and control. – 1994. – Vol. 5. – №2. – P.124–145. |
| 101 | Szwarc W. Optimal timing scheduling in earliness-tardiness single machine sequencing [Текст] / W. Szwarc, S.K. Mukhopadhyay // Naval Research Logistics. – 1995. – №42. – Р.1109–1114. |
| 102 | Tank D.W. Simple Neural Optimization Networks: An A/D Converter, Signal Decision Circuit, and a Linear Programming Circuit [Текст] / D.W. Tank, J.J. Hopfield // IEEE Transactions on Circuits and Systems. – 1986. – Vol. 33. – P. 533–541. |
| 103 | Tϋtϋncϋoglu R.A. Sequencing with earliness and tardiness penalties [Текст] / Resat Ali Tϋtϋncϋoglu // Department of Industrial Engineering, Bilkent University, 1999. – 14 p. |
| 104 | Ulder N.L.J. Genetic local search algorithm for the travelling salesman problem [Текст] / [N.L.J. Ulder, E.H.L. Aarts, H.-J. Bandelt et al.] // Lecture Notes in Computer Science. – 1991. – №496. – P.109–116. |
| 105 | Ulder N.L.J. Improving TSP exchange heuristics by population genetics [Текст] / [N.L.J. Ulder, E.H.L. Aarts, H.-J. Bandelt et al.] // First International Workshop on Parallel Problem solving from Nature (PPSN’1). – Dortmund, Germany, 1990. – P.45–51. |
| 106 | Valente J.M.S. Improved heuristics for the early/tardy scheduling problem with no idle time [Текст] / J.M.S. Valente, R.A.F.S. Alves // Computers & Operations Research. – 2005. – №32. – P.557–569. |
| 107 | Vollmann T.E. Manufacturing Planning and Control Systems [Текст] / [T.E. Vollmann, W.L. Berry, D.C. Whybark]. – Irwin/McGraw-Hill. – 1997. – 836 p. |
| 108 | Wallace M.G. Practical applications of constraint programming [Текст] / M.G. Wallace // Constraints. – 1996. – Vol.1. – №1. – P.139–168. |
| 109 | Werner L. A survey of commercial production scheduling software [Текст] / L. Werner, M.S. Yong // In: Lean Aerospace Initiative. Plenary Workshop. Making Lean Work for People, M.I.T. – 1999. |
| 110 | Yano C.A. Algorithms for a class of single-machine weighted tardiness and earliness problems [Текст] / C.A. Yano, Y.D. Kim // European Journal of Operations Research. – 1991. – Vol.52. – Р.167–178 |
| 111 | Yong M.S. Simulation of real-time scheduling policies in multi-product, make-to-order semiconductor fabrication facilities. Master Thesis [Текст] / Meow Seen Yong. – Massachusetts Institute of Technology, 2001. – 112 p. |
| 112 | Yu H. Closed-loop control and on-line scheduling of the batch process plants [Текст] / H. Yu, S. Lloyd, G. Kelleher // IASTED international conference on intelligent systems and control. – Halifax, Canada, June 1–4, 1998. |
| 113 | Zweben M. Intelligent Scheduling [Текст] / Monte Zweben, Mark Fox. – Morgan Kaufman, 1994. – 754 p. |
| 114 | Гери М.Р. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи [Текст] / М.Р. Гери, Д.С. Джонсон. – М.: Мир, 1982. – 416 с. |
| 115 | Гіперсистемні технології обробки інформації та управління КІВ на основі формалізації системного та експертного досвіду: звіт про НДР №06.01/0479 (заключний) [Текст] / [№ДР 0197U016127]. – К: НТУУ «КПІ», 2000. – 336 с. |
| 116 | Емельянов С.В. Управление гибкими производственными системами. Модели и алгоритмы. – Л.: Машиностроение; Берлин: Техник. – 1987. – 364 с. |
| 117 | Згуровский М.З. Методология построения эффективного решения многоэтапных задач календарного планирования на основе принципа иерархии и комплекса взаимосвязанных моделей и методов [Текст] / М.З. Згуровский, А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра, О.В. Мельников // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2009. – №50. – С.8–18 |
| 118 | Згуровский М.З. Методы оперативного планирования и принятия решений в сложных организационно-технологических системах [Текст] / М.З. Згуровский, А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра, О.В. Мельников // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2009. – №50. – С.3–7. |
| 119 | Згуровский М.З. ПДС-алгоритмы и труднорешаемые задачи комбинаторной оптимизации [Текст] / М.З. Згуровский, А.А. Павлов, Е.Б Мисюра // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2009. – №.4. – С.14–31. |
| 120 | Згуровский М.З. Принятие решений в сетевых системах с ограниченными ресурсами: Монография [Текст] / М.З. Згуровский, А.А. Павлов. – К.: Наукова думка, 2010. – 573 с. |
| 121 | Конвей Р.В. Теория расписаний [Текст] / Р.В. Конвей, У.Л. Максвелл – М.: Наука, 1975. – 359 с. |
| 122 | Котлер Ф. Основы маркетинга [Пер. с англ.] [Текст] / Ф. Котлер. – [Под общ. ред. Е.М. Пеньковой]. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с. |
| 123 | Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки [Текст] / Л.И. Лопатников. – [5-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Дело, 2003. – 520 с. |
| 124 | Модели задач экономического анализа, согласованного планирования, обеспечения надежности и качества функционирования, инструментальные средства автоматизированного программирования управляющих информационных систем: Отчет о НИР №2176 (заключительный) [Текст]. – К.: КПІ, 1992. – 259 с. |
| 125 | Основы системного анализа и проектирования АСУ: Учебн. пособие. [Текст] / [А.А. Павлов, С.Н. Гриша, В.Н.Томашевский и др.]; [под общ. ред. А.А.Павлова]. – К.: Выща школа, 1991. – 367 с. |
| 126 | Павлов А.А. Алгоритмическое обеспечение системы планирования и управления функционированием мелкосерийного производства (СПУМП) [Текст] / [А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра, А.Б. Малькевич, О.В. Мельников, Алауи Исмаили Юнес] ; Нац. техн. ун-т Украины «Киев. политехн. ин-т». – К., 1996. – 37 c. – Деп. в ГНТБ Украины 12.08.96 № 1619 – Ук 96. |
| 127 | Павлов А.А. Алгоритмическое обеспечение сложных систем управления / А.А. Павлов. – К.: Выща школа, 1989. – 162 с. |
| 128 | Павлов А.А. Информационная технология иерархического планирования и принятия решений в организационно-производственных системах [Текст] / А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра, О.В. Мельников [и др.] // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2010. – №52. – С.3–14. |
| 129 | Павлов А.А. Информационно-советующая система предварительного планирования производства в условиях рынка [Текст] / А.А. Павлов, А.Б. Малькевич, Е.Б. Мисюра, О.В. Мельников // «Автоматика–94» : 1–я украинская конференция по автоматическому управлению, 18–21 мая 1994 г. : тезисы докл. – К.: 189, 1994. – ч. 1. – С. 205. |
| 130 | Павлов А.А. Информационные технологии и алгоритмизация в управлении [Текст] / А.А. Павлов, С.Ф. Теленик. – К.: Техника, 2002. – 344 с. |
| 131 | Павлов А.А. Конструктивные полиномиальные алгоритмы решения индивидуальных задач из класса NP [Текст] / А.А.Павлов, Л.А.Павлова, Е.Б.Мисюра [и др.] – К.: Техніка, 1993. – 126 с. |
| 132 | Павлов А.А. Максимизация суммарной прибыли предприятия при наличии постоянной величины прибыли изделий в случая ненарушения директивных сроков [Текст] / [А.А.Павлов, Е.Б.Мисюра, О.В.Мельников и др.] // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2004. – №35. – С.118–126. |
| 133 | Павлов А.А. Максимизация суммарной прибыли предприятия при отсутствии директивных сроков в системе СПУМП [Текст] / А.А.Павлов, Е.Б.Мисюра, О.В. Мельников [и др.] // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2004. – №41. – С.45–50. |
| 134 | Павлов А.А. Математические основы управления проектами наукоемких производств: Монография / А.А. Павлов, С.К. Чернов, К.В. Кошкин, Е.Б. Мисюра. – Николаев: НУК, 2006. – 208 с. |
| 135 | Павлов А.А. Модели и алгоритмы теории расписаний в задачах планирования и управления проектами [Текст] / А.А. Павлов, С.К. Чернов, Е.Б. Мисюра // Труды Одесского политехнического института : Научн. и производственно-практич. сборн. по техн. и естественным наукам. – Одесса, 2006. – Вып. 1 (25). – С.150–159. |
| 136 | Павлов А.А. Новый подход к решению задачи "Минимизация суммарного взвешенного опоздания при выполнении независимых заданий с директивными сроками одним прибором" [Текст] / А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2002. – №2. – С.3–32. |
| 137 | Павлов А.А. Общая модель и методы иерархического планирования функционирования сложных организационно-производственных систем с ограниченными ресурсами [Текст] / А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра, О.В.Мельников, Сераржи Али Рухани // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2005. – №4. – С.7–23. |
| 138 | Павлов А.А. Организационная модель планирования мелкосерийного производства в условиях рынка. [Текст] / А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра, О.В. Мельников // Пpоблемы инфоpматизации и упpавления : Сб.науч.тр. – К.: КМУГА, 1997. – С.3–5. |
| 139 | Павлов А.А. Основы методологии проектирования ПДС-алгоритмов для труднорешаемых комбинаторных задач [Текст] / А.А. Павлов, Л.А. Павлова // Проблемы информатики и управления. – 1995. – № 4. – С.135–141. |
| 140 | Павлов А.А. ПДС-алгоритмы для труднорешаемых комбинаторных задач. Теория и методология разработки [Текст] / А.А. Павлов, Л.А. Павлова. – Ужгород: Поличка Карпатського краю, 1998. – 323 с. |
| 141 | Павлов А.А. Решение задачи агрегации в трехуровневой модели планирования мелкосерийного производства [Текст] / А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра, О.В. Мельников, Е.А. Ганзина // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2009. – №51. – С.26–27. |
| 142 | Павлов А.А. Решение задачи согласованного планирования функционирования предприятия по критерию минимизации суммарного взвешенного опоздания в системе СПУМП [Текст] / [А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра, О.В. Мельников и др.] // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2004. – №42. – С.3–10. |
| 143 | Павлов А.А. Система планиpования мелкосеpийного пpоизводства в условиях pынка [Текст] / А.А. Павлов, Е.Б. Мисюpа, О.В. Мельников, Алауи Исмаили Юнес // Пpоблемы инфоpматизации и упpавления : cб. науч. тp. – К.: КМУГА, 1997. – С.9–13. |
| 144 | Павлов А.А. Система планирования и управления функционированием мелкосерийного производства (СПУМП) [Текст] / А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра, А.Б. Малькевич, О.В. Мельников, Алауи Исмаили Юнес ; Нац. техн. ун-т Украины «Киев. политехн. ин-т». – К., 1996. – 18 c. – Деп. в ГНТБ Украины 12.08.96 № 1620 – Ук 96. |
| 145 | Павлов А.А. Структура многоуровневой системы планирования мелкосерийного производства в условиях рынка [Текст] / А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра, О.В. Мельников, О.С. Вакуленко // Інформаційні управляючі системи і технології : Зб. наук. праць Українського державного морського технічного університету. – Миколаїв, 2000. – №1. – С.13–19. |
| 146 | Павлов А.А. Требования к созданию систем производственного планирования и управления сложными объектами, имеющими сетевое представление технологических процессов и ограниченные ресурсы [Текст] / А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра, О.В. Мельников [и др.] // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2007. – №46. – С.3–12 |
| 147 | Павлов А.А. Формальное описание трехуровневой модели оперативного планирования систем с сетевым представлением технологических процессов. Постановка новых задач исследования [Текст] / А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра, О.В. Мельников [и др.] // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2012. – №55. – С. 5–10 |
| 148 | Павлов А.А. Функциональные возможности и структура системы СПУМП [Текст] / А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра, О.В. Мельников // Пpоблемы инфоpматизации и упpавления : сб. науч. тp. – К.: КМУГА, 1997. – С.5–9. |
| 149 | Павлов А.А. Эффективный точный ПДС-алгоритм решения задачи о суммарном запаздывании для одного прибора [Текст] / А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2004. – №4. – С.30–59. |
| 150 | Павлов О.А. Багаторівнева система планування дрібносерійного виробництва в умовах ринку [Текст] / [О.А. Павлов, О.Б. Місюpа, О.В. Мельников, О.С. Вакуленко] // «Автоматика–98»: п’ята українська конференція з автоматичного управління 13–16 травня 1998 р. : тези допов. – К.: НТУУ «КПІ», 1998. – ч.ІІ. – С. 182–186. |
| 151 | Павлов О.А. Дослідження властивостей та розв’язання задачі «Мінімізація сумарного штрафу як за випередження, так i за запізнення відносно директивних строків при виконанні незалежних завдань одним приладом» [Текст] / О.А.Павлов, О.Б. Місюра, О.В. Мельников // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2008. – №48. – С.3–6. |
| 152 | Павлов О.А. Загальна схема планування та управління у складних системах, що мають мережне представлення технологічних процесів й обмежені ресурси [Текст] / [О.А. Павлов, О.Б. Місюра, О.В. Мельников и др.] // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2009. – №49. – С.77–87 |
| 153 | Павлов О.А. Загальна схема розв’язання задач в багаторівневій системі планування дрібносерійного виробництва в умовах ринку [Текст] / О.А.Павлов, О.Б. Місюра, О.В. Мельников // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2000. – №33. – С.27–33. |
| 154 | Павлов О.А. Інтелектуальна система прогнозного планування виробничої програми дрібносерійних виробництв в умовах ринку (УСПП) [Текст] / О.А. Павлов, А.Б. Малькевич, Е.Б. Місюра, О.В. Мельников // «Автоматика–94» : І-а українська конференція з автоматичного керування 18–21 травня 1994 р. : тези допов. – К.: 189, 1994. – ч. 1. – С. 204. |
| 155 | Павлов О.А. Принцип розпаралелювання обчислень як засіб підвищення ефективності ПДС-алгоритмів для важкорозв’язуваних комбінаторних задач [Текст] / О.А.Павлов, Л.О. Павлова // Наукові вісті Національного технічного університету України. – 1997. – № 1. – С.22–26. |
| 156 | Павлов О.А. Система перспективного та оперативного управління дрібносерійним виробництвом [Текст] / О.А. Павлов, О.Б. Місюpа, О.В. Мельников, О.С. Вакуленко // «Автоматика–97» : 4–та українська конференція з автоматичного управління за участю міжнародних спеціалістів 23–28 червня 1997 р. : тези допов. – Черкаси, 1997. – т. ІІ. – С. 281–286. |
| 157 | Павлов А.А. Адаптивная система планирования и управления мелкосерийным производством / А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра, О.В.Мельников [Текст] // «УкрПРОГ '2002»: III междунар. науч.-практ. конф. по программированию, 21–24 мая 2002 г. : тезисы докл. – К.: Киб.центр НАНУ, 2002. – С. 558–562. |
| 158 | Павлова Л.А. Повышение эффективности ПДС-алгоритмов на основе принципа распараллеливания вычислений [Текст] / Л.А. Павлова // «Автоматика–98»: пятая украинская конференция по автоматическому управлению 13–16 мая 1998 г. : тезисы докл. – К.: НТУУ «КПІ», 1998. – С. 128–134. |
| 159 | Первин Ю.А. Планирование мелкосерийного производства в АСУП / Ю.А. Первин, В.М. Португал, А.И. Семенов. – М.: Наука, 1973. – 459 с. |
| 160 | Петров В.А. Планирование гибких производственных систем / В.А. Петров, А.Н. Масленников, Л.А. Осипов. – Л.: Машиностроение, ЛО, 1985. – 182 с. |
| 161 | Планирование производства в условиях АСУ: Справочник [Текст] / [Ефетова К.Ф., Подчасова Т.П., Португал В.М., Тринчук Б.Е.]. – К.: Техніка, 1984. – 135 с. |
| 162 | Представительство SAP AG (страны СНГ) [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.sap.com/cis |
| 163 | Разработка информационных технологий, математического и программного обеспечения типовых модулей интегрированной системы планирования и управления мелкосерийным производством: Отчет о НИР №2011 (заключительный) [Текст] / [№ГР 0196U008671]. – К.: НТУУ «КПИ», 1998. – 177 с. |
| 164 | Разработка математических моделей и на их основе подсистем КИП, обеспечивающих планирование основного производства, оперативное управление и надежность функционирования КИП: Отчет о НИР №2583 (заключительный) [Текст]. – К.: НТУУ «КПИ», 1995. – 227 с. |
| 165 | Разработка методов и инструментальных средств проектирования единой взаимосвязанной системы прогнозного и точного планирования: Отчет о НИР №2011 (заключительный) [Текст] / [№ГР 0194U011467]. – К.: НТУУ «КПИ», 1996. – 107 с. |
| 166 | Разработка моделей, методов и инструментальных средств создания системы планирования и управления функционированием производственных подразделений в составе единой взаимосвязанной системы прогнозного и точного планирования: Отчет о НИР №2175 (заключительный) [Текст] / [№ГР 0197U006541]. – К.: НТУУ «КПИ», 1999. – 221 с. |
| 167 | Розвиток конструктивної теорії побудови ефективних точних алгоритмів для важкорозв’язуваних комбінаторних задач як основи математичних моделей дослідження складних систем: Звіт про НДР №2503-ф (заключний) [Текст] / [№ДР 0102U000585]. – К.: НТУУ «КПІ». – 2003. – 138 с. |
| 168 | Розвиток конструктивної теорії розв’язання комбінаторних задач як алгоритмічного забезпечення інформаційно-управляючих систем: Звіт про НДР №2705-ф (заключний) [Текст] / [№ДР 0104U000886]. – К.: НТУУ «КПІ». – 2005. – 147 с. |
| 169 | Розвиток та алгоритмічна реалізація математичного апарату конструктивної теорії розв’язання важкорозв’язуваних задач комбінаторної оптимізації: Звіт про НДР №2439 (заключний) [Текст] / [№ДР 0100U000390]. – К.: НТУУ «КПІ». – 2001. – 142 с. |
| 170 | Розробка інструментальних засобів поліноміального розв`язання індивідуальних задач з заданого класу важкорозв`язувальних задач комбінаторної оптимізації, що забезпечують процес проектування ІАСУ дрібносерійних виробництв: Отчет о НИР №2362 (заключительный) [Текст]. – К.: НТУУ «КПИ», 1993. – 146 с. |
| 171 | Розробка моделей, методів та інструментальних засобів створення системи планування та управління функціюванням виробничих підрозділів у складі єдиної взаємозв’язаної системи прогнозного і точного планування: Звіт про НДР №2175 (заключний) [Текст] / [№ДР 0197U006541]. – К.: КПИ. – 1999. – 221 с. |
| 172 | Сергиенко И.В. Информатика в Украине: становление, развитие, проблемы [Текст] / И.В. Сергиенко, Ю.В. Капитонова, Т.Т. Лебедева // НАН Украины. Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – К.: Наук. думка. – 1999 – 354 с. |
| 173 | Соколицын С.А. Многоуровневая система оперативного управления ГПС в машиностроении [Текст] / С.А.Соколицын, В.А.Дуболазов, Ю.Н. Демченко [под общ.ред. С.А.Соколицына]. – СПб: Политехника, 1991. – 208 с. |
| 174 | Створення математичних моделей та методів ієрархічного планування та прийняття рішень в виробничих системах з обмеженими ресурсами: Звіт про НДР №2100-ф (заключний) [Текст] / [№ДР 0108U001346] [№ДР заключного звіту 0210U006947]. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 248 с. |
| 175 | Шонбергер Р. Японские методы управления производством [Текст] / Р. Шонбергер. – М.: Экономика, 1988. – 251 с. |
| 176 | Штовба С.Д. Муравьиные алгоритмы [Текст] / С.Д. Штовба // Exponenta Pro. Математика в приложениях. – 2003. – №4. – с.70–75. |

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html