Таблица 2.4

Направления структуризации управленческих решений в процессе организационно-коммуникационного развития

| Предмет структуризации | Модели и методы структуризации | Результат композиции подбора элементов | Элементы модели |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель управления инновационным развитием | Дерево целей | Направления управления инновационным развитием промышленности | Цели Подцели Задачи |
|  | Структурирование | Организационная структура правления инновационным развитием |  |
| Основная деятельность субъектов хозяйствования | Моделирование объекта управления | Производственная структура субъектов хозяйствования | Направления деятельности, сферы деятельности |
|  |  |  | Промежуточный и конечный результаты деятельности |
| Функции управления инновационным развитием | Функциональная матрица | Распределение задач, функций, работ между подразделениями организационной структуры управления инновационным развитием и сотрудниками | Функции Работы Операции |
|  |  | Характер действия руководителей и сотрудников по функциям управления |  |
| Задачи управления инновационным развитием | Дерево целей | Целереализующий комплекс. | Задача Подзадачи Мероприятия Ресурсы |
|  | Экспертные методы | Технология выполнения работ |  |
|  | Экономико-математическое моделирование | Затраты и их распределение в рамках целереализующего комплекса |  |
| Комплексная управленческая работа | Сетевой метод планирования и управления | Разбиение комплексной работы. Сетевой график. Методы оптимизации сетевого графика | Работы, события, пути, критический путь. |
|  | Нормаль | Разбиение работ и композиция во времени | Работы, процедуры, исполнители, пользователи, документопотоки, сроки |
|  | Оперограмма | Графические методы | Работы, исполнители, маршрут движения |
|  | Документограмма |  | Маршрут движения, документы при разработке, характер участия |
| Управленческое решение | Модель дерева решений. | Факторы регулярного действия. Проблемно-ориентированные факторы | Дерево решений. |
|  | Сценарий | Факторы, подлежащие наблюдению | Варианты решений |
|  | Морфологические таблицы | Степень неопределенности действия факторов | Оптимальный вариант решения |
|  | Функционально-стоимостная модель | Количественная оценка воздействия факторов | 108 Условия реализации оптимального решения |
|  | Графические методы | Оценка рисков | Учет рисков |