221

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Анализ методов оценки экономической эффективности инновационно-инвестиционных проектов

| № п/п | Название метода и краткое описание | Содержание метода | Условные обозначения | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Период окупаемости | (Payback Period,PP) — минимальный временной интервал, необходимый для возмещения инвестиционных затрат из чистых денежных потоков Отбираются проекты с min PP | 1. Если величина денежных потоков постоянна в каждом периоде реализации инвестиционного проекта, то формула расчета: РР = Io/CF. Если CF неравнозначны в различные периоды времени, значение РР определяется суммой целой и дробной его составляющих целое значение РР = SCF за соответствующие периоды времени до тех пор, пока полученная сумма не приблизится к величине Io, ныне превысит ее, Дробная часть РР определяется по формуле: D=(Io-[CF1 +CF2 +… + CFj])/CFj +1 | Io — величина начальных инвестиционных затрат; CFt — чистый операционный денежный поток; j,d — целое и дробное составляющие срока окупаемости | Прост для понимания | 1. Не рассматривает доходы от инвестиций за пределами периода окупаемости. 2. Игнорирует возможности реинвестирования и временную стоимость денег. 3. Не обладает свойством аддитивности. 4. При изолирован ном использовании метода окупаемости общую рентабельность проекта измерить невозможно |
| Коэффициент эффективности инвестиций | (Account rate of return, ARR) — средня я за период жизни проекта ARR сравнивается со сред-ними инвестициями (затратами основных и оборотных средств) в проект. Выбирается проект с max ARR | ARR - (∑Pt/n) + ((lo+[lo-Sat])/2). Если по окончании проекта предусматривается получить ликвидационный CF, то его прогнозируемая величина (Af) должна быть исключена из первоначальной суммы капиталовложений | Pt — проектная прибыль; п — срок реализации капиталовложений | Прост для понимания и включает несложные вычисления | 1. Не учитывает временную стоимость денег и возможности «инвестирования получаемых доходов. 2. Игнорируется неденежный (скрытый) характер некоторых видов затрат (амортизационных отчислений) и связанная с этим налоговая экономия. 3. Не дает возможности судить о предпочтительности одного из проектов, имеющих одинаковую ARR, но различные величины средних инвестиций |
| Индекс рентабельности инвестиций | (Profitably Index, PI) — доход на единицу затрат | Данный показатель определяется по следующим формулам PI = PV / 1о; PV =∑[CFT /(1+r)t] | Если PI > 1 то проект следует принять; если PI < 1, то проект следует отвергнуть; если PI= 1 , то проект ни прибыльный, ни убыточный | Является относительным показателем, чем и удобен при выборе одного проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно одинаковые значения NPV либо при комплектовании портфеля инвестиций с максимальным значением NPV | Не может быть применен в случае анализа неординарных проектов, которые предполагают значительный отток денежных средств в ходе их реализации или по окончании |

Продолжение приложения А

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод чистого приведенного дохода | (Net present value, NPV) — разница между общей суммой дисконтированных денежных потоков и первоначальной величиной инвестиционных затрат | NPV =- PV — 1о NPV=[∑CFt//(1+r)]-lo Если NPV > 0 то проект следует принять; если NPV < 0, то проект следует отвергнуть; если NPV = 0, то проект ни прибыльный ни убыточный | PV — общая накопленная величина дисконтированных доходов; r — проектная дисконтная став ка, t — длительность проекта | 1. Учет временной стоимости денег. 2. Аддитивность во временном аспекте, т.е. NPV различных проектов можно суммировать. 3. Ориентация на достижение глав- ной цели финансового менеджмента — увеличение достояния акционеров | 1.Метод не позволяет судить о пороге рентабельности и запасе финансовой прочности проекта. 2. Нe объективизирует влияние изменений стоимости недвижимости и сырья на NPV проекта. 3. Сложность прогнозирования ставки дисконтирования и/или ставки банковского процента. 4. Не показывает, насколько реальная доходность по проекту превышает стоимость капитала. 5. Решение по инвестированию в проекты невозможно сравнить с вариантом портфельных инвестиций известной доходности |
| Внутренняя норма рентабельности инвестиций | (Internal rate of return, IRR) — такая дисконтная ставка, которая уравнивает приведенные стоимости ожидаемых поступлений по проекту и сделанных инвестиций, т.е. NPV проекта равна нулю — все затраты окупаются | Существуют следующее 4 способа нахождения IRR: — методом проб и ошибок, рассчитывая NPV для различных значений дисконтной ставки до того значения, когда NPV изменяется от положительной до отрицательной; — с использованием упрошенной формулы: IRR = г2 + (r1 - r2) * *NPV2/(NPV2 -NPV1), при этом должны соблюдаться следующие неравенства r2 < IRR < r1 и NPV1 < 0 < NPV2; — применяя стандартные значения фактора текущей стоимости аннуитета при постоянном значении NPV. | г1— коэффициент дисконтирования, минимизирующее положительное значение показателя NPV; г2 — коэффициент дисконтирования, максимизирующее отрицательное значение показателя NPV; СС — цена инвестированного капитала. Если IRR > СС, то проект следует принять; если IRR < СС, то проект следует отвергнуть; если IRR = СС, то проект ни прибыльный, ни убыточный. | Метод в целом не очень сложен для Понимания и хорошо согласуется с главной целью финансового менеджмента — при умножением достояния акционеров | 1. Сложность вычисления. 2. Не всегда выделяется самый прибыльный проект. 3. Предполагает малореалистичную ситуацию реинвестирования всех промежуточных денежных поступлений от проекта по ставке внутренней доходности. В жизни часть средств может быть выплачена в виде дивидендов, часть — инвестирована в низкодоходные, но надежные активы, такие, как ГКО и т.д. 4. Не решает проблему множественности внутренней ставки рентабельности при неконвенциональных денежных проектах; иногда в таких случаях внутренняя ставка рентабельности вообще не поддается определению, вступая в противоречие с канонами математики. 5. Не учитывает размер проекта и, следовательно, абсолютную величину повышения благосостояния компании |

Рис.Б.1. Организационная структура управления ЗАО «Донецксталь - металлургический завод»

Приложение Б

Приложение В

Таблица В.1

Удельный расход электроэнергии на основные виды продукции

ЗАО «Донецксталь - МЗ»  в 2004-2006 гг. (киловатт-часов на тонну)

| № п/п | Продукция | Удельный расход электроэнергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
| 1. | Чугун | 12,9 | 12,75 | 12,64 |
| 2. | Сталь мартеновская | 11 | 11 | 10,7 |
| 3. | Электросталь | 727 | 711 | 703 |
| 4. | Прокат | 94 | 92 | 89 |
| 5. | Кокс | 47 | 45 | 42 |
| 6. | Кислород* | 690 | 680 | 663 |
| 7. | Сжатый воздух* | 150 | 148 | 145 |
| 8. | Агломерат | 37 | 36 | 34 |

*Для кислорода и сжатого воздуха — в кВт-ч/тыс. м3.

Таблица В.2

Удельные расходы котельно-печного топлива в 2004-2006 гг.

(килограмм условного топлива на тонну)

| № п/п | Продукция | Удельный расход котельно-печного топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
| 1. | Кокс | 103 | 98 | 85 |
| 2. | Агломерат | 70 | 66,7 | 54 |
| 3. | Чугун | 695 | 631 | 581 |
| 4. | Сталь мартеновская | 138 | 134 | 138 |
| 5. | Прокат | 131 | 125 | 122 |

Продолжение приложения В

Таблица В.3

Удельные расходы тепловой энергии (пар)

(килограмм условного топлива на тонну)

| № п/п | Продукция | Удельный расход тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
| 1. | Кокс | 46 | 42 | 37 |
| 2. | Агломерат | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 3. | Чугун | 8 | 7,8 | 7,6 |
| 4. | Сталь мартеновская | 6,7 | 6,4 | 6,3 |
| 5. | Прокат | 9,8 | 9,7 | 9,7 |

Таблица В.4

Удельные расходы энергии на единицу продукции по переделам (мегакалории на тонну)

| № п/п | Продукция | Стандарт ЕС | Украина | ОАО «ДМЗ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
| 1. | Кокс | 600 | 734 | 1300 | 1240 | 1215 |
| 2. | Агломерат | 3646 | 4327 | 4000 | 3920 | 3860 |
| 3. | Сталь ККЦ | 133 | 462 | 300 | 275 | 260 |
| 4. | Сталь мартеновская | - | 1302 | 580 | 572 | 560 |
| 5. | Прокат из МНЛЗ из слитков | 7021007 | 8891194 | 6580009 | 6502278 | 6401660 |

- МНЛЗ — машины непрерывного литья заготовок.

Приложение Д

Таблица Д.1

Проекты по энергосбережению на

ЗАО «Донецксталь - металлургический завод»

| № п/п | Период внедрения | Мероприятия | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Июнь 2005 г. | Перевод доменной печи на использование коксового газа путем установки технологии пылеугольного вдувания топлива. Модернизация домны №2. | 60 млн.дол. |
| 2. | Июнь 2006 г. | Начало строительства установки пылеугольного вдувания Китайского производства (Minmetals). Завершение строительства планируется через 2,5 года. Ожидаемая экономия составит более 70 тыс. м3 в час или 70 млн.дол. в год | 682 млн.дол |
| 3. | Декабрь-август 2006 г. | Строительство трубопровода коксового газа, что позволит осуществлять дополнительный отбор газа и снизить потребление природного газа. Экономия природного газа составит 23 млн. м3 в год | 8 млн.дол. |
| 4. | Май 2006 г. | Перевод доменной печи №1 на технологии пылеугольного вдувания топлива. Модернизация домны №1. | 20 млн.дол |
| 5. | Конец декабря 2006 г. | Ввод в эксплуатацию новой системы учета потребления электроэнергии, которая сократит использование природного газа на 36 млн. м3 в год | 1,3 млн.дол |
| 6. | Октябрь-ноябрь 2007 г. | Перевод нагревательных печей прокатных и проволочных станов на работу на тройной смеси на базе коксового, доменного и природного газа. За год это решение принесет экономию 190 млн. м3 | 3 млн.дол. |
| 7. | 2008 г. | Завершение реконструкции доменной печи №5 и ввод ее в эксплуатацию, до 2010 года планируется вывести из эксплуатации морально и физически изношенные доменные печи №4,7 | 10 млн.дол |
| 8. | Начало 2008 г. – конец 2009 г. | Строительство пылеугольного комплекса. Его внедрение в 2 этапа в 2009 году. После внедрения первого этапа суммарное снижение расхода кокса на 1 тонну чугуна составит около 23%, годовая экономия природного газа около 189 млн. м3 в год. Второй этап позволит вывести из состава литья природный газ | Более 50 млн.евро |

Продолжение приложения Д

Таблица Д.2

Перечень инновационно-инвестиционных проектов, утвержденных к реализации в течении 2004-2006 гг.

| № п/п | Название | Стоимость, млн.грн | Норм. срок, мес. | Факт. срок, мес. | Откло-нение, дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство дуговой электросталеплавильной печи с газоочистными сооружениями | 60,2 | 18 | 17,5 | -15 |
| 2. | Повышение эффетивности производства катаной заготови | 34,2 | 18 | 18 | 0 |
| 3. | Строительство комбинированной сортовой машины непрерывного литья заготовок | 28,4 | 18 | 17 | -30 |
| 4. | Капитально-восстановительный ремонт доменной печи №1 | 20,560 | 18 | 18 | 0 |
| 5. | Реконструкция кислородного блока КАР-30 ст 3 с установкой оборудования фирмы "Air Liquid" | 19,2 | 17 | 16,7 | - 6 |
| 6. | Модернизация доменной печи №6 на основе внедрення АСУ ТП | 21,9 | 16 | 16,5 | +15 |
| 7. | Строительство современных систем водообеспечения для охлаждения технологических агрегатов. | 21,3 | 16 | 15,3 | -21 |
| 8. | Капитально-восстановительный ремонт доменной печи №2 | 15 | 16 | 16 | 0 |
| 9. | Модернизации существующей установки непрерывной разливки стали для получения слябов | 7,4 | 16 | 15,1 | -27 |
| 10. | Модернизация доменной печи №3 | 9,3 | 12 | 12 | 0 |
| 11. | Модернизация доменной печи №2 | 8,7 | 11 | 12 | +30 |
| 12. | Монтаж и эксплуатация установки печь-ковш | 10,607 | 10 | 10,5 | +15 |
| 13. | Строительство комплекса кислородно-компрессорной станции на основе воздухоразделительной установки КААр-15-7М2 | 10,57 | 6,5 | 6,5 | 0 |
| 14. | Реконструкция энергоснабжающего оборудования дуговой сталеплавильной печи (ДСП-120) | 1,600 | 3 | 2,8 | -6 |

Приложение Ж

Таблица Ж.1

Потребление готового проката черных металлов отраслями промышленности  в Украине в 2004-2006 гг.

| № п/п | Потребитель | 2004 г. |  | 2005 г. |  | 2006 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн.т | % | млн.т | % | млн.т | % |
| 1. | Промышленность, всего | 4,3 | 100 | 4,54 | 100 | 4,6 | 100 |
| 2. | Черная металлургия | 2,32 | 54 | 2,5 | 50 | 2,58 | 56 |
| 3. | Машиностроение и металлообработка | 1,50 | 35 | 1,41 | 35 | 1,51 | 33 |
| 4. | Строительство | 0,13 | 3 | 0,14 | 3 | 0,14 | 3 |
| 5. | Топливная промышленность | 0,26 | 6 | 0,27 | 6 | 0,09 | 2 |
| 6. | Электроэнергетика | 0,11 | 1,5 | 0,07 | 1,5 | 0,07 | 1,5 |
| 7. | Промышленность строительных материалов | 0,04 | 2,5 | 0,11 | 2,5 | 0,12 | 2,5 |
| 8. | Транспорт и связь | 0,04 | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | 1 |
| 9. | Другие отрасли | 0,04 | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | 1 |

Таблица Ж.2

Потребление металла на внутреннем рынке Украины в 2004-2006 гг, млн.тонн

| № п/п | Название | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Железная руда | 43,9 | 44,5 | 46,9 |
| 2. | Сталь | 31,3 | 34,1 | 36,2 |
| 3. | Чугун | 24,1 | 25,1 | 26,3 |
| 4. | Готовый прокат: сортовой листовой | 4,6 2,6 2,0 | 5,0 2,8 2,2 | 5,3 3,0 2,3 |
| 5. | Марганцевая руда | 2,7 | 3,2 | 3,9 |
| 6. | Огнеупоры | 1,17 | 1,23 | 1,34 |
| 7. | Ферросплавы | 0,56 | 0,61 | 0,64 |
| 8. | Трубы стальные | 0,54 | 0,57 | 0,61 |
| 9. | Металлоизделия | 0,45 | 0,52 | 0,56 |
| 10 | Изделия дальнейшей переработки | 0,28 | 0,31 | 0,33 |

Приложение З

Основные показатели, характеризующие кадровый потенциал

ЗАО «Донецксталь - МЗ» в 2004-2006гг.

| № п/п | Показатель | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность работников, чел. | 8720 | 8690 | 8646 |
| 2. | Принято на работу, чел | 6540 | 6692 | 6831 |
| 3. | Уволено, чел | 2180 | 1998 | 1815 |
| 4. | Текучесть кадров, % | 25 | 23 | 21 |
| 5. | Средний возраст работающих, лет По возрастному уровню, % до 30 лет от 30 до 40 лет от 40 до 50 лет более 50 лет | 43 32 21 22 25 | 41 32 21 22 25 | 40 32 22 21 25 |
| 6. | Уровень образования, % полное среднее начальное профессиональное среднее профессиональное высшее профессиональное | 21 30 39 20 | 22 28 30 20 | 23 28 30 19 |
| 7. | Проходило практику | 189 | 399 | 410 |
| 8. | Направлено от завода на учебу | 28 | 36 | 42 |
| 9. | Проходит профессиональное обучение, чел. подготовка рабочих подготовка специалистов | 3854 2813 1041 | 3949 2877 1072 | 4021 2916 1105 |
| 10 | Повышение квалификации, чел. специалисты руководители подразделений | 328 200 128 | 415 255 160 | 506 300 206 |
| 11. | Затраты на подготовку и повышение квалификации персонала, грн | 580 000 | 630 000 | 720 000 |

Приложение К

Основные показатели производственной и финансово-экономической деятельности ЗАО «Донецксталь - МЗ» в 2004-2006гг.

| № п/п | Наименование показателей | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чугун (тыс. тонн) | 357,9 | 414,750 | 460,115 |
| 2. | Сталь мартеновская (тыс. тонн) | 703,609 | 786,624 | 810,595 |
| 3. | Сортовой прокат (тыс. тонн) | 124,317 | 129,242 | 174,713 |
| 4. | Листовой прокат (тыс. тонн) | 161,499 | 182,955 | 208,281 |
| 5. | Объем производства товарной продукции в действующих ценах (млн. грн.) | 331,07 | 333,10 | 565,495 |
| 6. | Объем реализованной товарной продукции (млн. грн.) | 457,775 | 533,10 | 558,16 |
| 7. | В т.ч. на экспорт (млн. грн.) | 70,43 | 89,50 | 130,04 |
| 8. | Объем реализованной инновационной продукции (млн. грн.) | 0,9 | 1,17 | 1,3 |
| 9. | Валовая прибыль (убыток) млн. грн. | 35,67 | 46,66 | 85,479 |
| 10. | Прибыль от инновационной деятельности млн.грн | 0,97 | 1,06 | 1,8 |
| 11. | Рентабельность реализованной продукции (%) | 11,05 | 13,3 | 19,31 |
| 12. | Соотношение кредиторской задолженности к дебиторской (%) | 1,52 | 1,10 | 0,68 |
| 13. | Перечислено в бюджеты всех уровней (млн. грн.) | 35,89 | 50,50 | 72,57 |
| 14. | Расходы связанные с инновационной деятельностью, млн.грн | 2,47 | 2,93 | 3,74 |

Приложение Л

Таблица Л.1

Показатели, характеризующие результативность управления субъектом хозяйствования

| № п/п | Показатели | Экономическая сущность | Алгоритм расчета | Общепринятое теоретическое значение | Среднеотраслевое - по черной металлургии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Показатели ликвидности и платежеспособности |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Коэффициент абсолютной ликвидности | Показывает какую часть краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время | ф.№1стр.(220+230+240)ф.№1стр.620 | 0,2-0,3 | 0,02 |
| 1.2. | Коэффициент промежуточной ликвидности | Характеризует прогнозируемые платежные возможности предприятия при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами | ф.№1стр.(150+...+250)ф.№1стр.620 | 0,8-1 | 0,85 |
| 1.3 | Коэффициент общего покрытия | Показывает запас прочности, возникающей вследствие превышения ликвидного имущества над имеющимися обязательствами | ф.№1стр.260ф.№1стр.620 | 1,5-2 | 1,15 |
| 1.4. | Доля наиболее ликвидных средств в оборотных активах | Характеризует удельный вес наиболее ликвидных активов в общей сумме оборотных средств | ф.№1стр.(220+230+240)ф.№1стр.260 | Свыше 0,3 | 0,02 |
| 1.5. | Коэффициент маневренности активов | Показывает, сколько оборотных средств приходится на единицу необоротных | ф.№1стр.260ф.№1стр.280 | 0,3-0,5 | 0,42 |

Продолжение таблицы Л.1

| 1.6. | Общий коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности | Показывает способность проведения расчетов с кредиторами за счет дебиторов | ф.№1стр.(150+...+210)ф.№1стр.620 | 1,0 | 0,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Доля производственных запасов в оборотных активах | Характеризует удельный вес запасов в общей сумме оборотных средств предприятия | ф.№1стр.(100+...+140)ф.№1стр.260 | 0,5-0,6 | 0,27 |
| Показатели финансовой устойчивости |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Коэффициент обеспеченности активов собственными оборотными средствами | Характеризует наличие у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости | ф.№1стр.(380+430−80)ф.№1стр.280 | 0,1-0,2 | -0,018 |
| 2.2. | Коэффициент маневренности собственных оборотных средств | Показывает способность предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства за счет собственных источников | ф.№1стр.(380+430−80)ф.№1стр.(380+430) | 0,2-0,5 | -0,03 |
| 2.3. | Коэффициент финансовой независимости | Характеризует долю собственных средств в общей сумме всех средств предприятия | ф.№1стр.(380+430)ф.№1стр.640 | 0,5-0,7 | 0,56 |
| 2.4. | Коэффициент концентрации привлеченного капитала | Показывает долю заемного капитала в общей его сумме | ф.№1стр.(480+620)ф.№1стр.640 | - | 0,44 |
| 2.5. | Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | Характеризует сколько заемных средств привлечено предприятием на 1 грн. вложенных в активы собственных средств | ф.№1стр.(480+620)ф.№1стр.(380+430) | 0,7-1 | 0,79 |

Продолжение таблицы Л.1

| 2.6. | Коэффициент долгосрочной финансовой устойчивости | Характеризует общий объем используемых активов, сформированных за счет собственного и долгосрочного заемного капитала предприятия | ф.№1стр.(380+430+480)ф.№1стр.640 | 0,85-0,9 | 0,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | Коэффициент устойчивости структуры мобильных средств | Показывает отношение чистых мобильных средств к общей сумме мобильных средств | ф.№1стр.(260−620)ф.№1стр.260 | 1 | 0,13 |
| 2.8 | Коэффициент интенсивности высвобождения средств, вложенных в основной капитал | Характеризует интенсивность высвобождения средств в основных средствах и нематериальных активах | ф.№1стр.(012+032)ф.№1стр.(011+031) | - | 0,56 |
| Показатели деловой активности |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коэффициент оборачиваемости активов | Характеризует полученную чистую выручку от реализации продукции на единицу средств, инвестированных в активы | ф.№2стр.035ф.№1стр.280[гр.(3+4)2] | - | 0,99 |
| 3.2. | Коэффициент оборачиваемости оборотных активов | Показывает, сколько чистой выручки от реализации продукции приходится на единицу оборотных средств | ф.№2стр.035ф.№1стр.260[гр.(3+4)2] | Свыше 2,0 | 4,54 |
| 3.3. | Коэффициент оборачиваемости запасов | Характеризует количество оборотных средств, инвестированных в запасы | ф.№2стр.035ф.№1стр.100+...+стр.140[гр.(3+4)2] | Свыше 3,0 | 1,63 |
| 3.4. | Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности | Показывает число оборотов за период коммерческого кредита, предоставленного предприятием | ф.№2стр.035ф.№1стр.150+...+стр.210[гр.(3+4)2] | Свыше 4,9 | 2,69 |

Продолжение таблицы Л.1

| 3..5 | Коэффициент отвлечения оборотных активов в дебиторскую задолженность | Характеризует сумму оборотных активов, приходящуюся на одну гривну дебиторской задолженности | ф.№1стр.150+...+стр.210[гр.(3+4)2]ф.№1стр.260[гр.(3+4)2] | - | 0,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности | Показывает скорость оборота кредиторской задолженности предприятия | ф.№2стр.035ф.№1стр.620[гр.(3+4)2] | - | 2,69 |
| 3.7 | Сводный коэффициент годности необоротных активов | Показывает, какая часть основных средств и нематериальных активов находится в пригодном для работы состоянии | ф.№1стр.010+стр.030ф.№1стр.011+стр.1031 | - | 0,43 |
| 3.8 | Коэффициент оборачиваемости собственного капитала | Показывает, сколько чистой выручки от реализации продукции приходится на единицу собственного капитала | ф.№2стр.035ф.№1стр.380[гр.(3+4)2]+стр.430[гр.(3+4)2] | Свыше 2,0 | 1,85 |
| 3.9 | Коэффициент оборачиваемости заемного капитала | Характеризует период, за который чистая выручка от реализации продукции покроет заемный капитал | ф.№2стр.035ф.№1стр.480[гр.(3+42)]+стр.620[гр.(3+4)2] | - | 2,16 |
| 3.10 | Фондоотдача необоротных активов | Показывает, сколько чистой выручки от реализации продукции приходится на единицу необоротных активов предприятия | ф.№2стр.035ф.№1стр.080[гр.(3+4)2] | - | 1,7 |
| 3.11 | Коэффициент фондоотдачи основных производственных фондов | Характеризует чистую выручку от реализации продукции, приходящуюся на единицу основных средств | ф.№2стр.035ф.№1стр.030[гр.(3+4)2] | Свыше 3 | 2,3 |

Продолжение приложения Л

Таблица Л.2

Показатели, характеризующие результативность управления

ЗАО «Донецсталь - МЗ» в 2004-2006 гг.

| Показатели | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление конкурентоспособностью |  |  |  |
| Доля рынка по выпускаемой продукции, % | 2,0 | 2,1 | 2,4 |
| Уровень продаж, млн.грн | 457,775 | 533,10 | 558,16 |
| Спрос на инновационную продукцию, млн.грн | 0,9 | 1,17 | 1,3 |
| Управление ликвидностью и платежеспособностью |  |  |  |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,019 | 0,02 | 0,022 |
| Коэффициент промежуточной ликвидности | 0,628 | 0,63 | 0,635 |
| Коэффициент общего покрытия | 0,78 | 0,81 | 0,87 |
| Доля наиболее ликвидных средств в оборотных активах | 0,049 | 0,055 | 0,057 |
| Коэффициент маневренности активов | 0,53 | 0,53 | 0,533 |
| Общий коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности | 0,564 | 0,567 | 0,572 |
| Доля производственных запасов в оборотных активах | 0,348 | 0,363 | 0,414 |
| Управление финансовой устойчивостью |  |  |  |
| Коэффициент обеспеченности активов собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,08 | 0,11 |
| Коэффициент маневренности собственных оборотных средств | 0,042 | 0,105 | 0,163 |
| Коэффициент финансовой независимости | 0,531 | 0,565 | 0,6 |
| Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | 1,23 | 1,101 | 1,014 |
| Коэффициент долгосрочной финансовой независимости | 0,482 | 0,527 | 0,572 |
| Коэффициент устойчивости структуры мобильных средств | -0,18 | -0,4 | -0,74 |
| Управление деловой активностью |  |  |  |
| Коэффициент оборачиваемости оборотных активов | 2,06 | 2,44 | 2,83 |
| Коэффициент оборачиваемости запасов | 6,56 | 7,06 | 7,49 |
| Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности | 3,92 | 5,2 | 6,61 |
| Коэффициент оборачиваемости собственного капитала | 2,21 | 2,56 | 2,86 |
| Коэффициент фондоотдачи основных производственных фондов | 3,6 | 3,9 | 4,2 |

Приложение М

Таблица М.1

Показатели деятельности ЗАО «Донецксталь - МЗ»

| Период | Индекс цен | Рентабельность | Приведенная рентабельность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-е полугодие 2004 | 1,00 | 0,10 | 0,10 |
| 2-е полугодие 2004 | 1,08 | 0,20 | 0,11 |
| 1-е полугодие 2005 | 1,14 | 0,29 | 0,131 |
| 2-е полугодие 2005 | 1,16 | 0,32 | 0,133 |
| 1-е полугодие 2006 | 1,19 | 0,40 | 0,176 |
| 2-е полугодие 2006 | 1,24 | 0,48 | 0,193 |

Таблица М.2

Показатели деятельности ЗАО «Донецксталь - МЗ»

| Период | Затраты на инновации, млн.грн | Доля затрат на инновации в общем объеме затрат |
| --- | --- | --- |
| 1-е полугодие 2004 | 1,2 | 0,033 |
| 2-е полугодие 2004 | 1,27 | 0,035 |
| 1-е полугодие 2005 | 1,53 | 0,038 |
| 2-е полугодие 2005 | 1,4 | 0,041 |
| 1-е полугодие 2006 | 1,8 | 0,045 |
| 2-е полугодие 2006 | 1,87 | 0,055 |

Приложение Н

Структура затрат на инновационную деятельность

ЗАО «Донецксталь - МЗ»

| Затраты | 2004 г. |  | 2005 г. |  | 2006 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн.грн | % | млн.грн | % | млн.грн | % |
| Всего | 2,47 | 100 | 2,93 | 100 | 3,74 | 100 |
| Исследования и разработки новых продуктов, услуг и производственных процессов | 0,2396 | 9,70 | 0,2842 | 9,70 | 0,3628 | 9,70 |
| Приобретение машин и оборудования | 1,5956 | 64,60 | 1,9514 | 66,60 | 2,4908 | 66,60 |
| Приобретение новых технологий | 0,0247 | 1,00 | 0,0381 | 1,30 | 0,0486 | 1,30 |
| Приобретение программных средств | 0,0951 | 3,85 | 0,1143 | 3,90 | 0,1459 | 3,90 |
| Производственное проектирование и подготовка производства для выпуска новых продуктов | 0,494 | 20,00 | 0,5157 | 17,60 | 0,6582 | 17,60 |
| Обучение и подготовка персонала, связанного с инновациями | 0,0074 | 0,30 | 0,0103 | 0,35 | 0,0131 | 0,35 |
| Маркетинговые исследования | 0,0037 | 0,15 | 0,0044 | 0,15 | 0,0056 | 0,15 |
| Прочие затраты на технологические инновации | 0,0099 | 0,40 | 0,0117 | 0,40 | 0,015 | 0,40 |

Приложение П

Таблица П.1

Показатели экономической эффективности инвестиционных проектов ЗАО «Донецксталь - МЗ», стоимость которых

до 100 тыс.грн  в 2006 году

| № п/п | Чистый дисконтированный доход, тыс. грн | Внутренняя норма доходности, % | Индекс доходности | Срок окупаемости, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект № 1 | 12 984,6 | 21,87 | 2,19 | 24 |
| Проект № 2 | 3 289,2 | 20,34 | 2,4 | 24 |
| Проект № 3 | 2 389,0 | 23,12 | 2,64 | 17 |
| Проект № 4 | 14 863,1 | 21,5 | 2,13 | 18 |
| Проект № 5 | 16 546,3 | 26,22 | 3,04 | 20 |
| Проект № 6 | 5 681,5 | 27,41 | 2,18 | 12 |
| Проект № 7 | 2 726,2 | 19,8 | 2,94 | 18 |
| Проект № 8 | 20 375,0 | 20,02 | 3,06 | 18 |
| Проект № 9 | 2 158,0 | 21,33 | 3,0 | 16 |
| Проект № 10 | 764,8 | 20,1 | 2,54 | 20 |
| Проект № 11 | 17 365,0 | 15,34 | 2,69 | 14 |
| Проект № 12 | 2 354,6 | 17,91 | 2,18 | 21 |
| Проект № 13 | 8 110,0 | 16,42 | 2,57 | 12 |
| Проект № 14 | 449,2 | 20,57 | 2,07 | 24 |
| Проект № 15 | 12 506,2 | 19,54 | 4,01 | 14 |

Продолжение приложения П

Таблица П.2

Значения единичных критериев сравнительной эффективности инвестиционных проектов

| № п/п | Единичный критерий чистого дисконтированного дохода | Единичный критерий внутренней нормы доходности | Единичный критерий индекса доходности | Единичный критерий срока окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект № 1 | 0,637 | 0,798 | 0,546 | 0.5 |
| Проект № 2 | 0,161 | 0,742 | 0,598 | 0,2 |
| Проект № 3 | 0,117 | 0,843 | 0,658 | 0,706 |
| Проект № 4 | 0,723 | 0,784 | 0,531 | 0,667 |
| Проект № 5 | 0,812 | 0,957 | 0,758 | 0,6 |
| Проект № 6 | 0,279 | 1,0 | 0,544 | 1,0 |
| Проект № 7 | 0,134 | 0,722 | 0,733 | 0,667 |
| Проект № 8 | 1,0 | 0,73 | 0,763 | 0,667 |
| Проект № 9 | 0,106 | 0,778 | 0,748 | 0.75 |
| Проект № 10 | 0,038 | 0,733 | 0,633 | 0,6 |
| Проект № 11 | 0,852 | 0,56 | 0,671 | 0,857 |
| Проект № 12 | 0,116 | 0,653 | 0,544 | 0,571 |
| Проект № 13 | 0,398 | 0,599 | 0,641 | 1,0 |
| Проект № 14 | 0,022 | 0,750 | 0,516 | 0,5 |
| Проект № 15 | 0,614 | 0,713 | 1,0 | 0,857 |

Продолжение приложения П

Таблица П.3

Показатели экономической эффективности инвестиционных проектов ЗАО «Донецксталь - МЗ»  в 2006 году, стоимость которых  от 100 тыс.грн до 500 тыс.грн

| № п/п | Чистый дисконтированный доход, тыс. грн | Внутренняя норма доходности, % | Индекс доходности | Срок окупаемости, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект № 1 | 42 984,6 | 21,27 | 2,9 | 34 |
| Проект № 2 | 37 289,2 | 20,14 | 2,41 | 24 |
| Проект № 3 | 32 389,0 | 21,12 | 2,34 | 27 |
| Проект № 4 | 24 863,1 | 22,55 | 2,33 | 28 |
| Проект № 5 | 36 546,3 | 21,22 | 3,14 | 30 |
| Проект № 6 | 55 681,5 | 24,41 | 2,14 | 18 |
| Проект № 7 | 22 726,2 | 12,81 | 2,96 | 18 |
| Проект № 8 | 30 375,0 | 21,04 | 3,16 | 19 |
| Проект № 9 | 29 158,0 | 21,63 | 3,1 | 19 |
| Проект № 10 | 38 764,8 | 22,15 | 2,44 | 26 |
| Проект № 11 | 37 365,0 | 17,37 | 2,4 | 19 |
| Проект № 12 | 42 354,6 | 15,94 | 2,2 | 24 |
| Проект № 13 | 38 110,0 | 17,49 | 2,6 | 17 |
| Проект № 14 | 24 449,2 | 22,56 | 2,2 | 26 |
| Проект № 15 | 22 506,2 | 18,59 | 4,03 | 18 |

Продолжение приложения П

Таблица П.4

Показатели экономической эффективности инвестиционных проектов ЗАО «Донецксталь - МЗ»  в 2006 году, стоимость которых от 500 тыс.грн до 1 млн.грн

| № п/п | Чистый дисконтированный доход, тыс. грн | Внутренняя норма доходности, % | Индекс доходности | Срок окупаемости, годы. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект № 1 | 82 984,6 | 19,21 | 2,45 | 8,5 |
| Проект № 2 | 77 289,2 | 20,13 | 2,89 | 10,8 |
| Проект № 3 | 82 319,0 | 20,12 | 3,34 | 8,6 |
| Проект № 4 | 114 863,1 | 18,56 | 3,33 | 8,8 |
| Проект № 5 | 66 546,3 | 20,29 | 3,10 | 8 |
| Проект № 6 | 105 681,5 | 17,40 | 2,74 | 6,2 |
| Проект № 7 | 82 711,2 | 19,86 | 3,36 | 7,4 |
| Проект № 8 | 80 175,6 | 21,09 | 3,15 | 9,2 |
| Проект № 9 | 79 448,0 | 20,99 | 3,1 | 8,6 |
| Проект № 10 | 78 774,8 | 18,19 | 2,84 | 7,2 |
| Проект № 11 | 87 365,0 | 17,33 | 2,67 | 6,9 |
| Проект № 12 | 112 004,6 | 22,34 | 2,99 | 8,1 |
| Проект № 13 | 88 199,0 | 18,78 | 3,6 | 10 |
| Проект № 14 | 74 929,2 | 22,59 | 3,2 | 8,5 |
| Проект № 15 | 92 934,2 | 18,76 | 4,03 | 12 |

Приложение Р

Результаты внедрения