РАЗДЕЛ 2

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ

2.1. Механизм управления инновационным научно-техническим развитием промышленности

Отсутствие методологической базы инновационного развития промышленности Украины привело к сокращению объемов высокотехнологичных производств и инновационной деятельности. Таким образом, проблема управления инновационным научно-техническим развитием промышленности Украины является чрезвычайно актуальной, поскольку это касается каждого субъекта хозяйствования, так как большинство из них было образовано в процессе приватизации на базе прежних государственных структур.

В этой связи, чрезвычайно важным является разработка механизма управления инновационным научно-техническим развитием промышленности Украины (рис.2.1), цель которого, – устойчивый рост эффективного использования научно-технических ресурсов. В процессе исследования установлено, что данный механизм представляет собой подсистему принятия управленческих решений, направленных на генерацию идей относительно поиска методов оперативного реагирования на изменения спроса на рынке, повышения качества производимой инновационной продукции, а также источников получения дополнительных конкурентных преимуществ, за счет открывающихся возможностей экономии рабочего времени, материальных и человеческих ресурсов.

Для достижения цели механизма управления инновационным научно-техническим развитием промышленности необходимо решение  таких  задач:

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Повышение эффективности использования

научно-технических ресурсов

ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

Расширение технических возможностей субъектов хозяйствования

Технологическое усовершенствование продукции

Сокращение сроков реализации инновационных проектов

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ

Повышение конкурентоспособности

субъектов хозяйствования

Рис.2.1. Механизм управления инновационным научно-техническим развитием промышленности Украины

+

-

Метод оценки экономической эффективности внедрения производственно-технических

инноваций

Метод оценки инновационного уровня продукции

Метод планирования реализации

инновационного

проекта

- расширение технических возможностей субъектов хозяйствования;

- технологическое усовершенствование продукции;

- сокращение сроков реализации инновационных проектов.

Положительные результаты решения задач во многом зависят от использования соответствующих методов. Так, для расширения технических возможностей субъектов хозяйствования предлагается метод оценки экономической эффективности внедрения производственно-технических     инноваций, в основу которого положена модель межотраслевого баланса. Постановочная часть данного метода была описана в работе [73].

Однако, следует заметить, что эффективность предложенного метода зависит от учета особенностей инновационного развития промышленности в современных условиях хозяйствования, и в этой связи без определения особенностей инновационного развития, таких как: наличие нескольких участников процесса инновационного развития, системность и согласованность интересов участников процесса инновационного развития, не возможно управление производственными взаимосвязями между инновационно активными субъектами хозяйствования, которые оказывают непосредственное влияние на расширение их технических возможностей.

При такой постановке задачи, метод оценки экономической эффективности внедрения производственно-технических инноваций в формализованном виде имеет следующую редакцию.

Представим систему уравнений как:

| Xi=j=1maijxi+yi | (i=1,n) | (2.1) |
| --- | --- | --- |

или в матричной форме

| X=AX+Y, | (2.2) |
| --- | --- |

| где: | хi | – | объем выпуска валовой продукции i-го вида (i=1,n); |
| --- | --- | --- | --- |
|  | yi | – | объем выпуска конечной продукции i-го вида; |
|  | аij | – | коэффициент прямых затрат i-го вида продукции на производство j-го вида продукции (j=1,m); |
|  | А=(аij) | – | матрица коэффициентов прямых затрат i-го вида продукции на производство j-го вида продукции; |
|  | X=(xi) | – | вектор валового выпуска i-го вида продукции; |
|  | Y=(yi) |  | вектор выпуска конечной продукции i-го вида. |

Эта система имеет решение относительно неизвестных значений объемов производства продукции при заданном векторе конечной продукции:

| X=(I−A)−1Y, | (2.3) |
| --- | --- |

| где: | (1-А)−1 | – | матрица коэффициентов полных затрат; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | – | единичная матрица. |

Элемент Вij матрицы  (I−A)−1=B  характеризует потребность в валовом выпуске продукции i-го вида, которая необходима для получения в процессе производства единицы конечной продукции j-го вида.

Исходя из вышеприведенного, если в результате инновационной активности субъект хозяйствования внедрил у себя некоторую инновацию производственно-технологического типа, это непременно должно привести к повышению эффективности производственного процесса по выпуску соответствующего вида продукции за счет экономии необходимых видов производственных ресурсов.

Отсюда, прогрессивные изменения в производственном процессе субъекта хозяйствования в рамках модели (2.1) - (2.2)  будут отражены путем изменения значений элементов столбца j матрицы А – коэффициентов прямых затрат. Данный столбец соответствует прямым затратам продукции каждого из производителей рассматриваемых субъектов хозяйствования на изготовление единицы продукции j-го вида.

Итак, условно обозначим производственно-технологическую инновацию субъекта хозяйствования через – γ, а γij – представим как величину экономии i-го вида продукции в результате внедрения производственно-технической инновации, используемой при изготовлении единицы продукции j-го вида.

При этом параметры величины γij , должны удовлетворять следующим требованиям:

γij = 0 , если реализация инновации не приводит к уменьшению объемов потребления i-го вида продукции при изготовлении j-го вида продукции или продукция i-го вида не использовалась при изготовлении j-го вида продукции,      т.е. аij = 0;

γij≤аij, если имеет место экономия затрат i-го вида продукции;

γij=аij, если вследствие внедрения инноваций наблюдается полный отказ от применения i-го вида продукции в процессе изготовления j-го вида продукции (если до использования инновации продукция i-го вида участвовала в изготовлении j-го вида продукции, т.е. aij ≠ 0).

Таким образом, используя параметры внедряемой производственно-технологической инновации γ, новые значения элементов столбца j матрицы прямых затрат А, можно определить следующим образом:

| kij=аij+γij, | (2.4) |
| --- | --- |

| где: | kij | – | коэффициент, характеризующий прямые затраты i-го вида продукции на изготовление j-го вида продукции после внедрения производственно-технологической инновации γij. |
| --- | --- | --- | --- |

В результате, исходная матрица прямых затрат A=(aij) трансформируется в матрицу K=(kij).

При этом все элементы kij согласно их определениям и указанным параметрам инноваций γij  должны удовлетворять неравенству

| kij≤аij, | (2.5) |
| --- | --- |

Следовательно, по своему содержанию величина γij рассматривается как некоторая система экономико-технологических параметров инновации, а именно:

- технологическое значение γij – отражает влияние инновации на элементы технологического процесса, через определение тех или иных производственных ресурсов;

- экономическое  значение γij – отражает влияние инноваций на экономию затрат i-го вида продукции  при изготовлении j-го вида продукции.

Отсюда, следует вывод, что внедрение субъектом хозяйствования производственно-технологических инноваций приводит к экономии производственных ресурсов. Однако, есть и другие последствия внедрения субъектом хозяйствования инноваций. Это когда наблюдается одновременно экономия одних видов используемых ресурсов и рост объемов потребления других, при этом возникает потребность тех видов ресурсов, которые ранее не использовались. Такие инновации характеризуются набором величин γi'=γ1',γ2',...γn', с соответствующими параметрами. В этом случае инновации будут внедряться субъектом хозяйствования только тогда, когда это экономически целесообразно. Критерием являются суммарные затраты на производство единицы продукции.

Использование субъектом хозяйствования инноваций указанного типа отражается в модели (2.1) – (2.2) посредством изменения значений коэффициентов прямых затрат аij исходной матрицы А согласно формулы (2.4), при этом новые значения kij должны удовлетворять условию:

| i=1nkij<i=1nаij, | (2.6) |
| --- | --- |

при котором, после внедрения производственно-технологической инновации суммарные затраты i-го вида продукции на изготовление j-го вида продукции уменьшаются.

Для повышения конкурентоспособности субъектов хозяйствования, избравших инновационный путь развития, объективно необходимым является решение такой инновационной задачи, как технологическое усовершенствование подукции.

Существуют различные подходы к определению комплекса основных технико-экономических параметров выпускаемой продукции, в основу которых положены такие потребительские характеристики, как качество, надежность, прогрессивность. Однако, несмотря на все многообразие подходов, они не учитывают специфики процесса инновационного развития промышленности, а значит, не могут в полной мере решить задачу технологического усовершенствования подукции. Отсюда, объективно необходимым является поиск такого инновационного ресурса, с помощью которого возможно это решение. Этим ресурсом является постоянное повышение иновационного уровня продукции на основе его количественной оценки.

Под инновационным уровнем выпускаемой продукции будем понимать относительную характеристику ее технического совершенства,  основанную на сопоставлении потребительских свойств лучших (базовых) образцов данной продукции или сформировавшихся общественных потребностей.

Следует также заметить, что понятие инновационного уровня может быть применено в отношении выпускаемой продукции, которая является модификацией (усовершенствованием) уже существующих аналогичных образцов и отвечает общественной потребности, а значит, ее соответствующие показатели уже получили количественную оценку.

Итак, пусть определенный вид продукции, предназначенный для производственного освоения, характеризуется n потребительскими свойствами, каждому из которых соответствует значение параметра zi, (i=1,n). И предположим, что для данной продукции уже существует аналог, который может быть принят за базовый образец и zi0 - значение i-го параметра его потребительских свойств.

Отметим, что инновационный уровень зависит от соотношения параметров потребительских свойств анализируемого вида продукции и его аналога, рассматриваемого в качестве образца, т. е. значений zi и zi0. Отсюда, объективно необходимым является рассмотрение наиболее значимых параметров потребительских свойств продукции и характеризующих их показателей. В этой связи, считаем, что предлагаемый подход к оценке инновационного уровня продукции [126, 127, 128] должен быть дополнен классификацией параметров потребительских свойств выпускаемой продукции, где они представлены в порядке убывания их значимости в общей количественной оценке инновационного уровня (табл.2.1).

Таким образом, учитывая вышеизложенное, показатель инновационного уровня продукции U можно представить следующим образом:

| U = F (k1z1z10 , k2z2z20 , kn znzn0) , | (2.7) |
| --- | --- |

| где: | F | – | некоторая скалярная функция; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ki | – | весовой коэффициент значимости i-го параметра в общей количественной оценке инновационного уровня продукции. |

Данный показатель инновационного уровня продукции позволяет свести задачу по его определению к выбору конкретной функции F. Для этого целесообразно применить имеющиеся разработки в области оценки технического уровня и качества выпускаемой продукции [121].

А именно, показатель геометрической средней взвешенной в максимальной степени удовлетворяет требованиям построения обобщающих показателей для подобных задач.

В этой связи, формула (2.7) может быть конкретизирована следующим образом:

| U=Πni=1zizi0ki, | (2.8) |
| --- | --- |

При этом делается предположение, что коэффициенты значимости отдельных параметров выпускаемой продукции удовлетворяют условиям:

Таблица 2.1

Классификация параметров потребительских свойств продукции и характеризующих их показателей

| Классификационная группа | Описание показателей | Подгруппа | Наименование показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Назначение | Характеризуют свойства продукции, определяющие основные функции, для выполнения которых она предназначена, и обусловливают область ее применения | Функциональные показатели | Гибкость; упругость; жесткость и др. |
|  | Определяют полезный эффект при эксплуатации продукции, а также прогрессивность технических решений, заложенных в продукцию. Для технических объектов эти показатели принято называть эксплуатационными. | Показатели технической эффективности | Производительность; точность; вольтамперные характеристики и др. |
|  | Определяют основные проектно-конструкторские решения, удобство монтажа продукции, приспособленность продукции к агрегатированию и взаимозаменяемости. | Конструктивные показатели | Габаритно-весовые характеристики (размеры); коэффициент эффективности взаимозаменяемости; сборности изделия. |
|  | Определяют содержание в продукции структурных групп, химических элементов и т. д. | Показатели состава и структуры | Процентное содержание топлива, основных компонент конструкционного материала, вредных посторонних включений. |
| Надежность | Характеризуют реальный срок эксплуатации продукции, в течении которого сохраняются параметры качества | Показатели безотказности | Показатели долговечности, сохраняемости, вероятность безотказной работы, средняя наработка на отказ, средняя наработка до отказа |
|  | Характеризуют приспособленность поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта при условии соблюдения условий эксплуатации объекта, а также условий проведения процедур технического обслуживания. | Показатели ремонтопригодности | Вероятность восстановления работоспособного состояния, средняя трудоемкость ремонта и др. |
| Технологичность | Определяют свойства продукции обусловливать оптимальное распределение затрат материалов, денежных средств, временных ресурсов при технологической подготовке производства, изготовлении и эксплуатации продукции. | Основные показатели | Показатели трудоемкости, материалоемкости и себестоимости |
|  |  | Дополнительные показатели | Коэффициент сборности и др. |
| Безопасность | Определяют способность продукции обусловливать при ее эксплуатации и потреблении безопасность. | - | Вероятность безопасной работы человека, время срабатывания блокировочных и защитных устройств, электропрочность |

Продолж.табл.2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Экологические параметры | Определяют уровень вредных воздействий на окружающую среду, эксплуатации и потреблении продукции. Продукция, которая не отвечает принятым нормам по охране окружающей среды, подлежит снятию с производства. | - | Содержание вредных компонентов; вероятность выбросов вредных компонентов (газов, жидкостей, излучений). |
| Экономические параметры | Характеризуют затраты на разработку, производство, эксплуатацию и потребление продукции. | Рентабельность | Затраты основных ресурсов на разработку, производство и эксплуатацию продукции; себестоимость и трудоемкость производства; затраты по статьям калькуляции |
|  |  | Себестоимость |  |
| Транспортабельность | Характеризуют приспособленность продукции к транспортированию, т. е. перемещению в пространстве, а также к подготовительным и другим операциям | - | Затраты основных видов ресурсов, квалификацию и число людей, выполняющих работы по транспортированию. |
| Стандартизация и унификация | Определяют насыщенность продукции стандартными, унифицированными и оригинальными составными частями, а также уровень унификации продукции с другими изделиями. | - | Коэффициенты применяемости, повторяемости, взаимной унификации |
| Эргономические параметры | Характеризуют соответствие изделия гигиеническим условиям жизнедеятельности и работоспособности человека при его взаимодействии с изделием | Гигиенические показатели | Показатели освещенности, температуры, влажности, магнитного и электрического полей, излучения, токсичности, шума и др. |
|  | Характеризуют соответствие продукции размерам, форме и массе человеческого тела, взаимодействующего с изделием. | Антропометрические показатели | Показатели соответствия конструкции изделия размерам человеческого тела и его отдельных частей, а также массе человека. |
|  | Характеризуют соответствие продукции физиологическим свойствам человека и особенностям функционирования его органов чувств | Физиологические и психофизиологические показатели | Показатели соответствия изделия возможностям человека воспринимать и перерабатывать информацию и др. |
| Патентно-правовые параметры | Определяют степень защиты изделия авторскими свидетельствами и патентами в странах предполагаемого экспорта или продажи лицензий на отечественные изобретения. | Показатели патентной защиты | Коэффициент патентной защиты |
|  | Определяют степень воплощения в изделие технических решений, не подпадающих под действие, патентов исключительного права как внутри страны так и за рубежом. | Показатели патентной чистоты | Коэффициент патентной чистоты |
| Эстетические параметры | Характеризуют информационную выразительность продукции, рациональность формы, совершенство исполнения продукции. | - | Показатели знаковости, функционально-конструктивной обусловленности, чистоты выполнения контуров, тщательности покрытий и отделки, устойчивости к повреждению |

| ki≥0, | (2.9) |
| --- | --- |
| i=1nki=1. | (2.10) |

Из (2.8) видно, что показатель инновационного уровня выпускаемой продукции зависит от величины отношений базового образца zizi0.  Отсюда, чем больше величина отношений  zizi0, тем выше инновационный уровень выпускаемой продукции U. Причем, если  U > 1, то инновационный уровень анализируемой продукции в целом выше аналогичного уровня базового образца.

В том случае, когда необходимо оценить инновационный уровень и провести его сравнительный анализ для m различных видов продукции одинакового функционального назначения, но имеющих не идентичные потребительские свойства, количественная оценка инновационного уровня каждого из рассматриваемых видов продукции должна осуществляться, как на основе анализа уже существующих потребительских свойств, так и путем формирования новых для данного вида продукции инновационных возможностей.

Отсюда, количественную оценку инновационного уровня рассматриваемых m видов продукции необходимо осуществлять на основе анализа параметров их потребительских свойств.

| Z=mj=1Zj, | (2.11) |
| --- | --- |

| где: | Z | – | множество параметров потребительских свойств; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zj | – | множество параметров потребительских свойств, принадлежащих каждому из m-видов продукции. |

При этом следует заметить, что совокупность эталонных значений параметров потребительских свойств zj0 должна строиться из лучших значений соответствующих параметров по всем рассматриваемым видам продукции.

Таким образом, количественная оценка инновационного уровня продукции на основе сравнительного анализа значений множества параметров Z предполагает, что если рассматриваемый ее вид не обладает некоторым потребительским свойством zj, то zj=0. Учитывая вышеизложенное, определение инновационного уровня продукции по формуле (2.8), при условии отсутствия у анализируемой продукции хотя бы одного потребительского свойства из множества Z, сводится к тому, что показатель U примет значение, равное нулю.

В этой связи, для оценки и сравнительного анализа инновационного уровня видов продукции одинакового функционального назначения, но обладающих незначительно отличающимися потребительскими свойствами, необходимо использовать такую функцию F (2.7), которая при zi=0 не стремится к нулю. Данному требованию удовлетворяет арифметическая средняя взвешенная величина. Отсюда показатель U, примет следующий вид:

| U=j=1mzjzj0kj | (2.12) |
| --- | --- |

В условиях дефицита финансово-экономических ресурсов в промышленности, инновационно активным субъектам хозяйствования объективно присущ поиск и мобилизация внутренних инновационных ресурсов, позволяющих обеспечить эффективный и непрерывный процесс инновационного управления, направленного на достижение определенного уровня конкурентоспособности.

Таким образом, наряду с рассмотренными выше задачами инновационного научно-технического развития остро встает вопрос о необходимости решения задачи сокращения сроков реализации инновационных проектов для выявления скрытых внутренних резервов времени и материальных ресурсов. В научной литературе [9, 17, 62, 69, 151] встречаются различные методы сокращения сроков реализации инновационных проектов, основные из которых представлены в табл.2.2. Однако, при выборе метода управления реализацией инновационных проектов необходимо учесть следующие особенности: наличие участников разных уровней; системность и согласованность интересов участников; цикличность инновационного развития; поэтапную реализацию инновационного развития. Наиболее адаптированным методом к условиям инновационной среды является метод сетевого планирования, который как никто лучше подходит для решения задачи сокращения сроков реализации инновационных проектов, поскольку он позволяет руководителям своевременно получать достоверную информацию о ходе выполнения проекта, о возникших задержках и возможностях ускорения работ, концентрировать внимание на «критических» работах, определяющих продолжительность реализации всего проекта в целом, совершенствовать технологию и организацию работ, непосредственно влияющих на сроки реализации инновационного проекта, обеспечивать согласованность действий исполнителей. Метод планирования реализации инновационного проекта целесообразно представить в следующей последовательности действий:

Таблица 2.2

Методы сокращения сроков реализации инновационных проектов

| Основные направления сокращения сроков реализации инновационного проекта | Название группы методов | Методы |
| --- | --- | --- |
| Снижение количества изменений, вносимых после передачи результатов из предшествующего звена в последующее | Инженерно- технические | Системы автоматизированного проектирования (САПР) Автоматизированные системы технической подготовки производства (АСТП) |
| Определение рациональной степени параллельности фаз, стадий и этапов инновационного проекта | Планово-координационные | Планирование и координация Система сетевого планирования Моделирование Автоматизированные системы управления (АСУ создания и освоения новых товаров) |
| Обеспечение минимума затрат времени при выполнении работ и потерь времени при передаче результатов работ из предыдущей стадии в последующую | Организационные | - стандартизация; - унификация; - типизация технологических и организационных решений; - своевременное изготовление основных средств (оборудование, инструмент, оснастка); - механизация и автоматизация труда служб подготовки производства; - автоматизация нормативных экономических и др. расчетов; - функционально-стоимостный анализ и экономическая отработка; - предварительная отработка новых изделий в опытном производстве; - применение ГПС. |

- Составление перечня событий и работ инновационного проекта.

- Построение сетевого графика реализации инновационного проекта.

- Расчет параметров сетевого графика.

- Определение продолжительности критического пути реализации инновационного проекта.

- Анализ и оптимизация сетевого графика.

Предложенный порядок действий планирования и реализации инновационных проектов рассмотрим на гипотетическом примере (табл.2.3).

На основе имеющихся данных о составе работ инновационного проекта и продолжительности их реализации строится сетевой график (рис.2.2)

После построения сетевого графика рассчитываются параметры сети: сроки совершения событий, резервы времени, продолжительность критического пути.

Таблица 2.3.

Последовательность и продолжительность основных работ инновационного проекта

| № п/п | Название работ | Каким работам предшествует | Продолжительность работ (в неделях) | Ресурсы (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выбор направления исследования | 2 | 9 | 2 |
| 2 | Сбор и изучение научно-технической информации | 3, 4, 5 | 8 | 1 |
| 3 | Обобщение и оценка результатов исследований | 6 | 8 | 9 |
| 4 | Разработка технического задания для опытно-конструкторских работ | 8 | 9 | 5 |
| 5 | Техническое предложение | 7 | 13 | 1 |

Продолж.табл.2.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Эскизное проектирование | 7 | 12 | 4 |
| 7 | Техническое проектирование | 10, 12 | 14 | 4 |
| 8 | Разработка рабочей документации для изготовления и испытания опытного образца | 9, 10 | 12 | 3 |
| 9 | Согласование ее с заказчиком и заводом-изготовителем серийной продукции | 10, 12 | 14 | 8 |
| 10 | Разработка методики экспериментальных исследований, подготовка моделей, а также испытательного оборудования | 11 | 6 | 4 |
| 11 | Сопоставление результатов эксперимента с теоретическими исследованиями | 14 | 9 | 1 |
| 12 | Окончательный выбор технических решений по изделию в целом и его составным частям | 13, 17 | 11 | 3 |
| 13 | Разработка принципиальных технических решений | 15 | 16 | 6 |
| 14 | Формирование комплекта конструкторских документов | 15 | 5 | 1 |
| 15 | Предварительные испытания | 16 | 7 | 5 |
| 16 | Государственные (ведомственные) испытания | 18 | 9 | 1 |
| 17 | Отработка документации по результатам испытаний | 18 | 13 | 2 |
| 18 | Запуск экспериментального образца в производство |  | 9 | 3 |

Для описания сети в «терминах событий» используются следующие понятия:

- путь (L) – последовательность работ в сети, в которой конечное событие каждой работы этой последовательности совпадает с начальным событием следующей за ней работы;

- критический путь — наибольший по продолжительности путь сетевого графика (Lкр);

- поздний из допустимых сроков (Тпi) — это такой срок наступления события, превышение которого вызовет аналогичную задержку наступления завершающего события;

- ранний из возможных сроков наступления события (Трi) — это срок, необходимый для выполнения всех работ, предшествующих данному событию.

Заметим, что событие считается критическим, если задержка его начала приводит к увеличению срока окончания всего инновационного проекта, событие считается некритическим, если промежуток времени между его ранним началом и поздним окончанием больше его фактической продолжительности. Отсюда, критический путь составляют события: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16 (рис.2.3) – 104 дня.

Рис.2.2. Сетевой график реализации инновационного проекта

Конечным результатом выполняемых вычислений является построение календарного графика (плана), который преобразуется в реальную шкалу времени, удобную для реализации процесса выполнения инновационного проекта. На этапе анализа и оптимизации необходимо проверить, не превышает ли длина критического пути продолжительности планируемого срока. В случае превышения – необходимо принять меры по уплотнению графика работ.

Рис. 2.3. Критический путь реализации инновационного проекта

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что рассмотренный механизм управления инновационным научно-техническим развитием промышленности Украины получил свое дальнейшее развитие в предложенных методах решения приоритетных задач данного направления и, тем самым, способствует повышению уровня конкурентоспособности отечественных субъектов хозяйствования в условиях быстроизменяющейся внешней среды.

2.2. Механизм управления инновационным организационно - коммуникационным развитием промышленности

В условиях усиления конкурентного давления в промышленности и увеличения значимости неценовых факторов экономического развития, субъектам хозяйствования объективно необходимо разработать такую организационно-коммуникационную структуру управления инновационным развитием, которая позволила бы полностью раскрыть внутренний инновационный потенциал и повысить эффективность использования имеющихся организационных, структурно-функциональных, кадровых и коммуникационных ресурсов.

Усиливающиеся тенденции, обусловившие необходимость разработки механизма управления инновационным организационно-коммуникационным развитием промышленности Украины, можно сформулировать следующим образом, а именно:

- возрастающий уровень реструктуризации национальной экономики и ведущих отраслей промышленности;

- высокие темпы внедрения достижений научно-технического прогресса;

- выделение новых форм организации и управления инновационной деятельностью;

- принципиальные изменения в системах ценностей и мотивации инновационного развития;

- стремительное развитие информационных технологий;

- появление новых форм работы с информацией и развитие современных способов коммуникации.

В отечественной и зарубежной литературе не существует единой системы взглядов на проблему разработки и формирования организационно-коммуникационного механизма управления инновационным развитием промышленности. Следует отметить, что в большинстве случаев в исследованиях акцентируется внимание на организационных механизмах управления, которые, в основном, рассматривают как комплекс методов, способов и приемов формирования и регулирования отношений объектов с внутренней и внешней средой [89, 103, 141, 152, 165]. Однако, такой подход не учитывает особенностей инновационного развития, а именно: наличия участников процесса инновационного развития разных уровней, системности и согласованности интересов участников процесса инновационного развития. Приведенные особенности указывают на присутствие связей между всеми участниками процесса инновационного развития промышленности, тем самым обуславливает объективную необходимость в четком организационно-коммуникационном воздействии в рамках инновационного процесса на повышение уровня инновационного потенциала субъектов хозяйствования.

Отсюда, разработка механизма управления инновационным организационно-коммуникационным развитием промышленности Украины, направлена на повышение эффективности использования организационно-коммуникационных ресурсов.

В процессе исследования установлено, что механизм управления инновационным организационно-коммуникационным развитием промышленности представляет собой подсистему принятия управленческих решений, направленных на генерацию идей относительно поиска методов и способов формирования гибкой оргструктуры управления, позволяющей полностью раскрыть инновационный потенциал за счет оптимального сочетания и упорядочения имеющихся административных, кадровых, структурно-функциональных и коммуникационных ресурсов.

Реализация цели данного механизма обуславливает объективную необходимость решения таких принципиально важных задач, как: создание гибких оргструктур управления инновационным развитием, повышение эффективности управленческих решений и создание системы эффективных инновационных коммуникаций субъектов хозяйствования.

Однако, все это возможно только благодаря методам, которые представлены в механизме управления инновационным организационно-коммуникационным развитием промышленности (рис.2.4).

Отметим, что повышение эффективности инновационного развития промышленности в значительной мере определяется организованностью системы управления, которая зависит от четкой оргструктуры и деятельности всех ее элементов в направлении выбранной цели. Отсюда, одной из приоритетных задач управления инновационным организационно-коммуникационным развитием промышленности является создание гибких оргструктур управления инновационным развитием субъектов хозяйствования.

Согласно мнения Тренева Н.Н., организационную структуру управления образует совокупность различных параметров управления и ее подсистем, а именно: численность работников, количество подразделений, число уровней управления, исходя из этого определения считаем, что  оргструктура управления инновационным развитием субъектов хозяйствования представляет собой состав и соподчиненность взаимосвязанных организационных единиц и звеньев системы управления, выполняющих научно-технические, организационно-коммуникационные и финансово-экономические функции по управлению инновационным развитием субъектом хозяйствования.

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Повышение эффективности использования

организационно-коммуникационных ресурсов

ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

Создание гибких оргструктур управления инновационным развитием субъектов хозяйствования

Повышение эффективности управленческих решений субъектов хозяйствования

Создание системы эффективных инновационных коммуникаций субъектов хозяйствования

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ

ОРГАНИЗАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ

Повышение деловой активности

субъектов хозяйствования

Рис.2.4. Механизм управления инновационным организационно-коммуникационным развитием промышленности Украины

+

-

Метод организационного моделирования гибкой структуры управления инновационным развитием субъектов хозяйствования

Метод оценки экономической эффективности управленческих решений субъектов хозяйствования

Метод оценки коммуникационной напряженности субъектов хозяйствования

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры оргструктуры управления оказывают существенное влияние на эффективность функционирования всей системы управления инновационным развитием субъектов хозяйствования и промышленности в целом. Так, необоснованная численность управленческих работников снижает эффективность работы  аппарата управления, отсутствие четкого разграничения функций между структурными подразделениями зачастую приводит к запараллеливанию полномочий и дублированию работы его отдельных звеньев, излишнее количество уровней управления увеличивает длительность циклов прохождения информации и снижает оперативность принятия управленческих решений в процессе инновационного развития. Таким образом, сама оргструктура управления является формой организации процессов управления инновационным развитием промышленности, что опосредует ту важную роль, которую играет создание гибкой оргструктуры управления инновационным развитием субъектов хозяйствования в общей проблеме повышения эффективности системы управления. В то же время, формирование гибких оргструктур управления инновационным развитием промышленности должно осуществляться на основе следующих принципов:

- принцип обоснованности – обязательность применения научных методов и подходов, учета реальных условий функционирования отечественной промышленности и субъектов хозяйствования, анализа недостатков действующей оргструктуры управления инновационным развитием;

- принцип оптимальности и сбалансированности – способность  оргструктуры управления производить отбор действенных решений, увязывать цели с пропорционально сформированными ресурсами инновационного развития;

- принцип динамичности – необходимость учета влияния фактора времени, анализа проявляющихся и прогнозируемых в будущем причин, которые могут привести к изменению внешних и внутренних условий функционирования субъектов хозяйствования;

- принцип эффективности – необходимость формирования оргструктуры, способствующей наилучшему достижению цели управления инновационным развитием промышленности;

- принцип плановости и перспективности – построение оргструктуры на основе изучения прогнозов инновационного развития субъектов хозяйствования и промышленности в целом;

- принцип компетентности – наличие в подразделениях оргструктуры управления инновационным развитием специалистов достаточной квалификации, обладающих информированностью, заинтересованностью, правомочностью и ответственностью за принимаемые решения.

Критериями оценки эффективности создания гибкой оргструктуры управления инновационным развитием будут выступать оперативность  работы   аппарата   управления,   эффективность его функционирования и создание предпосылок для своевременной разработки, принятия и осуществления оптимальных управленческих решений в процессе осуществления инновационной деятельности [44, 85, 101, 133, 142].

На сегодняшний день, методы экономико-математического  моделирования систем управления находят все большее распространение. Для этих целей используются различные математические методы: операционные исследования, имитационное моделирование, линейное и динамическое программирование, теории графов, массового обслуживания, распознавания образов.

Однако, считаем, что наиболее перспективным направлением оптимизации оргструктур управления является организационное моделирование. Основу организационного моделирования образует многоуровневая, комплексная, многоцелевая экономико-математическая модель совершенствования и развития организационной системы управления инновационным развитием субъектов хозяйствования,   применение  которой  позволяет взаимоувязать цели, инновационные ресурсы и альтернативы организационного развития системы управления инновационным развитием субъектов хозяйствования:  проводить комплексную оптимизацию всех параметров структуры управления; оперативно прогнозировать изменения.

Преимуществом применения подхода, основанного на использовании организационного моделирования, является оптимизация параметров оргструктуры управления инновационным развитием субъектов хозяйствования не только по отдельным частным критериям, но и по степени достижения конечных целей, поставленных перед всей системой управления.

Так, рассмотрим задачу создания гибкой оргструктуры управления инновационным развитием субъектов хозяйствования методом организационного моделирования. Общепринятое представление задачи оптимальной гибкости управления заключается в оптимальном распределении работников между уровнями управления, при соответствующей иерархии системы управления инновационным развитием субъектов хозяйствования [50, 142]. Для определения рациональных границ сложности аппарата управления инновационным развитием субъектов хозяйствования следует учитывать как ее положительные, так и отрицательные стороны сложности. Высокий уровень сложности обеспечивает сокращение циклов прохождения информации, способствует росту специализации, и, как следствие, производительности труда работников, обеспечивает предпосылки   эффективного   использования управленческой оргтехники и ЭВМ. Однако при высоком уровне сложности (громоздкости) определяющем минимальное количество ступеней иерархии в аппарате управления инновационным развитием, возможны   снижение   гибкости   в   выполнении  работ по функциям управления, уменьшение адаптивности и самоорганизации системы управления.

Следует отметить, что при разработке организационной модели гибкости структуры управления инновационным развитием субъектов хозяйствования необходимо количественно выразить основные закономерности изменения показателей оргструктуры при различной степени сложности функций управления. В этой связи целесообразно использовать специальные показатели, характеризующие изменения в оргструктуре управления инновационным развитием субъекта хозяйствования.

Так, показатель степени гибкости аппарата управления инновационным развитием субъектов хозяйствования КR предлагается определять по следующей формуле:

| КR=RSRS+RP, | (2.13) |
| --- | --- |

| где: | RS | – | численность работников субъекта хозяйствования, которые могут выполнить инновационные функции управления; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RP | – | численность работников в подразделении, которые могут выполнить инновационные функции управления. |

Величина этого показателя служит количественным измерителем, характеризующем потенциальные возможности работников субъекта хозяйствования выполнять весь объем работ по инновационным функциям с учетом их вертикального построения  в соответствии со структурой управления инновационным развитием.

При формировании организационной модели гибкости структуры управления инновационным развитием субъектов хозяйствования следует учитывать условия эффективного выполнения инновационных функций, распределенных между работниками субъекта хозяйствования и его подразделениями. С этой целью используется показатель разнообразия инновационных функций КF:

| КF=FPFS, | (2.14) |
| --- | --- |

| где: | FP | – | число инновационных функций, выполняемых подразделениями; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FS | – | общее число инновационных функций. |

Заметим, что при определении критерия эффективности данной модели следует исходить из того, что оптимальный вариант сложности функций управления инновационным развитием должен характеризоваться как высоким уровнем гибкости аппарата управления по выполнению инновационной функции, так и достаточно большим разнообразием этих функций в аппарате управления подразделением. Таким образом, интегральным критерием эффективности организационной модели гибкости структуры управления инновационным развитием субъектов хозяйствования будет выступать:

| С=KR,KF→max | (2.15) |
| --- | --- |

В силу того, что эффективность системы управления инновационным развитием промышленности зависит от качества принимаемых управленческих решений, важной задачей механизма управления инновационным организационно-коммуникационным развитием промышленности Украины является повышение эффективности управленческих решений. Для этих целей предлагается использовать метод оценки экономической эффективности управленческих решений субъектов хозяйствования, который будет учитывать особенности этого процесса, а именно:

- потребность в структуризации сложных и громоздких управленческих решений для повышения их эффективности (табл.2.4);

Таблица 2.4

Направления структуризации управленческих решений в процессе организационно-коммуникационного развития

| Предмет структуризации | Модели и методы структуризации | Результат композиции подбора элементов | Элементы модели |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель управления инновационным развитием | Дерево целей | Направления управления инновационным развитием промышленности | Цели Подцели Задачи |
|  | Структурирование | Организационная структура правления инновационным развитием |  |
| Основная деятельность субъектов хозяйствования | Моделирование объекта управления | Производственная структура субъектов хозяйствования | Направления деятельности, сферы деятельности |
|  |  |  | Промежуточный и конечный результаты деятельности |
| Функции управления инновационным развитием | Функциональная матрица | Распределение задач, функций, работ между подразделениями организационной структуры управления инновационным развитием и сотрудниками | Функции Работы Операции |
|  |  | Характер действия руководителей и сотрудников по функциям управления |  |
| Задачи управления инновационным развитием | Дерево целей | Целереализующий комплекс. | Задача Подзадачи Мероприятия Ресурсы |
|  | Экспертные методы | Технология выполнения работ |  |
|  | Экономико-математическое моделирование | Затраты и их распределение в рамках целереализующего комплекса |  |
| Комплексная управленческая работа | Сетевой метод планирования и управления | Разбиение комплексной работы. Сетевой график. Методы оптимизации сетевого графика | Работы, события, пути, критический путь. |
|  | Нормаль | Разбиение работ и композиция во времени | Работы, процедуры, исполнители, пользователи, документопотоки, сроки |
|  | Оперограмма | Графические методы | Работы, исполнители, маршрут движения |
|  | Документограмма |  | Маршрут движения, документы при разработке, характер участия |
| Управленческое решение | Модель дерева решений. | Факторы регулярного действия. Проблемно-ориентированные факторы | Дерево решений. |
|  | Сценарий | Факторы, подлежащие наблюдению | Варианты решений |
|  | Морфологические таблицы | Степень неопределенности действия факторов | Оптимальный вариант решения |
|  | Функционально-стоимостная модель | Количественная оценка воздействия факторов | Условия реализации оптимального решения |
|  | Графические методы | Оценка рисков | Учет рисков |

- целенаправленность инновационного развития, его экономическую и социальную значимость.

В связи с этим, эффективность управленческих решений в инновационном процессе, с одной стороны, отражает результативность управления инновационным развитием промышленности, при существующих ресурсных ограничениях, с другой – обязательность соотношения ожидаемого и достигнутого экономического и социального эффекта с затратами на его разработку и реализацию.

Отметим, что поиск эффективного управленческого решения предусматривает анализ множества вариантов с целью сравнения их результативности, учитывая целевую функцию и существующие ограничения на ресурсы.

Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным, в рамках предложенного метода, адаптировать существующие статические и динамические методы для обоснования эффективности управленческих решений, реализация которых предполагает использование определенных показателей эффективности. Постановочная часть названных методов была описана в таких работах как [58, 73, 117, 152, 157].

Заметим, что общая эффективность управленческих решений в системе управления инновационным развитием субъектов хозяйствования  определяется на основе разработанных количественных и качественных показателей, которые связаны с научно-технической, организационно-коммуникационной, финансово-экономической деятельностью субъектов хозяйствования и использованием соответствующих им видов ресурсов. Показатели   эффективности   отражают   размер   прибыли,   полученной   от внедрения управленческого  решения в систему  управления  инновационным развитием, основными из которых являются следующие: промежуток времени Tr, необходимый для реализации управленческого решения, срок окупаемости Nr, себестоимость Sr, прибыль Pr. Таким образом, метод оценки экономической эффективности управленческих решений в системе управления инновационным развитием включает расчет статических и динамических показателей эффективности.

Так, в рамках метода оценки экономической эффективности управленческих решений применяются статические показатели эффективности, которые не учитывают изменения стоимости ресурсов во времени. Оценка эффективности, в целом, осуществляется по конечному результату на выделенном промежутке времени:

| Er=γPrSr, | (2.16) |
| --- | --- |

| где: | γ | – | коэффициент, отражающий долю прибыли, полученной за счет управленческого решения. |
| --- | --- | --- | --- |

В условиях ограниченности инновационных ресурсов, целесообразно также осуществлять оценку эффективности управленческих решений на основе сравнения использованных ресурсов с имеющимися нормативами их расходования:

| Eri=i=1nCiRi, | (2.17) |
| --- | --- |

| где: | Сi | – | норматив расходования i-го вида ресурса для принятия и реализации управленческого решения; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ri | – | фактический расход i-го вида ресурса для принятия и реализации управленческого решения; |
|  | n | – | количество использованных видов ресурсов. |

При осуществлении сравнительной оценки нескольких управленческих решений, целесообразно рассчитывать относительный показатель ∆Er:

| ΔEr=γPr1Sr2−Pr2Sr2, | (2.18) |
| --- | --- |

причем, наиболее эффективным будет управленческое решение с максимальным ∆Er.

Учитывая такую особенность инновационного развития как вероятностный его характер, целесообразно применение динамического метода оценки экономической эффективности управленческих решений поскольку это связано с нестабильностью условий хозяйствования и высокой степенью риска. Применение динамических показателей эффективности управленческих решений предусматривает использование дисконтирования – учета изменения стоимости ресурсов в течение срока подготовки и реализации управленческого решения. Для приведения к одному времени полученных в разное время прибылей вводится коэффициент дисконтирования:

| αT=1(1+δ)T, | (2.19) |
| --- | --- |

| где: | δ | – | ставка дисконта, которая определяется реальной альтернативой доходности и величиной инфляции; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T | – | срок реализации управленческого решения. |

Таким образом, эффективность управленческого решения будет определяться путем расчета чистой дисконтированной прибыли от их реализации H:

| H=j=1TDj−Rj(1+δ)j, | (2.20) |
| --- | --- |

| где: | Dj | – | полученный (расчетный) доход в j-м году; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rj | – | расходы на управленческое решение в j-м году; |
|  | T | – | срок разработки и реализации управленческого решения в годах. |

Отметим, что чем больше значение H, тем более эффективным является управленческое решение. Индекс доходности I является параметром, отражающим относительную эффективность управленческого решения с учетом изменения доходов и расходов во времени.

| I=j=1TαjDjj=1TαjRj. | (2.21) |
| --- | --- |

Приравняем соотношение (2.20) к нулю и определим внутреннюю норму рентабельности (прибыльности) β – показатель, который отражает граничную эффективность капитала для данного управленческого решения:

| j=1TDj−Rj(1+δ)j=0, | (2.22) |
| --- | --- |

Из соотношения 2.22 следует, что β является критерием эффективности принятия и реализации управленческих решений. При условии  β<δ  – управленческое решение прибыльное, если β>δ, управленческое решение  приведет к возникновению убытков на временном интервале T.

Следует отметить, что одним из критериев инновационного развития  промышленности является увеличение коммуникационности субъектов хозяйствования. Учитывая тот факт, что рост коммуникационности обусловлен выбором фактических связей в структуре управления субъектами хозяйствования, в этой связи появляется возможность увеличить свою эффективность за счет снижения не рационального использовании рабочего времени из-за не сбалансированного обеспечения подразделений информационными ресурсами.

Отсюда, важной задачей механизма управления инновационным организационно-коммуникационным развитием промышленности является создание системы эффективных инновационных коммуникаций субъектов хозяйствования. Для решения данной задачи предлагается использовать метод оценки коммуникационной напряженности, постановочная часть которого была описана в работе [75, 84, 85].

Однако, следует обратить внимание на тот факт, что на коммуникационную напряженность оказывает непосредственное влияние определенный тип коммуникационной сети, что существенно отражается на эффективности принимаемых управленческих решений в процессе инновационного развития и затратах времени, необходимых для их успешной реализации. В силу этого, считаем необходимым дополнить данный метод классификацией коммуникационных сетей, опосредующих взаимоотношений между участниками инновационного коммуникационного процесса (табл.2.5), что позволит более обоснованно подойти к оценке напряженности коммуникационных сетей.

Представим     метод    оценки    коммуникационной    напряженности

субъектов хозяйствования в формализованном виде.

Пусть дано:

Таблица 2.5

Влияние типа коммуникационной сети на эффективность инновационного организационно-коммуникационного развития

| Название | Графическое представление | Описание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Звезда | 2 1 3 5 4 | Коммуникационные сети данного типа целесообразно использовать для решения простых, не требующих глубокой детализации задач инновационного развития. Участник №1 является координатором деятельности остальных участников, распределителем полномочий участников № 2,3,4,5 и специфическим информационным фильтром. |  |  |
| Круг | 5 2 4 3 1 | В данной коммуникационной сети отсутствует доминирующий участник, тем самым участник №1 может получить «неискаженную» информацию только от №2 и №5 (двух смежных участников) тем самым снижается достоверность информации полученной от участников №3 и№4. |  |  |
| Квадрат | 2 1 3 5 4 | Даня сеть производна от сети «звезда», однако она позволяет опосредованно согласовать действия участников №2, 3, 4, 5 и одновременно координировать их деятельность участником №1, что повышает эффективность сети «звезда», однако появляется вероятность искажения информации из-за большего количества связей, снижается №1 как информационного фильтра. |  |  |
| Звено | 1 1 1 5 2 4 3 1 | Данная сеть способствует взаимному обмену идеями с постоянной обратной связью и целесообразна для решения сложных, нестандартных задач. Однако данная сеть не эффективна при условии ограничения времени на принятие управленческих решений из-за отсутствия координационного центра. |  |  |
| Пирамида | 5 2 4 3 1 | Данная сеть эффективна для решения четко поставленных, структурированных задач, где участники №5, 3, 4 требуют согласования свой деятельности только с координатором, в свою очередь №2 является информационным фильтром между руководством (№1) и исполнителями (5,3,4). |  |  |
| X=(x1,x2,...xP), |  |  | (2.23) |  |
| Z=(z1,z2,...zS), |  |  | (2.24) |  |

| где: | X | – | система, описывающая структуру управления инновационным развитием субъектов хозяйствования; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z | – | система, характеризующая способ передачи информационных ресурсов; |
|  | P | – | структурные подразделения в управлении инновационным развитием субъектов хозяйствования; |
|  | S | – | состав и структура информационных ресурсов. |

Если рассмотреть объединенную систему (X, Z), то состояниями этой системы будут все возможные комбинации состояний Xα, Zβ систем X и Z (α=1,P, β=1,S). Состояния объединенной систмы (X, Z) характеризуют обеспеченность подразделений информационными ресурсами.

Для каждой пары (Xα, Zβ) существует величина Dαβ – которая оценивает обеспеченность α-го подразделения β-м видом информационного ресурса. В своей совокупности информационные ресурсы отражают потенциальную эффективность управленческого труда, а величины Dαβ характеризуют относительный уровень доступности подразделений к информационным ресурсам для реализации управленческих решений.

В случае, если эти уровни не сбалансированы, то эффективность управления инновационным организационно-коммуникационным развитием снижается.

Предположим, что:

| α=1Pβ=1SDαβ=1. | (2.25) |
| --- | --- |

Тогда, для любого подразделения и субъекта хозяйствования существует возможность оценить доступный им объем информационных ресурсов.

Обозначим эти оценки соответственно  через Dα и Dβ:

| Dα=β=1SDαβ α=1,P, | (2.26) |
| --- | --- |
| Dβ=α=1PDαβ β=1,S. | (2.27) |

Причем Dα характеризует относительный уровень доступности всех информационных ресурсов для подразделения α, а Dβ – относительный уровень доступности информационного ресурса β-го вида для субъекта хозяйствования.

Таким образом, коммуникационная напряженность субъектов хозяйствования возникает по двум причинам:

- в силу нарушения баланса в распределении информационных ресурсов по подразделениям;

- в силу дефицитности того или иного информационного ресурса для субъектов хозяйствования.

Отсюда, коммуникационная напряженность будет отсутствовать, если обеспечивается наиболее равномерная информационная нагрузка на все подразделения, виды ресурсов субъектов хозяйствования. Таким образом, для преодоления дисбаланса в обеспечении подразделений информационными ресурсами требуется постоянный поиск новых, неизвестных в рамках субъекта хозяйствования коммуникационных связей из числа потенциально доступных. Возможности этого поиска ограничены, с одной стороны, совокупностью используемых в системе управления информационных ресурсов и их свойствами, с другой – заинтересованностью субъекта хозяйствования.

Следует отметить, что механизм управления инновационным организационно-коммуникационным развитием промышленности направлен на повышение эффективности использования данных ресурсов, что, в конечном счете, приведет к росту деловой активности субъектов хозяйствования в процессе инновационного развития.

2.3. Механизм управления инновационным финансово - экономическим развитием промышленности.

Инновационная деятельность характеризуется непрерывным процессом ее изменений: научно-технических, организационно-коммуникационных, финансово-экономических, адаптация которых требует новых, разнообразных преобразований в промышленности, имеющих инновационный характер. Все это определяет потребность в новом подходе к управлению изменениями инновационного характера.

В этой связи, проблемы управления финансово-экономическим состоянием отечественной промышленности, а также важность перехода на инновационное управления этим процессом, обуславливают необходимость разработки механизма управления инновационным финансово-экономическим развитием промышленности.

В мировой практике встречается широкий спектр финансово-экономических инструментов, с помощью которых можно управлять инновационным развитием [18, 71, 72, 74, 76, 108]. Среди отечественных и зарубежных авторов, в научных работах которых отражается данный вопрос, следует отметить И.Бланк, А.Бузни, А.Дагаев, С.Илляшенко, В.Ковалев, Ю.Лысенко, А.Пушкарь, А.Савчук [18, 21, 34, 66, 74, 145, 115, 124]. Однако, несмотря на все это, вопрос об элементах управления финансово-экономическими инновациями остается открытым. В этой связи, разработка механизма управления инновационным финансово-экономическим развитием промышленности, направленного на обеспечение финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности субъектов хозяйствования на основе достижения его главной цели - повышения эффективности использования финансово-экономических ресурсов является актуальной.

В системе управления субъектами хозяйствования механизм управления инновационным финансово-экономическим развитием промышленности  представляет собой подсистему  принятия инновационных управленческих решений, направленных на генерацию новых идей относительно поиска способов, источников и методов обеспечения финансово-экономическими ресурсами инновационного научно-технического и организационно-коммуникационного развития.  Отсюда, данный механизм является обеспечивающей подсистемой, указанными выше процессами для успешной реализации которых необходимы соответствующие финансово-экономические ресурсы как во времени, так и в пространстве.

Цель данного механизма обуславливает объективную необходимость решения таких принципиально важных задач для субъектов хозяйствования, как повышение уровня рентабельности инновационной деятельности, оптимизация портфеля инновационно-инвестиционных проектов, поиск оптимальных источников финансирования инновационной деятельности (рис.2.5).

Следует   заметить,   что   одной   из   приоритетных  задач управления инновационным    финансово-экономическим    развитием   промышленности является повышение уровня рентабельности инновационной деятельности субъектов хозяйствования, что дает возможность достичь определенных конкурентных преимуществ.

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Повышение эффективности использования

финансово-экономических ресурсов

ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

Повышение уровня рентабельности инновационной деятельности субъектов

хозяйствования

Оптимизация портфеля инновационно-инвестиционных проектов субъектов хозяйствования

Поиск оптимальных источников финансирования инновационной деятельности субъектов хозяйствования

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ

Обеспечение финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности  субъектов хозяйствования

Рис.2.5. Механизм управления инновационным финансово-экономическим развитием промышленности Украины

+

-

Метод управления рентабельностью инновационной деятельности

Метод многокритериальной оценки  экономической эффективности инновационно-инвестиционных проектов

Метод оптимизации источников финансирования инновационной деятельности субъектов хозяйствования

В научной литературе [16, 18, 113, 119, 186] существует множество подходов, направленных на повышение уровня рентабельности, в результате:

- повышения оптовых цен, вследствие повышения качества инновационной продукции;

- снижения себестоимости инновационной продукции в отраслях промышленности (для материалоемких – вследствие экономии материальных ресурсов, для трудоемких – роста производительности труда, фондоемких – улучшения использования основных производственных фондов, энергоемких – экономии топлива и электроэнергии);

- увеличения объема производства за счет внутренних резервов без привлечения дополнительных капитальных вложений для расширения производства и увеличения стоимости производственных запасов;

- структурных сдвигов в ассортименте выпускаемой инновационной продукции, который оказывает непосредственное влияние на прирост прибыли;

- улучшения использования основных производственных фондов и оборотных средств (основные производственные фонды – это часть производственных фондов, которая участвует в формировании рентабельности производства и является одним из слагаемых знаменателя в формуле рентабельности, поэтому сокращение абсолютной величины знаменателя оказывает влияние на рост рентабельности, а в отдельных случаях может способствовать образованию экономии, т. е. увеличению прибыли).

Однако, несмотря на все многообразие подходов к управлению рентабельностью, они не учитывают специфики процесса инновационного развития промышленности, а значит, не могут в полной мере решить задачу повышения рентабельности инновационной деятельности. Отсюда, объективно необходимым является поиск такого инновационного ресурса, с помощью которого возможно это решение. Этим ресурсом выступает управление затратами на инновационную деятельность, направленное на  решение проблемы ограничения нецелесообразного выделения средств на инновационную деятельность сверх приемлемого уровня.

Присутствие инновационной составляющей в виде управленческих решений на всех этапах процесса управления финансово-экономическим развитием промышленности указывает на то, что управление рентабельностью инновационной деятельности субъектов хозяйствования представляет собой комплекс управленческих решений для принятия инновационной программы. Отсюда, предлагаемый метод управления рентабельностью инновационной деятельности должен определять зависимость результатов управления инновациями от состава мероприятий инновационной программы субъектов хозяйствования.

Представим метод управления рентабельностью инновационной деятельности субъекта хозяйствования в следующем виде:

| xi>xopt, | (2.28) |
| --- | --- |

| где: | хi | – | затраты по i-му инновационному проекту; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | хopt | – | оптимальные затраты по i-му инновационному проекту; |
|  | ∑хi | – | плановая инновационная программа субъекта хозяйствования; |
|  | ∑xopt |  | оптимизированная инновационная программа субъекта хозяйствования (∑хopt → min). |

Реализация метода состоит из последовательных действий инновационного управления. А именно:

- Определение общего объема затрат на основную деятельность, выручки от основной реализации на основании данных управленческого учета (форма №2).

- Определение рентабельности деятельности субъекта хозяйствования (R).

| R=PZ, | (2.29) |
| --- | --- |

| где: | P | – | прибыль от основной деятельности; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z | – | затраты на основную деятельность. |

- Определение индексов роста/снижения отпускных цен на продукцию за ряд выбранных временных промежутков (Ic).

| Ic=C1−C0C0⋅100, | (2.30) |
| --- | --- |

| где: | С1,С0 | – | цена реализации единицы продукции в базовом и отчетном периоде соответственно |
| --- | --- | --- | --- |

- Расчет чистой (приведенной) рентабельности путем деления значений рентабельности на индекс отпускных цен (Rн).

| Rн=RIc | (2.31) |
| --- | --- |

- Определение доли затрат на инновации для каждого из видов деятельности субъекта хозяйствования.

- Определение рентабельности каждого из видов деятельности.

- Построение графического соотношения расходов на инновации и рентабельности каждого конкретного вида деятельности.

- Расчет коэффициентов, определяющих зависимость рентабельности деятельности субъекта хозяйствования от затрат на инновационную деятельность.

Таким образом, предложенный метод позволяет определить значение либо область эффективных затрат на инновационную деятельность, позволяющих достичь требуемого уровня рентабельности субъектов хозяйствования

Для устойчивого развития субъектов хозяйствования в условиях рыночной экономики особо важным является решение задачи инновационного финансово-экономического развития – оптимизации  портфеля инновационно-инвестиционных проектов.

Опубликованные в Украине научные работы зарубежных экономистов [174, 175, 185], которые, прежде всего, предназначались для понимания, какими должны быть аргументированные управленческие решения в области инновационного инвестирования, не принести определенного результата, поскольку они не были предназначены для отечественной промышленности, и, в этой связи, не оказали ощутимого влияния на существующие подходы при выборе оптимальных вариантов инновационно-инвестиционных проектов субъектов хозяйствования.

Таким образом, в настоящее время  сложилась ситуация, когда отечественные субъекты хозяйствования не вооружены современными методами финансово-экономического обоснования инновационно-инвестиционных проектов, которые бы были доступны и учитывали международную практику инновационного инвестирования.

Однако, в отечественной и зарубежной теории, а также практике известен целый ряд методов оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов.

Наибольшее распространение получили следующие методы: период окупаемости, коэффициент эффективности, чистый приведенный доход (NPV), индекс рентабельности  и внутренняя норма рентабельности инвестиций.

Приведем результаты анализа данных методов с позиции их достоинств и недостатков (приложение А).

Анализ методов оценки экономической эффективности инновационно-инвестиционных проектов показал, что существенным их недостатком является однокритериальная методология оценки проектов, предусматривающая выбор наиболее эффективного, лишь на основе одного показателя, что существенно затрудняет определение оптимального варианта инновационно-инвестиционного проекта. 	Отсюда, считаем целесообразным для решения проблемы выбора оптимального варианта инновационно-инвестиционных проектов применять метод комплексной многокритериальной оценки их экономической эффективности, что позволит осуществлять данный процесс на более качественном уровне.

Рассмотрим метод комплексной многокритериальной оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов на основе пяти гипотетических проектов, где различные критерии их оценки приводят к выбору различных вариантов (табл.2.6).

Так, по периоду окупаемости следует отдать предпочтение проекту Х5, по коэффициенту эффективности — Х1, по чистому приведенному доходу  — Х2, по рентабельности — Х4, по  внутренней норме рентабельности — Х3.

Из табл.2.6, видно, что каждый инновационно-инвестиционный проект оптимален лишь по одному  показателю оценки, что создает неопределенность при выборе  наиболее удачного варианта капитальных вложений.

Такая ситуация является типичной при выборе оптимального варианта инвестиций, в силу чего для решения данной проблемы предложим метод многокритериальной оценки экономической эффективности инновационно-инвестиционных проектов.

Таблица 2.6

Расчетные значения показателей оценки экономической эффективности инновационно-инвестиционных проектов

| Показатели экономической эффективности инновационно-инвестиционных проектов | Инновационно-инвестиционные проекты |  |  |  |  | Предпо-чтения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 |  |
| Период окупаемости (РР), 1/кол-во лет | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 0,50 | 0,67* | Х5 |
| Коэффициент эффективности, (ARR),% | 55,0* | 53,3 | 45,0 | 28,3 | 23,3 | Х3 |
| Чистый приведенный доход (NPV), сопоставимый, тыс.грн | 557,9 | 603,3* | 561,0 | 356,8 | 198,8 | Х2 |
| Рентабельность инновационно- инвестиционного проекта (PI) | 1,46 | 1,5 | 1,47 | 1,53* | 0,98 | Х4 |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 22,7 | 25,0 | 27,1* | 25,3 | 18,1 | Х3 |

В процессе исследования установлено, что среди существующих методов многокритериальной оценки, таких как: главной компоненты, уступок, условного центра масс, идеальной точки, выделения Паретто-оптимальной области,  наиболее удачным, с точки зрения контекста решаемой проблемы, является метод идеальной точки.

Данный метод основан на сравнительной рейтинговой оценке инновационно-инвестиционной привлекательности проекта и может быть представлен в виде следующей последовательности действий:

- Разработка матрицы - (Aij), где i – номер показателя экономической эффективности инновационно-инвестиционных проектов (i=1,n), а j – номер  проекта (j=1,m).

- Определение максимального значения i-го показателя условного эталонного инновационно-инвестиционного проекта (m+1).

- Стандартизация элементов матрицы аij в отношении (m+1) – показателя эталонного инновационно-инвестиционного проекта по формуле:

| Χij=aijmaxаij, | (2.32) |
| --- | --- |

| где: | Хij | – | i-е стандартизированные показатели экономической эффективности j-го инновационно-инвестиционного проекта; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аij | – | i-е исходные показатели экономической эффективности j-го инновационно-инвестиционного проекта. |

Для каждого анализируемого инновационно-инвестиционного проекта значение его рейтинговой оценки (Rj) определяется по формуле:

| Rj=K1(1−X1j2)2+...+Kn(1−Xnj2)2, | (2.33) |
| --- | --- |

| где: | К1, К2, ... Кn | – | весовые коэффициенты показателей экономической эффективности, назначаемые экспертом. |
| --- | --- | --- | --- |

Таким образом, оценка инновационно-инвестиционного проекта производится  посредством его сравнения по каждому показателю экономической эффективности проектов с условным эталонным проектом, имеющим наилучшие результаты по всем сравниваемым параметрам (табл.2.7).

Следует отметить, что проведенный анализ существенно уменьшает неопределенность в принятии инновационно-инвестиционного управленческого решения и показывает, что наиболее эффективным из предлагаемых проектов капиталовложений является проект Х3. Отсюда, предлагаемый метод многокритериальной оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов позволяет повысить качество управленческих решений при выборе проектов и может быть использован различными субъектами хозяйствования в промышленности на этапе выбора оптимального варианта инвестиционных вложений.

Таблица 2.7

Результаты выбора оптимального варианта

инновационно-инвестиционного проекта

| Показатели экономической эффективности инновационно-инвестиционных проектов | Инновационно-инвестиционные проекты |  |  |  |  | Услов-ный эталон-ный проект | Вес пока-зателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 |  |  |
| Период окупаемости (РР), 1/кол-во лет | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 0,50 | 0,67* | 0,67 | 0,14 |
| Коэффициент эффективности, (ARR),% | 55,0* | 53,3 | 45,0 | 28,3 | 23,3 | 55,0 | 0,10 |
| Чистый приведенный доход (NPV), сопоставимый, тыс.грн | 557,9 | 603,3* | 561,0 | 356,8 | 198,8 | 603,3 | 0,33 |
| Рентабельность инновационно- инвестиционного проекта (PI) | 1,46 | 1,5 | 1,47 | 1,53* | 0,98 | 1,53 | 0,19 |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 22,7 | 25,0 | 27,1* | 25,3 | 18,1 | 27,1 | 0,24 |
| Рейтинговая оценка проекта (R) | 0,252 | 0,238 | 0,203 | 0,297 | 0,482 | - | - |
| Рейтинг (место) | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | - |

* —  максимальное значение показателя.

В рамках предложенного метода рейтинговой оценки инновационно-инвестиционных проектов укажем на его преимущества и обратим внимание на имеющиеся недостатки.

К преимуществам данного метода следует отнести отсутствие ограничений на число единичных показателей экономической эффективности инновационно-инвестиционных проектов, а также индивидуальный подход к принятию управленческих решениий инвестором  относительно определения значимости каждого из показателей экономической эффективности с помощью весовых коэффициентов. Недостатком метода является то, что он не учитывает степень влияния большого числа эндогенных и экзогенных факторов, которые могут в конечном итоге повлиять на принятие управленческого решения относительно выбора варианта инновационно-инвестиционного проекта..

Не менее важной задачей механизма управления инновационным финансово-экономическим развитием промышленности является поиск оптимальных источников финансирования инновационной деятельности субъектов хозяйствования.

Так, поиск надежных и недорогостоящих источников финансирования инновационной деятельности может стать экономическим базисом для создания высокоэффективных и конкурентоспособных производств, что позволит субъектам хозяйствования обеспечить сохранение наиболее ценных элементов накопленного инновационного потенциала.

В этой связи, считаем целесообразным для решения данной задачи предложить метод оптимизации источников финансирования инновационной деятельности субъектов хозяйствования.

Развитие рыночных отношений в Украине неоднозначно повлияло на использование всего многообразия форм финансирования инновационной деятельности в промышленности. С одной стороны, появилось значительное число новых форм финансирования инновационно-инвестиционных проектов, таких как эмиссия акций, ускоренная амортизация, и тем самым расширились возможности по привлечению средств. Однако, с другой стороны, отечественная промышленность  лишилась прежних источников финансирования инноваций, таких как государственная поддержка, которая в настоящее время сведена к минимуму.

В то же время многие источники, широко используемые зарубежными компаниями, продолжают оставаться недоступными для отечественных субъектов хозяйствования вследствие высокой стоимости их привлечения либо наличия инвестиционных ограничений.

Вследствие чего, объективной необходимостью является осуществление анализа особенностей каждого источника финансирования инновационной деятельности, ограничений, которые имеют место при использовании той или иной формы финансирования, а также стоимости инвестиционных ресурсов.

С учетом специфики инновационных процессов целесообразно выделить следующие классификационные признаки форм финансирования инновационной деятельности в промышленности: право собственности на источники финансирования и включение в состав затрат.

В зависимости от права собственности на источники финансирования средства делятся на собственные, заемные и привлеченные, а также в особую группу выделяются государственные средства.

К собственным средствам следует отнести: эмиссию, вклады участников, прибыль, амортизацию, средства, полученные от реализации основных фондов, страховые суммы возмещения убытков, резервы. К привлеченным средствам относятся: эмиссия облигаций, векселей и т.д. Заемные средства для финансирования инновационно-инвестиционного проекта могут быть получены субъектами хозяйствования в виде банковского кредита. Также в качестве одной из форм финансирования инвестиционных проектов может быть использован лизинг.

Государственное финансирование инновационно-инвестиционных проектов осуществляется, как в форме финансовой поддержки высокоэффективных инновационно-инвестиционных проектов на условиях размещения выделенных бюджетных средств на конкурсной основе, так и централизованного финансирования государственных инновационных программ.

Следующий классификационный признак отражает принцип права собственности на включение в состав затрат. При этом издержки по привлечению и обслуживанию различных источников финансирования могут относиться либо на себестоимость, либо погашаться за счет прибыли.

Приведенная классификация включает в себя широкий перечень потенциальных источников финансирования инновационно-инвестиционных проектов, оптимизация которых может осуществляться по различным критериям, при этом основными являются время и цена. Целью оптимизации является выбор одного или нескольких источников финансирования по предложенным критериям с учетом инвестиционных ограничений.

Таким образом, целесообразно предложить процедуру оптимизации источников финансирования инновационной деятельности, которая включает следующие этапы:

- Анализ и оценка инвестиционных ограничений.

- Расчет стоимости инвестиционных ресурсов для каждого источника финансирования.

- Расчет совокупной стоимости используемого капитала.

- Выбор оптимальной формы финансирования инновационной деятельности.

Рассмотрим каждый из этапов процедуры оптимизации источников финансирования инновационной деятельности в отдельности.

Первый этап предполагает анализ и оценку инвестиционных ограничений, имеющих место при финансировании инновационного проекта. Существующие ограничения влияют на инновационную деятельность субъектов хозяйствования в промышленности и уменьшают тем самым возможность маневра при использовании той или иной формы финансирования. Отсюда, анализ и оценка инвестиционных ограничений представляет собой первостепенную задачу при выборе оптимального источника финансирования инновационной деятельности. Инвестиционными ограничениями выступают:

- срок привлечения средств;

- сумма средств, привлекаемых за счет данного источника;

- эффективность инвестиционных вложений.

В рамках второго этапа предложенной процедуры рассчитывается стоимость инвестиционных ресурсов по источникам финансирования.

В реальных экономических условиях субъектам хозяйствования, реализующим инновационно-инвестиционные проекты, очень важно определить, какие расходы повлечет за собой использование того или иного источника финансирования.

В этой связи, оценку стоимости инвестиционных ресурсов предлагается осуществлять по двум критериям:

- цена инвестиционного ресурса в процентах годовых;

- эффективная стоимость инвестиционного ресурса, рассчитываемого на срок реализации проекта (rэфф).

Объективная необходимость определения эффективной процентной ставки объясняется использованием в хозяйственной практике различных форм финансирования инновационно-инвестиционных проектов, предусматривающих разные схемы погашения и обслуживания долга. Несмотря на то, что при подписании договора о займе оговаривается номинальная годовая процентная ставка, однако эта ставка, во-первых, не отражает реальной эффективности сделки и, во-вторых, не может быть использована для сопоставления инвестиций с различными сроками привлечения. Для обеспечения сравнительного анализа цен привлечения различных источников финансирования необходимо выбрать универсальный показатель для любой схемы начисления процентов. Таким показателем в финансовом менеджменте является эффективная процентная ставка за весь срок реализации проекта.

Расчет годовой и эффективной процентной ставки для различных видов источников привлечения средств представлены в табл.2.8 [17, 57, 64, 153].

На третьем этапе процедуры оптимизации источников финансирования инновационной деятельности предлагается комплексный метод для определения совокупной стоимости используемого капитала, который позволяет оценивать величину затрат субъектов хозяйствования по следующим критериям: ставке процента за год и эффективной процентной ставке за весь срок проекта. При расчете совокупной стоимости используемого капитала комплексным методом необходимо учитывать: цену каждого источника, его долю в общем объеме средств и срок привлечения (табл.2.9).

Таблица 2.8

Стоимость инвестиционных ресурсов

| Источник | Ставка, процентов за год | Эффективная процентная ставка за весь срок проекта |
| --- | --- | --- |
| I. БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ |  |  |
| 1. Простой процент |  |  |
| а) r = const | r=(In−I0)I0 | r=(In−I0)(I0×n) rэфф=rn |
| б) r ≠ const - начисление процентов 1 раз в год | In=I0×(1+r1+r2+...rn) ri=IiI0, i=(1−n) | rэфф=i=1nri |
| - начисление процентов m раз в год | In=Io×1+i=1nrim×hm ri=mIi,mI0 | rэфф=i=1nrim×hm |
| 2. Сложный процент |  |  |
| а) r = const - выплаты процентов в конце срока | r=nInI0 | rэфф=(1+r)n−1 |
| - начисление процентов m раз в год | r=mnInI0−1×m | rэфф=1+rmmn−1 |
| б) r ≠ const | In=I0×(1+ri) ri=IiIi−1 | rэфф=i=1n(1+ri)−1 |
| 3. Непрерывное начисление процента |  |  |
|  | r=(1n)×ln(InI0) | rэфф=er×n−1 |
| II. ЭМИССИЯ АКЦИЙ |  |  |

Продолж.табл.2.8

| 1. Привилегированные |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | r=(0,1+Пч)(0,25×УК) | r=(0,1×Пч)×n(0,25×УК) |
| 2. Обыкновенные |  |  |
|  | r=Пч−(0,1×Пч+0,05×Пч)0,75×УК При rоб≤rПР | rэфф=Пч−(0,1×Пч+0,05×Пч)0,75×УК×n При rоб≤rПР |
| III. ОБЛИГАЦИИ, ВЕКСЕЛЯ И ПРОЧИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ |  |  |
| 1. С дисконтом | r=(N−P)P×(365t) | r=(N−P)P×(365×nt) |
| 2. С купоном |  |  |
| а) с постоянным купоном | r=(N−P)+(C−A)P+A×365t | rэфф=(N−P)+(C−A)P+A×365×nt |
| б) с переменным купоном - выплаты 1 раз в год | ri=(N−P)+(Ci−A)P+A×365t | rэфф=(N−P)+(i=1nC−A)P+A×365×nt |
| - выплаты m раз в год | ri=(N−P)+(m=1MCi,m−A)P+A×365×nt | rэфф=(N−P)+i=1nm=1MCi,m−A)P+A×365×nt |
| IV. ИНВЕСТИЦИИ |  |  |
| 1. Простой процент | ri=IiI0 | rэфф=i=1nri=r1+r2+...+rn |
| 2. Сложный процент | ri=IiIi−1 | rэфф=i=1n(1+ri)+1= =(1+r1)×(1+r2)×...×(1+rn) |

| где: | П ч | – | чистая прибыль акционерного общества, полученная по итогам последнего финансового года; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | УК | – | размер уставного капитала; |
|  | N | – | номинальная стоимость облигации; |
|  | Р | – | цена размещения облигации без учета накопленного купонного дохода; |
|  | t | – | срок до погашения облигации (дней); |
|  | С | – | годовые выплаты по купону; |
|  | А | – | накопленный купонный доход. |

Таблица 2.9

Определение совокупной стоимости используемых инвестиционных ресурсов комплексным методом

| Источник | Ставка процента за год | Эффективная процентная ставка за весь срок проекта |
| --- | --- | --- |
| Ставка процента – среднее арифметическое значение | r=k=1KrkK | rэфф=k=1KrэффkK |
| Средневзвешенная ставка процента (с учетом доли источника в финансировании проекта) | r=k=1Krk×еk, k=1Kеk=1 | rэфф=k=1Krэффk×ek |
| Средневзвешенная ставка процента (с учетом срока привлечения источника) | r=k=1Krk×Gk, Gk=nknпр | rэфф=k=1Krэффk×Gk |

| где: | rk | – | ставка процента за год по k-му источнику; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K | – | общее число используемых источников финансирования; |
|  | rэфф | – | эффективная процентная ставка за весь срок инвестиционного проекта по k-му источнику; |
|  | ek | – | доля k-го источника в финансировании проекта; |
|  | Gk | – | доля k-го источника в сроке проекта; |
|  | nk | – | срок привлечения k-го источника; |
|  | nпр | – | срок проекта. |

Четвертый этап процедуры оптимизации источников финансирования инновационной деятельности характеризуется выбором оптимальной формы финансирования данного процесса по следующему критерию:

| r,rэфф→min | (2.34) |
| --- | --- |

Следует заметить, что важным моментом при рассмотрении стоимости разных источников финансирования является их сравнение. Отсюда,  их выбор зависит от двух показателей — эффекта и эффективности.

Эффект от использования источника финансирования предлагается оценивать по следующей формуле:

| Э=rэфф.р−rэфф.min, | (2.35) |
| --- | --- |

| где: | rэфф.р | – | эффективная процентная ставка за весь срок инвестиционного проекта р-го источника (в перечень источников входят как отдельные источники, так и финансирование комплексным методом); |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rэфф.min | – | минимальная эффективная процентная ставка из совокупности источников. |

Эффективность от использования источника финансирования рекомендуется вычислять по следующей формуле:

| Эф=rэфф,р−rэфф,minrэффmin. | (2.36) |
| --- | --- |

Итак, предлагаемый метод оптимизации источников финансирования инновационной деятельности субъектов хозяйствования, позволяет:

- определить перечень возможных форм финансирования инновационных проектов для использования их субъектами хозяйствования в качестве источника средств. При этом, формы финансирования имеют ограничения на их использование, они не могут в равной степени выступать в качестве инвестиционного ресурса. Отсюда, с учетом имеющихся ограничений удаляются из перечня недоступные или неподходящие по ряду условий формы финансирования;

- осуществить корректировку перечня источников финансирования на основе анализа ограничений на их использование;

- осуществить расчет стоимости инвестиционных ресурсов для каждого источника финансирования с целью выбора наилучшего по двум критериям — годовой процентной ставке и эффективной процентной ставке за весь срок реализации инновационного проекта;

- осуществить выбор варианта финансирования инновационного проекта на основе критерия {r, rэфф}→ min, а именно, чем меньше стоимость привлечения того или иного источника финансирования, тем для субъекта хозяйствования  он является более приемлемым. При этом, выбрав способ финансирования, необходимо сравнить затраты на его привлечение (r и rэфф) с заранее заданными допустимыми величинами r и rэфф по данному проекту. Соответствующие допустимые значения r и rэфф определяются исходя из средневзвешенной цены капитала субъекта хозяйствования. Если {r, r(эфф)} < {r, r(эфф) допустимые}, то делается вывод о том, что анализируемый источник подходит для финансирования проекта. Если же {r, r(эфф)} > {r, r(эфф) допустимые}, то этот источник исключается из перечня потенциальных для финансирования;

- осуществить выбор варианта финансирования инновационного проекта комплексным методом за счет комбинации его источников. Источники финансирования, входящие в комбинацию, ранжируются по критерию {r, rэфф}→ min и размещаются в порядке увеличения стоимости их привлечения. Затем варианты финансирования включаются в совокупность в порядке очереди. Более дешевые источники имеют большую долю в общей сумме привлекаемых средств. При включении в общую совокупность учитываются ограничения по каждому источнику. Далее осуществляется:

- расчет стоимости привлечения комбинации источников по показателям: среднее арифметическое значение (r и rэфф), средневзвешенная с учетом доли источника в общем объеме финансирования (r' и r'эфф), средневзвешенная с учетом срока привлечения источника ( r'' и r''эфф);

- сравнение затрат по допустимой их величине данного инновационного проекта. При этом если:

- r,rэффr',rэфф'<r,rэффдопустимые, то делается вывод о том, что полученная комбинация источников с допустимыми значениями долей каждого источника, либо сроком привлечения может быть использована для данного проекта;

- r,rэффr',rэфф'>r,rэффдопустимые, то сформированная комбинация источников является дорогостоящей и невыгодной для проекта, что приводит к необходимости скорректировать перечень потенциальных источников. Можно также изменить либо долю источников, либо пересмотреть срок их привлечения;

- осуществить выбор варианта финансирования инновационного проекта либо комплексным методом, либо финансированием за счет единичного источника.

В целом, учитывая ограниченный характер финансово-экономических ресурсов субъектов хозяйствования, данный метод обеспечивает выбор наиболее дешевого источника финансирования.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что механизм управления инновационным финансово-экономическим развитием промышленности является важнейшей характеристикой состояния субъектов хозяйствования. Он отражает совокупность финансовых и экономических методов, способов, форм и инструментов, с помощью которых осуществляется финансовое регулирование инновационного научно-технического и организационно-коммуникационного развития субъектов хозяйствования.

Выводы

1. Получил дальнейшее развитие механизм управления инновационным научно-техническим развитием промышленности на основе решения таких задач, как: расширение технических возможностей субъектов хозяйствования, технологическое усовершенствование продукции, сокращение сроков реализации инновационных проектов, направленных на повышение эффективности использования научно-технических ресурсов с целью повышения конкурентоспособности субъектов хозяйствования.

2. Получил дальнейшее развитие механизм управления инновационным организационно-коммуникационным развитием промышленности на основе решения таких задач, как: создание гибких оргструктур управления инновационным развитием субъектов хозяйствования, повышения эффективности управленческих решений субъектов хозяйствования, создание системы эффективных инновационных коммуникаций субъектов хозяйствования, направленных на повышение эффективности использования организационно-коммуникационных ресурсов с целью повышения деловой активности субъектов хозяйствования в процессе инновационного развития.

3. Получил дальнейшее развитие механизм управления инновационным финансово-экономическим развитием промышленности на основе решения таких задач, как: повышение уровня рентабельности инновационной деятельности субъектов хозяйствования, оптимизации портфеля инновационно-инвестиционных проектов субъектов хозяйствования, поиск оптимальных источников финансирования инновационной деятельности субъектов хозяйствования, направленных на повышение эффективности использования финансово-экономических ресурсов с целью обеспечения финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности субъектов хозяйствования.

- Научно обосновано применение методов в механизмах управления инновационным развитием промышленности, которые выполняют функцию регулирования эффективного использования научно-технических, организационно-экономических и финансово-экономических ресурсов в управлении данным процессом.