## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

Сумский государственный университет

На правах рукописи

ГАЙДАБРУС Богдан Владимирович

УДК 005.8: 004.9: 621

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ ПОВЫШЕНИЯ IT-ГОТОВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

05.13.22 - управление проектами и программами

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель

Дружинин Евгений Анатольевич

доктор технических наук, профессор

Сумы – 2012

### Содержание

| Список условных сокращений | 4 |
| --- | --- |
| Введение | 5 |
| Раздел 1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ | 12 |
| 1.1. Сущность и особенности реализации проектов создания продуктов энергетического машиностроения | 12 |
| 1.2. Роль и место информационных технологий в реализации проектов создания продуктов энергетического машиностроения | 27 |
| 1.3. Практика реализации программ повышения IT-готовности | 33 |
| 1.4. Цели и задачи исследования | 42 |
| Раздел 2 СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ IT-ГОТОВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ | 44 |
| 2.1. Модель формирования программы повышения IT-готовности | 44 |
| 2.2. Классификация состояний видов обеспечения системы информационной поддержки с позиции IT-готовности | 52 |
| 2.3. Логико-алгоритмические модели проектов создания продуктов энергетического машиностроения | 62 |
| 2.4. Модели интеграции проектных действий на рабочих местах | 68 |
| Выводы по разделу 2 | 74 |
| РАЗДЕЛ 3 ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ IT-ГОТОВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ | 76 |
| 3.1. Модель формирования содержания программы повышения IT-готовности предприятия | 76 |
| 3.2. Модель формирования планов проектов программы повышения IT-готовности | 95 |
| 3.3. Оценка эффективности программ повышения IT-готовности | 111 |
| Выводы по разделу 3 | 114 |
| РАЗДЕЛ 4 МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ IT-ГОТОВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ | 116 |
| 4.1 Формализация метода формирования программы повышения IT-готовности | 116 |
| 4.2. Архитектура метода формирования программы повышения IT-готовности | 120 |
| 4.3. Экспериментальное исследование метода формирования программы повышения IT-готовности | 144 |
| Выводы по разделу 4 | 146 |
| ВЫВОДЫ | 148 |
| Список использованных источников | 151 |
| Приложение А | 169 |
| Приложение Б | 174 |
| Приложение В | 178 |
| Приложение Г | 181 |

## Список Условных сокращений

ЭМ – энергетическое машиностроение

ЖЦ - жизненный цикл

ЖЦР – жизненный цикл разработки

НИИ – научно-исследовательский институт

НПО – научно-производственное объединение

УП - управление проектом

ИС – информационные системы

ИT – информационные технологии

СИП – система информационной поддержки

НИР – научно исследовательские работы

ТЗ – техническое задание

ОПД – основные проектные действия

ЕИП – единое информационное пространство

ИИС – интегрированная информационная среда

БП – бизнес-процессы

РСА - регулярные схемы алгоритмов

РССМ - регулярные схемы системных моделей

РССП – регулярные схемы сети процессов

АРМ – автоматизированные рабочие места

БД – база данных

СППР – система поддержки принятия решений

Введение

Актуальность темы исследования. В настоящее время деятельность предприятий энергетического машиностроения (ЭМ) осуществляется в эпоху экономики знаний и базируется на использовании современных информационных технологий (ИТ) c учетом таких особенностей продуктов ЭМ, как: высокий уровень уникальности, сложность и наукоемкость, единичный характер разработки и производства, широкая номенклатура изделий, требующих сопровождение по всем стадиям жизненного цикла, длительные сроки и значительные затраты на разработку в соответствии с требованиями заказчика. С учетом указанных особенностей, деятельность по созданию продуктов ЭМ целесообразно осуществлять на основе методологии управления проектами.

Одним из существенных направлений сокращения сроков проектов создания продуктов ЭМ, повышение конкурентоспособности и оперативной перестройки предприятия в соответствии с изменениями конъюнктуры рынка является внедрение ИТ на всех этапах жизненного цикла проектов. Таким образом, важным аспектом деятельности предприятий ЭМ является соответствие необходимому уровню IT-готовности, требует значительных объемов инвестиций. Под термином «IT-готовность» рассматривается способность предприятия к достижению своей миссии путем максимально эффективного использования современных ИТ.

Одним из возможных направлений решения задачи эффективного инвестирования в развитие комплексного использования прогрессивных ИТ является внедрение методологии управления проектами и программами. Таким проблемам большое внимание уделено в работах зарубежных и отечественных ученых, в частности: Танаки Х., Захмана Дж. А., Зиндера Е. З., Буркова В. Н., Бушуева С. Д., Кошкина К. В., Чернова С. К. Однако в проанализированных источниках отсутствуют конкретные методы и модели, позволяющие обеспечить формирование содержания проектов и программ повышения IT-готовности предприятий.

В работах Глушкова В. М., Норенкова И. П., Евгенева Г. Б. рассматриваются вопросы проектирования информационных систем с позиций обеспечения технических и ресурсных характеристик, но отсутствуют четкие рекомендации по реализации процессов их внедрения с учетом текущих потребностей предприятия, ограничений во времени и финансовых возможностей.

Таким образом, актуальной научно-прикладной задачей является разработка моделей и инструментальных средств управления проектами и программами повышения ІТ-готовности предприятий для реализации портфеля создания продуктов ЭМ.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа выполнена на кафедре компьютерных наук Сумского государственного университета в соответствии с тематикой научных планов 2008-2012 г.г., в том числе в рамках госбюджетных научно-исследовательских работ: «Разработка теоретических основ стратегического управления проектами и программами развития предприятий энергетического машиностроения»  (ДР № 0112U001573), «Разработка научно-методических основ и информационных средств проектирования способных самообучаться адаптивных систем управления технологическими процессами» (ДР № 0109U001380), «Теоретико-методологические и технологические основы системы управления ВУЗом как инновационной» (№ ДР 0109U001377). Вклад автора заключается в уточнении понятийного аппарата области знаний управления проектами и программами, в разработке подходов и методов классификации и оценки уровня IT-готовности предприятий ЭМ.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка методов и моделей формирования программ повышения IT-готовности для увеличения эффективности реализации портфеля проектов создания продуктов энергетического машиностроения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие научные задачи:

- провести анализ современного состояния и перспектив развития предприятий ЭМ путем применения современных ИТ и внедрения проектного подхода к реализаций портфеля проектов создания продуктов ЭМ;

- разработать модели формирования организационной структуры предприятия ЭМ с учетом многовариантности информационной поддержки процессов разработки, производства и управления с точки зрения реализации программ повышения IT-готовности;

- разработать модель оценки текущего и запланированного состояния IT-готовности предприятия;

- разработать модель определения приоритетности проектов по видам обеспечения и структурным элементам в программе повышения IT-готовности;

- разработать метод формирования программы повышения IT-готовности для роста эффективности реализации портфеля проектов создания продуктов ЭМ;

- разработать архитектуру СППР для управления программой повышения IT-готовности и внедрить результаты в практику деятельности предприятий ЭМ.

Объект исследования: процессы управления проектами и программами повышения IT-готовности предприятий ЭМ.

Предмет исследования: модели и методы управления содержанием и сроками проектов и программ повышения ІТ-готовности предприятий ЭМ.

Методы исследования. В качестве методологической основы для решения поставленных в работе задач были использованы следующие методы: методы системного проектирования образцов сложной техники энергетического машиностроения для описания процессов разработки, производства и управления; методы проектного менеджмента и управления инновационными проектами и программами предприятий (Р2М) для определения основных направлений достижения поставленной цели исследования, методы теории синтеза информационных систем для определения структуры программ повышения IT-готовности с учетом особенностей организационной структуры предприятий энергетического машиностроения и структуризации проектов повышения IT-готовности, методы теоретико-множественного и логико-алгоритмического моделирования для формирования и анализа процессов реализации портфелей проектов создание новой техники, процессов реализации проектов и программ повышения IT-готовности, метод непрямой оценки состояния системы И. Леунга путем его применение для определения приоритетности проектов в рамках программы повышения IT-готовности.

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем:

впервые:

- разработан метод формирования программы повышения IT-готовности для обеспечения эффективной реализации портфеля проектов  создания продуктов ЭМ, который, в отличии от существующих, на основе анализа рассогласований между текущим и планируемым состоянием IT-готовности позволяет определять содержание и приоритетность проектов с учетом ограничений во времени и финансовых возможностей предприятия

- разработана модель оценивания текущего и планируемого состояния  IT-готовности, которая, в отличии от существующих, учитывает влияние состояния системы информационной  поддержки  на реализацию портфелей проектов создания продуктов ЭМ в виде интегрированного показателя, который формируется на основе весового оценивания видов обеспечения элементов и уровней организационной структуры предприятия;

усовершенствовано:

- модели формирования структуры системы информационной поддержки  на базе логико-алгоритмических моделей языка регулярных схем сети процессов, которые учитывают варианты интеграции для формирования содержания проектов и программ повышения IT-готовности;

получило дальнейшее развитие:

- модель непрямой оценки состояния системы  И. Леунга путем  ее применения для определения приоритетности проектов при формировании содержания программы повышения IT-готовности.

Практическое значение полученных результатов. Изложенные в диссертации теоретические положения, разработанные подходы и полученные результаты доведены до уровня методик и рекомендаций по реализации миссии предприятия через формирование портфеля проектов создания продуктов ЭМ с точки зрения повышения IT-готовности предприятия.

К результатам, имеющих наибольшее практическое значение, относятся: предложенный подход, позволяющий формировать стратегию внедрения ИТ в отдельных подразделениях с позиций целей программы повышения IT-готовности предприятия в целом с учетом ограничений во времени и финансовых возможностей; разработан инструментарий, позволяющий менеджерам проектов создания продуктов ЭМ и менеджерам программ повышения IT-готовности принимать согласованные решения по развитию предприятия, для менеджеров программ повышения IT-готовности создан научно-методическую базу с структуризации программ повышения IT-готовности, созданием иерархической структуры работ по отдельным проектам повышения IT-готовности в целом; предложено интегрированный показатель IT-готовности предприятия, который отображает состояние и варианты возможного развития, что позволяет выполнять целенаправленный отбор вариантов инвестирования в развитие системы информационной поддержки процессов разработки, производства и управления.

Предложенный комплекс моделей и методов доведены до уровня инженерных методик управления программами повышения IT-готовности предприятия. Результаты диссертационного исследования внедрены на предприятиях энергетического машиностроения, что подтверждается соответствующими актами:

- в ПАО «Научно-производственное объединение им. М. В. Фрунзе» (акт внедрения от 25.05.2012 г.).

- в ОАО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения» (акт внедрения от 10.05.2012 г.).

Полученные в ходе исследования результаты внедрены в учебный процесс Сумского государственного университета при подготовке специалистов по специальности «Информационные технологии проектирования» (акт внедрения от 28.05.2012 г.).

Личный вклад соискателя. Все основные научные положения, выводы и рекомендации диссертационной работы получены автором лично.

В публикациях, написанных в соавторстве, автору диссертации принадлежат: классификация проектных действий с позиции теоретико-множественного представления, описание вариантов в рамках единого информационного пространства и механизмы повышения IT-готовности [1]; концепция формирования структуры программ повышения IT-готовности предприятий ЭМ [ 2]; модель внедрения программы повышения IT-готовности как системы управления компетенциями [3]; метод применения системного подхода к разработке структурно-функциональных моделей продуктов ЭМ [4]; модель программы повышения IT-готовности [5]; методы формирования моделей текущего и запланированного состояний программ повышения IT-готовности [6]; системные модели интеграции работ конструкторской и технологической подготовки производства [8]; особенности внедрения параллельного инжиниринга в проектах разработки сложной техники [9], основные принципы проектного подхода при реализации программ развития предприятий ЭМ [10] особенности перехода к проектно-ориентированному типу управления на примере ЭМ [11]; подходы к использованию параллельного инжиниринга как идеологии управления жизненным циклом изделий [12, 16, 18], варианты по использованию мультипроектного подхода к созданию продуктов ЭМ [13, 15], подходы к формированию программ повышения IT-готовности предприятий ЭМ [14, 17, 19].

Апробация результатов диссертации. Основные результаты диссертационной работы, выводы и предложения докладывались, обсуждались и получили одобрение на международных научно-практических конференциях: «Управление проектами в развитии общества (г. Киев, 2009 г., 2012 г.), «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами» (г. Харьков, 2009 г.), «Интегрированные компьютерные технологии в машиностроении» (г. Харьков, 2009 г., 2010 г.), «Проблемы создания и обеспечения жизненного цикла авиационной техники» (м . Харьков, 2010 г., 2011 г.), «Вакуумная, компрессорная техника и пневмоагрегаты» (г. Москва, 2010 г.), «Управление проектами: состояние и перспективы» (г. Николаев, 2010 г., 2011 г.), «Новые технологии в машиностроении» (г. Харьков - Рыбачье, 2010 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 работ, из которых 8 входят в перечень профессиональных изданий Украины (3 статьи - в научно-технических журналах, 5 статей - в сборниках научных трудов), 11 тезисов докладов - в материалах научных конференций. Общий объем публикаций - 4,75 п.л., из них 3,85 п.л. принадлежат лично автору.

Структура работы. Диссертационная работа содержит введение, четыре главы, приложения и список использованных источников. Полный объем составляет 184 страницы, 15 таблиц, 30 рисунков, из которых 6 таблиц и 5 рисунков на 11 отдельных страницах, 4 приложения на 16 страницах, список использованных источников из 155 наименований на 18 страницах.

ВЫВОДЫ

В диссертационной работе на основе проведенного исследования решено актуальную научно-прикладную задачу разработки моделей, методов и инструментальных средств управления проектами и программами повышения IT-готовности предприятий для реализации портфеля проектов создания продуктов ЭМ. Так же большое внимание в работе уделялось углублению и развитию теоретических положений процессов управления проектами и программами повышения IT-готовности и разработка практических рекомендаций по формированию содержания проектов и программ повышения IT-готовности предприятия ЭМ. Так же в работе была достигнута цель исследования, которая состояла разработке методов, моделей формирования программ повышения IT-готовности для увеличения эффективности реализации портфеля проектов создания продуктов энергетического машиностроения.

1. Анализ современного состояния и перспектив развития предприятий ЭМ позволил определить наличие связей между эффективностью реализации портфеля проектов создания продуктов ЭМ и состоянием информационной системы предприятия и доказал необходимость учета ее текущего и желаемого состояний при принятии решения по формированию содержания программы развития информационной системы предприятия ЭМ. Для возможности формализации в количественном видов указанных состояний был введен термин «IT-готовность», раскрытие сущности которого позволило сформировать концептуальную основу метода формирования программы повышения IT-готовности.

2. Для получения вариантов интеграции, учитывая особенности проектов создания продуктов ЭМ, следующие этапы разработки продуктов ЭМ, как процессы конструирования, рабочего, функционального, технологического проектирования и основные процессы разработки было построено модели вариантов интеграции проектных действий на рабочих местах, составляющих основу формирования организационной структуры предприятия ЭМ с учетом многовариантности системы информационной поддержки процессов разработки, производства и управления с точки зрения управления программой повышения IT-готовности.

3. На основании предложенной классификации видов обеспечения по направлениям развития систем информационной поддержки процессов создания продуктов ЭМ соответствии функциональной специализации элементов организационной структуры предприятия построена модель оценки текущего и запланированного состояний IT-готовности, с помощью которой уровень IT-готовности предприятия выражается в виде интегрированного показателя, формируется на основе экспертной оценки состояния видов обеспечения, элементов и уровней организационной структуры предприятия. Предложен комплекс показателей IT-готовности на всех уровнях организационной структуры по видам обеспечения, с использованием процедур в соответствии с принятой стратегии оценивания.

4. Для определения приоритетности проектов была разработана модель формирования программы повышения IT-готовности на основе модели косвенной оценки состояния системы И. Леунга. Приоритетность определяться путем оценки влияния изменения уровня IT-готовности на сокращение стоимости и времени реализации портфеля проектов создания продуктов ЭМ.

5. Углубление и развитие теоретических положений процессов управления проектами и программами повышения IT-готовности позволили разработать метод формирования программы повышения IT-готовности для решения задачи формирования содержания и планировании реализации программы повышения IT-готовности с учетом приоритетности проектов, временных ограничений и ресурсных возможностей предприятия с последующей оценкой ее эффективности с точки зрения уменьшения расходов на реализацию портфеля проектов создания продуктов ЭМ. Предложено оценивать эффективность программы IT-готовности как уменьшение расходов на реализацию портфеля проектов.

6. Разработана архитектура системы поддержки принятия решения при формировании и управлении программой повышения IT-готовности с использованием объектно-ориентированного подхода и языка UML. Данные инструментальные средства были использованы при разработке и планировании реализации проектов развития предприятий ЭМ. Результаты диссертационного исследования апробированы и внедрены на машиностроительных предприятиях г. Сумы для решения задач повышения эффективности их деятельности.

Список использованных источников

- Дружинин Е.А. Формирование основных положений программ повышения IT готовности предприятия на основании анализа обобщенного сценария проектирования портфеля проектов создания сложной техники / Е.А. Дружинин, Б.В. Гайдабрус // Системи озброєння і військова техніка.  Харьков: вид-во Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. – 2011.  № 2 (26). - С. 221 – 225.

- Дружинин Е.А. Структура программ повышения IT-готовности предприятий энергетического машиностроения / Е.А. Дружинин, Б.В. Гайдабрус // Научно-технический, производственный журнал «Компрессорное и энергетическое машиностроение».  Сумы: вид-во Международного института компрессорного и энергетического машиностроения. – 2010.  № 4 (22). - С. 37 - 39.

- Дружинин Е.А. Реализация стратегии диверсификации на основе управления компетенциями предприятия и его сотрудников / Е.А. Дружинин, М.В. Кравченко, Б.В. Гайдабрус // Восточно-европейский журнал передовых технологий, г. Харьков. – 2012. − № 1/11 (55). – С. 4 – 6.

- Концевич В.Г. Особливості застосування системного підходу до розробки функціональних схем твердо тільних моделей енергетичного устаткування / В.Г. Концевич, Б.В. Гайдабрус, В.В. Матвієнко // Геометричне та комп’ютерне моделювання: зб. наук. праць.  Харків: Харк. держ. університет харчування та торгівлі, 2009.  Вип. 25.  С. 101  107.

- Гайдабрус Б.В. Системный сценарий программы повышения IT готовности / Б.В. Гайдабрус, Е.А. Дружинин // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – № 4 (40). – С. 45 - 50.

- Болгаров А.Д. Влияние модели информационного взаимообмена на содержание программы информатизации / А.Д. Болгаров, О.К. Погудина, И.Н. Бабак, Б.В. Гайдабрус // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. - Харків: вид-во Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, 2011.  № 8 (98). - С. 266 – 274.

- Гайдабрус Б.В. Оценивание состояния ІТ-готовности предприятий энергетического машиностроения / Б.В. Гайдабрус // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – № 1 (41). – С. 128-136

- Гайдабрус Б.В. Информационная поддержка проекта реализации конструкторско-технологической подготовки производства при внедрении параллельного инжиниринга / Б.В. Гайдабрус, Г.П. Кирик, В.Г. Концевич // Вакуумная компрессорная техника и пневмоагрегаты: сб. труд. ІІІ Всероссийской молодежной научно-практической конференции.  Москва: вид-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012.  С. 213  220.

- Гайдабрус Б.В. Переваги впровадження паралельного інжинірингу в проектах розробки складної наукоємної техніки / Б.В. Гайдабрус, Е.А. Дружинін // Тези доповідей науково-технічної конференції «Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні».  Харків: ХАІ, 2009.  Том 1.  С. 152  153.

- Гайдабрус Б.В. Использование принципов проектного подхода при реализации программ развития предприятий энергетического машиностроения / Б.В. Гайдабрус // Тези доповідей VI міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Прискорення розвитку організації на основі проектного управління. – К.: Кнуба, 2009. – С. 41 – 43.

- Гайдабрус Б.В. Особливості переходу від командно-адміністративного типу управління до проектно-орієнтованого типу на прикладі наукоємних машинобудівних підприємств / Б.В. Гайдабрус, Е.А. Дружинин // Тезисы докладов VІI Международной научно-практической конференции «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами». – Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», 2009. – С. 29 – 30.

- Гайдабрус Б.В. Параллельный инжиниринг как идеология управления жизненным циклом изделия / Б.В. Гайдабрус, Е.А. Дружинин // Тези доповідей науково-технічної конференції «Проблеми створення та забезпечення життєвого циклу авіаційної техніки».  Харків: ХАІ, 2010.  С. 69.

- Гайдабрус Б.В. Мультипроектный подход к управлению жизненным циклом создания изделий энергетического машиностроения / Б.В. Гайдабрус, Е.А. Дружинин // Труды Двадцатой междуна-родной конференции «Новые технологии в машиностроении».  Харьков: ХАИ.  2010. – С. 37.

- Гайдабрус Б.В. Формирование программ повышения ИТ-готовности предприятий энергетического машинастроения / Б.В. Гайдабрус, Е.А. Дружинин, Ю.П. Толкунова // Тези доповідей VІ міжнар. наук.-практ. конф. «Управління проектами: стан та перспективи». – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 84  86.

- Гайдабрус Б.В. Мультипроетное управление ІТ-готовностью предприятия в рамках единого информационного пространства / Б.В. Гайдабрус, Е.А. Дружинин, М.В. Кравченко // Тези доповідей науково-технічної конференції «Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні».  Харків: ХАІ, 2010.  Том 1.  С. 55  56.

- Гайдабрус Б.В. Формирование системы информационной поддержки проектирования и управления жизненным циклом разработки изделия / Б.В. Гайдабрус, Е.А. Дружинин // Тези доповідей науково-технічної конференції «Проблеми створення та забезпечення життєвого циклу авіаційної техніки».  Харків: ХАІ, 2011.  С. 68.

- Дружинин Е.А. Программа повышения ИТ-готовности предприятия / Е.А. Дружинин, Б.В. Гайдабрус // Тези доповідей VІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Управління проектами: стан та перспективи». – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 106  109.

- Гайдабрус Б.В. Системы удаленного мониторинга компресорных станций концерна Укросметалл как інструмента информационной поддержки этапа эксплуатации жизненного цикла / Б.В. Гайдабрус, Г.П. Кирик, В.Г. Концевич // Вакуумная компрессорная техника и пневмоагрегаты: сб. труд. ІІІ Всероссийской молодежной научно-практической конференции. - Москва: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. - С. 213 - 220.

- Гайдабрус Б.В. Оценивание состояния ІТ готовности предприятия / Б.В. Гайдабрус // Тези доповідей IX міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». – К.: КНУБА, 2012. – С. 51  53.

- Украинский Советский Энциклопедический Словарь: в 3-х т. / Редкол. А.В. Кудрицкий (отв. ред.). – К.: Глав. ред. УСЭ. – 1988. – Т. 2. – 1988. – 768 с.

- Возный А.М. Методы, модели и информационные технологии проектов и программ развития наукоемких производств / А. М. Возный, А.Ю. Гайда, К. В. Кошкин, А. Н. Шамрай // Вісник Національного університету кораблебудування : електрон. серійне наук. вид. комбінов. використ. на DVD-ROM. – Миколаїв: НУК, 2010. – № 4.

- Украинский Советский Энциклопедический Словарь: в 3-х т. / Редкол. А.В. Кудрицкий (отв. ред.). – К.: Глав. ред. УСЭ. – 1988. – Т. 3. – 1988 – 772 с.

- Про затвердження переліку державних наукових і науково-технічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на 2002 – 2006 роки : постанова КМУ від 24 грудня 2001 р. №1716. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

- Про затвердження Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2010 року : постанова КМУ від 31 березня 2004 р. №423. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

- Про схвалення Державної програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки : постанова КМУ від 28 липня 2003 р. №1174. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

- Загальнодержавна комплексна програма розвитку високих наукоємних технологій : закон України від 9 квітня 2004 р. №1676IV. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

- Создание и развитие конкурентоспособных проектно-ориентированных наукоемких предприятий: монография / В.Н. Бурков, С.Д. Бушуев, А.М. Возный, К.В. Кошкин, С.С. Рыжков, Х. Танака, Л.С. Чернова, А.Н. Шамрай. – Николаев: изд-во Торубары Е.С., 2011. – 260 с.

- Функционально-стоимостной анализ в управлении проектами наукоемких предприятий: Монография / Е.Б. Данченко, Л.С. Чернова, Д.И. Бедрий, Е.В. Погорелова, А.И. Мазуркевич. – Днепропетровск: «IPMA-Press», 2011. – 237 с.

- Дружинин Е.А. Разработка формального описания ресурсного обеспечения плана научно-технического проекта / Е.А. Дружинин, Е.С. Яшина, Е.А. Коврикова // Вестник НТУ «ХПИ»: сб. научных трудов. Тематический вып. 39 «Системный анализ, управление и информационные технологии». – Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. – С. 159 – 164.

- Бирбраер Р.А. Методология реорганизации систем технической подготовки производства на основе моделей инженерного консалтинга: автореф. дис. ... докт. техн. наук: 05.02.22 / Бирбраер  Радислав  Александрович; Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского. – Москва, 2009. – 36 с.

- Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях: учеб.-метод. Пособие / Н.И. Новицкий. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 392 с.

- Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения : ГОСТ 15.001-88. – Введ. 01.03.1989. – М.: Изд. Стандартов, 1988. – 8 с.

- 2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення : ДСТУ 3973.– К.: Держстандарт України, 2001. – 18 с.

- Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения : ГОСТ 15.001-88. – Введ. 01.03.1989. – М.: Изд. Стандартов, 1988. – 8 с.

- Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення : ДСТУ 3974-2000. – К. : Держстандарт України, 2001. – 34 с.

- Единая система конструкторской документации. Техническое предложение : ГОСТ 2.118-73. – Введ. 01.01.1974. – Львів: НТЦ «Леонорм-стандарт», 2001. – С. 201 – 204.

- Единая система конструкторской документации. Эскизный проект : ГОСТ 2.119-73. – Введ. 01.01.1974. – Львів: НТЦ «Леонорм-стандарт», 2001. – С. 205 – 208.

- Единая система конструкторской документации. Технический проект : ГОСТ 2.120-73. – Введ. 01.01.1974. – Львів: НТЦ «Леонорм-стандарт», 2001. – С. 209 – 212.

- Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять : ДСТУ 3321-96. – К. : Держстандарт України, 1996. – 33 с.

- Единая система технологической документации. Стадии разработки и виды документов : ГОСТ 3.1102-81 . – К. : Держстандарт України, 1996. – 33 с.

- Система технологічної документації. Терміни та визначення : ДСТУ 2391-94. – К. : Держстандарт України, 1994. – 34 с.

- Система розроблення та постановки продукції на виробництво. Основні терміни та визначення : ДСТУ 3278-95. – К. : Держстандарт України, 1994. – 34 с.

- Вумек Джеймс П. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании / Джеймс П. Вумек, Даниел Т. Джонс. – М.: «Альпина Паблишер», 2011. – 118 с.

- Шук Дж. Учитесь видеть бизнес-процессы: Практика построения карт потоков создания ценности (2-е издание) / Дж. Шук, М. Ротер— М.: «Альпина Паблишер», 2008. – 234 с.

- Джордж Л. Майкл. Бережливое производство + шесть сигм. Комбинируя качество шести сигм со скоростью бережливого производства / Джордж Л. Майкл. — М: «Альпина Паблишер». – 380 с.

- Лайкер Дж. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира / Дж. Лайкер — М.: «Альпина Паблишер», 2011. – 258 с.

- Оно Т. Производственная система Тойоты: уходя от массового производства / Т. Оно. — М: Издательство ИКСИ, 2012. – 214 с.

- Синго С. Изучение производственной системы Тойоты с точки зрения организации производства / С. Синго.  М: ИКСИ, 2010. – 128 с.

- Бурков В.Н. Модели и методы мультипроектного управления / В.Н. Бурков, О.Ф. Квон, Л.А. Цитович.  – М.: Институт проблем управления РАН, 1997. – 62 с.

- Товб А.С., Ципес Г.Л. Стандарты и нормы в управлении проектами / А.С. Товб, Г.Л. Ципес // Управление проектами и программами. – 2010. – № 01 (21). – С. 76-79.

- Чернов С.К. Управление проектами и информационные технологии на современном этапе развития наукоемкого предприятия / С.К. Чернов // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – № 2 (18). – С. 10 – 16.

- Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования: Учеб. для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. – 336 с.

- Котляров А.В. Метод интеграции информационных систем при создании новой техники : дис. … канд. техн. наук. 05.13.06: «Информационные технологии» / Александр Владимирович Котляров ; Харьков 2009 г. – 219 с.

- Miller E. Интеграция PLM- и ERP-систем. Часть I / E. Miller, J. McKrel // CAD/CAM/CAE Observer. – 2006. – № 1 (25). – С. 25 – 27.

- Miller E. Интеграция PLM- и ERP-систем. Часть II / E. Miller, J. McKrel // CAD/CAM/CAE Observer. – 2006. – № 2 (26). – С. 28 – 30.

- Зыков С.В. Концепция и методология интегрированного проектирования корпоративных информационных систем глобальной среды вычисления / С.В. Зыков // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика, 2006. – №2. – С. 15 – 20.

- Модели, методы и алгоритмическое обеспечение проектов и программ развития наукоемких производств: Монография / А.М. Возный, В.В. Драгомиров, А.Я. Казарезов, К.В. Кошкин, Н.В. Фатеев, Ю.Н. Харитонов, С.К. Чернов. – Николаев: НУК, 2009. – 194 с.

- Механизмы управления проектами и программами регионального и отраслевого развития: Монография / В.Н. Бурков, В.С. Блинцов, А.М. Возный, К.В. Кошкин, К.М. Михайлов, Ю.Н. Харитонов, С.К. Чернов, А.Н. Шамрай. – Николаев: видавництво Торубари О.С., 2010. – 176 с.

- Возный А.М. Принципиальные подходы формирования программ развития судостроительной отрасли Украины / А.М. Возный, К.В. Кошкин, А.Н. Шамрай. – Миколаїв: НУК, 2010. – № 4 (433). – С. 140 – 147.

- Кошкин К.В., Возный А.М., Яни А.Ю. Неструктурированные проектные решения для информационных систем с использованием когнитивных моделей  / К.В. Кошкин, А.М. Возный, А.Ю. Яни // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков: Техн. центр, 2012. – 1/10 (55). – С. 21 – 23.

- Елизева А.В. Формализованное представление информационных взаимосвязей логистических задач производственного предприятия / А.В. Елизева, О.В. Малеева, Э.В. Лысенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2011. – №2 (50). – С. 132 – 138.

- Бушуев С.Д. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0). –  К.: ІРІДІУМ, 2006. – 208 с.

- Информационные технологии организационного управления сложными социотехническими системами / О.Е. Федорович, Н.В. Нечипорук, Е.А. Дружинин, А.В. Прохоров. – Харьков: Нац. Аэрокосмический ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2002. – 295 с.

- Bensoussan, BE and Fleisher, CS (2008) Analysis without paralysis. 10 tools to make better strategic decisions. London: FT Press.

- Choo, CW. (2002) “Environmental Scanning as Strategic Organizational Learning” Chapter 4 in Information Management in the Intelligent Organization 3rd Edition.

- Myburgh, S. (2004) “Competitive Intelligence: Bridging Organizational Boundaries” Information Management Journal, March/April, 46-55.

- Стратегический менеджмент (Авторизований доступ) / Под ред. А.Н. Петрова. – СПб. : Питер, 2005. – 496 с.

- Стратегия предприятия и стратегический менеджмент: учебное пособие / Ред.: Ю.В. Соболев, В.Л. Дикань,А.Г. Дейнека, Л.А. Позднякова. – Х.: Олант, 2002. – 416 с

- Мазорчук М.С. Анализ возможности развития предприятий на основе анализа реализации проектов создания сложной техники / М.С. Мазорчук, И.С. Палий, А.П. Бегун //Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2003. – №4 (4).  – С.199 – 204.

- Мазорчук М.С. Оценка приоритетности проектов на основе стратегии развития предприятия / М.С. Мазорчук, И.С. Палий, А.П. Бегун // Радіоелектронні  і комп'ютерні системи. – 2004. – №1 (5). – С. 53 – 56.

- Возный А.М. Разработка и реализация инновационных проектов и программ развития наукоемких производств / А.М. Ввозный, А.Ю. Гайда, К.В. Кошкин, А.Н. Шамрай // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – № 4 (32). – С. 5 - 11.

- Модели, методы и алгоритмическое обеспечение проектов и программ развития наукоемких производств : монография / А.М. Возный, В.В. Драгомиров, А.Я. Казарезов, К.В. Кошкин и др. – Николаев: НУК, 2009. – 194 с.

- Норенков И.П. Информационная поддержка наукоемких изделий / И.П. Норенков, П.К. Кузьмик. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 320 с.

- CMM-I. Capability Maturity Model Integration – version 1.1 – for System Engineering and Software Engineering – CMMI-SE/SW/IPPD/SS, V1.1 continuous representation CMU/SEI-2002-TR-011 ESCTR-2002.

- The Capability Maturity Model for Software, Version 1.1. Mark C. Paulk. 1998. Software Engineering Institute. Carnegie Mellon University, Pittsburg, PA 15213-3890.

- PMI, Organization Project Management Maturity Model (OPM3) Knowledge Foundation. 2003. – 150 p.

- Kerzner H. Strategic planning for project management maturity model / H. Kerzner. – New York: John Wiley &Sons, 2001.

- Глушков В.М., Цейтлин Г.Е., Ющенко Е.А. Алгебра, языки, программирование.- К.: Наукова думка, 1974. - 328 с.

- Дружинин Е.А. Проектирование автоматизированных производственных систем : Учеб. пособие. / Е.А. Дружинин, М.А. Латкин, М.М. Митрахович. –– Харьков: Нац. Аэрокосмический ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2002. – 41с.

- Руководство по управлению инновационными проектами и программами : т.1, версия 1.2 / пер. на рус. язык под ред. С.Д. Бушуева. – К. : Наук. світ, 2009. – 173 с.

- Дружинин Е.А. Методологические основы риск-ориентированного подхода к управлению ресурсами проектов и программ развития техники : дис. … д.т.н. : 05.13.22 / Дружинин Евгений Анатольевич; Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт». – Харьков: 2006. – 403 с.

- Арчибальт Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами / Р.Арчибальт. – М.: ДМК Пресс; Компания АйТи, 2006. – 472 с.

- Баркалов С.А. Математические основы управления проектами : учебн. пособ. / С.А. Баркалов, В.И. Варапаев, Г.И. Секлетова и др. Под ред. В.Н. Буркова. – М.: Высшая школа, 2005. – 423 с.

- Бушуєв С.Д. Динамічне лідерство в управлінні проектами: Монографія / С.Д. Бушуєв, В.В. Морозов. – К.: Українська асоціація управління проектами, 2001. – 312 с.

- Вендров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем / А.М. Вендров. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 177 с.

- Моделирование организационной структуры промышленного предприятия / Б.И. Герасимов, А.В. Шубин, А.П. Романов. – Тамбов: изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. – 136 с.

- Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / П.Ф. Друкер. – М.: изд-во Вильямс, 2007. – 272 с.

- Кверк Б. Создавая связи. Внутрикорпоративные коммуникации в бизнес-стратегии / Б. Кверк. – М.: Изд-во «Вершина», 2006. – 416 с.

- Мазур И. И. Управление проектами: уч. пособ. / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И. И. Мазура.и др. – М. : Омега-Л, 2009. – 1035 с.

- Мескон М. Основы менеджмента : учебник / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с англ. – М.: Дело, 2000. – 701 с.

- Шахнович И.В. Современные технологии беспроводной связи / И.В. Шахнович. – М.: Техносфера, 2006. – 288 с.

- Информационные технологии организационного управления сложными социотехническими системами / О.Е. Федорович, Н.В. Нечипорук, Е.А. Дружинин, А.В. Прохоров.  – Харьков: Нац. Аэрокосмический ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2002. – 295с.

- Innovative principles for managing development programs
Azarov N.Y., Yaroshenko F.A., Bushuyev S. D. Second edition. – K.: «Summit-Book», 2012. – 576 p.

- Руководство по управлению инновационными проектами и программами предприятий : Т.1, версия 1.2 / пер. на рус. язык под ред. С. Д. Бушуева. – К.: Наук. світ, 2009. – 173 с.

- A Guide to the project management body of knowledge (PMBoK Guide 4th Ed.). – USA: PMI, 2008. – 241 p.

- Мазур И. И. Управление проектами: уч. пособ. / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И. И. Мазура.и др. – М. : Омега-Л, 2009. – 1035 с.

- Большие системы: моделирование организационных механизмов / В.Н. Бурков и др. – М.: Наука, 1989. – 245 с.

- Верба В.А. Проектний аналіз : підручник / В.А.Верба, О.А. Загородніх. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.

- Ахундов В.М. Системный анализ в экономических исследованиях : учебник / В.М. Ахундов В.М. – М.: МАИ, 1987. – 208 с.

- Управление инновационными проектами : учеб. пособ. / Под ред. проф. В.Л. Попова. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 336 с.

- Калинин В.Н. Теория систем и оптимального управления. Ч.1. Основные понятия, математические модели и методы анализа систем / В.Н. Калинин, Б.А.Резников, Е.И.  Варакин. – Л.: ВИКИ им. А.Ф. Можайского, 1979. – 319 с.

- Рыжов А.П. Элементы теории нечетких множеств и измерения нечеткости / уч. пособ. / А.П. Рыжов. – М.: Диалог-МГУ, 2003. – 81 с.

- Трахтенгерц Э.А. Методы компьютерной поддержки формирования целей и стратегий в нефтегазовой промышленности / Э.А. Трахтенгерц, Ю.П. Степин. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 344 с.

- Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств : пер. с франц. / А. Кофман. – М.: Радио и связь, 1982. – 432 с.

- Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений : пер. с англ. / Л. Заде. – М.: Изд-во «Мир», 1976. – 167 с.

- Нечёткие множества и теория возможностей. Последние достижения : пер. с англ. / под ред. Р.Р. Ягера – М.: Радио и связь, 1986. – 408 с.

- Круглов В.В. Нечёткая логика и искусственные нейронные сети : учеб. пособ. / В.В. Круглов,  М.И. Дли,  Р.Ю. Голунов. – М.: Изд-во Физ.-мат. лит-ры, 2001. –224 с.

- Коляда О. П. Портфельне планування у процесі реалізації стратегії розвитку вищого навчального закладу /дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Оксана Петрівна Коляда. – Луганськ, 2011. – 222 с.

- Гладка О. М. Стратегічні віхові рішення в проектах девелопменту нерухомості /дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Олена Миколаївна Гладка. – Луганськ, 2012. – 212 с.

- Рач В. А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб. / В. А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва; за ред. В. А. Рача. – К.: «К.І.С.», 2010. – 276 с.

- Рач В. А. Методологія системного підходу та наукових досліджень: навчальний посібник / В. А. Рач, О. В. Ігнатова. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010. – 210 с.

- Недосекин А.О. Оценка риска бизнеса на основе нечетких данных: монография / А.О. Недосекин. – СПб, 2002 – 100 с.

- Возний А.М. Разработка и реализация инновационных проектов и программ развития наукоёмких производств / А.М. Возний, А.Ю. Гайда, К.В. Кошкин, А.Н. Шамрай // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – № 4 (32). – С. 6 – 12.

- Мироненко Н.А. Применение элементов концепции бережливого производства в условиях рецессии на машиностроительном предприятии / Н.А. Мироненко, И.Р. Островский // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – № 3 (35). – С. 18 – 22.

- Мессарович М.Д. Теория иерархических многоуровневых систем / М.Д. Мессарович, Д. Мако, И. Такахара. – М.: Мир, 1973. – 344 с.

- Мессарович М., Такахара И. Общая теория систем. Математические основы. / М. Мессарович, И. Такахара. – М.: Мир, 1978. – 312 с.

- Райзберг Б.А. Программно-целевое планирование и управление : учебник, серия «Высшее образование» / Б.А. Райзберг, А.Г. Лобко. – М.: ИНФРА, 2002. – 432 с.

- Социально-экономический, системный, ресурсный, оптимизационный, программно-целевой, экспоненциальный подходы: Эффектное управление; Экономика строительства : учебное пособие для вузов Изд. 2-е, перераб. , доп. Чистов Л.М. – Питер, 2003. – 637с.

- Проблемы программно-целевого планирования и управления / Под ред. Г.С. Поспелова. – М.: Наука, 1981. – 464 с.

- Клиланд Д. Системный анализ и целевое управление / Д. Клиланд, В. Кинг. – М.: Сов. радио, 1974. – 280 с.

- Антонов А.В. Системный анализ : учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 2004. – 454 с.

- Александров Л.В., Шепелев Н.П. Системный анализ при создании и освоении объектов техники / Л.В. Александров, Н.П. Шепелев. – М.: НПО «Поиск», 1992. – 88 с.

- Попов Ю.И. Управление проектами : серия учебников для программы МВА / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко.  Инфра-М, 2008, – 208 с.

- Дипроуз Д. Управление проектами / Д. Дипроуз. – М.:Эксмо, 2008. – 240 с.

- Волков И. М. Проектный анализ: Учебник / И.М. Волков, М.В. Грачева–  М.: ЮНИТИ, 1998. – 380 с.

- Волкова В.Н. Теория систем : учебник для студентов вузов / В.Н. Волкова, А.А. Денисов. – М.: Высшая школа, 2006. – 511 с.

- Теория систем и системный анализ в управлении организациями : справочник. / Под ред. В.Н. Волковой и А.А. Емельянова. — М.: Финансы и статистика, 2006. – 848 с.

- Денисов А.А. Теория больших систем управления / А.А. Денисов, Д.Н. Колесников. – Л.: Энергоиздат, 1982. – 288 с.

- Теоретические основы системного анализа / Новосельцев В.И., Тарасов Б.В., Голиков В.К., Демин Б.Е.; Под ред. В.И. Новосельцева. – М.: Майор, 2006. – 592 с.

- Системные технологии в управлении проектами / О.Е. Федорович, Е.А. Дружинин, Е.С. Яшина, М.С. Мазорчук.– Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2001.– 92 с.

- Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ : учеб. пособие / Ю.П. Сурмин. – К.: МАУП, 2003. — 368 с.

- Оре О. Теория графов / О. Оре. – М.: Наука, 1968. – 457 с.

- Бурков В.Н. Теория графов в управлении организационными системами / В.Н. Бурков, А.Ю. Заложнев, Д.А. Новиков. – М.: Синтег, 2001. – 124 с.

- Харрари Ф. Теория графов / Ф. Харрари. – М.: Мир, 1973. – 300 с.

- Глушков В.М. Алгебра, языки, программирование / В.М. Глушков, Г.Е. Цейтлин, Е.А. Ющенко. – К.: Наукова думка, 1974. – 328 с.

- Илюшко В.М. Системные средства моделирования в задачах проектирования / В.М. Илюшко, О.Е. Федорович, М.М. Митрахович // Информационные системы. – Х.: НАНУ, ХВУ, 1998. – С.73 – 77.

- Люгер Ф. Д. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем, 4-е издание.: Пер. с англ. / Ф.Д. Люгер. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 864 с.

- Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф Базы знаний интеллектуальных систем : учебник / Т.А. Гаврилова. – СПб: Питер, 2000. – 384с.

- Грудспенкис Я.А. Возможности интеллектуального синтеза структуры сложных технических систем / Я.А. Грудспенкис // Методы и системы принятия решений. Экспертные системы в автоматизированном проектировании. – Рига: РПИ, 1990. – С.130 – 142.

- Игнатьева А.В. Исследование систем управления: учеб. пособие для вузов / А.В. Игнатьева, М.М. Максимцов. –  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 157 с.

- Бешелев С.Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич. – М.: Статистика, 1974. – 160 с.

- Вітлінський В.В. Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. посібник / В.В. Вітлінський, П.І. Верчено, А.В. Сігал та ін.;  за ред. В.В. Вітліннського. – К.: КНЕУ, 2002. – 446 с.

- Добров Е.М. Экспертные оценки в  научно-техническом  прогнозировании / Е.М. Добров, Ю.В. Ершов, Е.И. Левин. – К.: Наукова думка, 1974. – 160 с.

- Бережная Е.В. атематические методы моделирования экономических систем : учеб. пособ. / Е.В. Бережная, В.И. Бережной. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 268 с.

- Багриновский К.А. Экономико-математические методы и модели (микроэкономика) : учебное пособие / К.А. Багриновский, В.М. Матюшок. – М.: РУДН, 1999. – 183 с.

- Основы моделирования сложных систем / Под ред. И.В. Кузьмина. – К.: Вища школа, 1981. – 359 с.

- Илюшко В.М. Формирование системных принципов построения автоматизированных систем обработки информации и управления / В.М. Илюшко, М.И. Луханин, Д.С. Царегородцев //Функционирование предприятий в период становления рыночных отношений. Международный АПК. – Орёл: ОМГП, 1992. – C. 56 – 57.

- Илюшко В.М. Проектирование микропроцессорных систем управления роботизированными комплексами / В.М. Илюшко, И.В. Чумаченко. – Харьков: Харьк. авиац. ин-т, 1984. – 95 с.

- Глушков В.М. Теория алгоритмов и формальные преобразования микропрограмм / В.М. Глушков // Кибернетика. – 1966. – С.15 – 24.

- Илюшко В.М. Методы и модели информационной технологии проектирования мета систем : дис… д-ра т. н. : 05.13.22 / Илюшко ; Харьковский авиационный институт им. Н.Е. Жуковского. – Харьков, 1998. – 478 с.

- Илюшко В.М. Методология создания сложных автоматизированных комплексов и систем / В.М. Илюшко, А.В. Величко, М.И. Луханин // Proceeding IV international conference «New Leading - technologies in machine building», Rybachie, Kharkov. – 1995. – P. 94 – 96.

- Родионова О.А. Логистические системы в ресурсном обеспечении потенциала предприятия / О.Ю. Родионова // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр.  Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012.  №1 (41).  С. 83 – 88.

- Ивченко Г.И. Теория массового обслуживания / Г.И. Ивченко, В.А. Каштанов, И.Н. Коваленко. – М.: Высшая школа, 1982. – 256 с.

- Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных проектов: пер. с нем. / Г. Бирман, С. Шмидт.  – М.: ЮНИТИ, 1997. – 631 с.

- Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций: пер. с англ. / В. Беренс, П.М. Хавранек; Ин-т пром. развития (Информэлектро). Акад. инвестиций и экономики стр-ва. АОЗТ "Интерэксперт". – Изд. перераб. и доп. – М.: ИНТЕРЭКСПЕРТ, 1995. – 527 с.

- Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев. – М.:Финансы и статистика, 2001. – 768 с.

- Царев В.В. Внутрифирменное планирование / В.В. Царев.  – СПб: Питер, 2002. – 496 с.

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. – Утверждено Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ                                                               по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 года, № ВК 477.

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. – Госстрой России, Министерство экономики РФ, Министерство финансов РФ, Госкомпром России. Утверждено 31 марта 1994, №7-12/47.

- Методика визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво. – К.: Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції та Міністерства фінансів України від 26.09.2001 №218/226. – 33 с.

- Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Д.В. Лысенко. – М.: ИНФРА. –2008. – 319 с.

- Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособие для вузов / П.П. Табурчак, А.Е. Викуленко, Л.А. Овчинникова и др. – Ростов н/Д:Феникс, 2002. – 352 с.

- Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркорьян. М.: КНОРУС, 2008. 552 с.

- Дружинин Е.А. Основные подходы к оценке эффективности некоммерческих проектов / Е.А. Дружинин, В.А. Бек, И.Н. Цихмистро // Системи обробки інформації: зб. наук. праць Харківського Університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. – Вып.6 (22). – Х., 2002. – С. 299 – 305.

- Баулин С. А. Модели и методы управления космической программой Украины с учетом ограниченности ресурсов : дис… к.т.н. : Баулин ; Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт». – Харьков, 2009. – 204 с.

- Рынок ПО: Обзор систем электронного документооборота Арам Пахчанян, вице-президент компании ABBYY, Дмитрий Романов, директор Департамента систем ДОУ компании АйТи. – Режим доступа : http://www.cnews.ru/reviews/index.shtml?2002/05/17/140012.

- Бурков В.Н. Как управлять проектами / В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. –М.: Синтег, 1997. – 188 с.

- Кобиляцький Л.С. Управління проектами / Л.С. Кобиляцький. – К.: МАУП, 2002. – 198 с.

- Voropajev V.I. Project management in Russia / V.I. Voropajev. – USA: PMI, 1997. – 240 p.

- Воропаев В.И. Системное представление Управления проектами. В кн.: Сборник трудов международного симпозиума : «Управление проектами: Восток-Запад – Грань Тысячелетий» Москва, 1-4 декабря / В.И. Воропаев, Г.И. Секлетова. –, 1999. СОВНЕТ. – М.: СОВНЕТ, 1999. – Т. 1. – С. 71 – 77.

- Технология системного моделирования / Под ред. С.В. Емельянова и др.  М.: Машиностроение; Берлин: Техник, 1988.  520 с.

- Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами. 	Пер. с англ. / Р. Арчибальд.– М.: ДМК Пресс, 2002.– 464 с

- Ларичев О.И. Объективные модели и субъективные решения.  М.: Наука, 1987. – 191 с.

- Каменова М., Коптелов А. Совершенствование деятельности ИТ-подразделения / М. Каменова, А. Коптелов. – Byte Россия, 2005– № 8.

- Norton D., Kaplan R. The Balanced Scorecard: translating strategy into action / D.Norton, R.Kaplan. – Harvard Business Press, 1996.

- Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений / Л.Заде. – М.: Мир, 1976. – 167 с.

- Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств / А. Кофман. – М.: Радио и связь, 1982. – 432 с.

- Коваль Р.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів влади: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Коваль Роман Анатолійович; Класичний приватний університет, Запоріжжя. – Запоріжжя, 2008. – 24 c.

- Нестеренко О.В. Основи побудови автоматизованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади / О.В. Нестеренко. – К.: Наук. думка, 2005. –  628 с.

- Деменков М.Е. Повышение эффективности конструкторско-технологического проектирования на основе интегрированной модели жизненного цикла изделий : дис...к.т.н: / 05.13.06 : Деменков Максим Евгеньевич; Московский государственный технологический университет. – Москва, 2005. – 219 с.

- Карпов Ю.Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic 5 / Ю.Г.  Карпов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 400 с.

- Башарин В.Г. Модели информационно–вычислительных систем / В.Г. Башарин. – М.: Наука, 1993. – 69 с.

- Попов А.О. Информационно-коммуникационные технологии как фактор совершенствования государственного регулирования национальной экономики в условиях информационного общества : автореф. дис. ... к.э.н: : 08.00.05, 08.00.13 / Попов Артем Олегович; Государственный университет управления. – Москва, 2008 – 24 с.

- Маслянко П.П. Основні положення методологій системного проектування інформаційно-комунікаційних систем / П.П. Маслянко // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2007. – № 6. – С. 54 – 60.

- Мазур И.И., Шапиро В.Д., Титов С.А. Управление проектами: Спарвочник для профессионалов.  М.: Высш. шк., 2001. – 875 с.