Друзенко, Александр Валерьевич Развитие методов управления предпринимательскими рисками инвестиционно-строительного проекта на основе проактивной парадигмы

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

кандидат наук Друзенко, Александр Валерьевич

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1. Сложившаяся методология управления предпринимательскими рисками в инвестиционно-строительной сфере

1.1. Современные проблемы рисков инвестиционной деятельности в строительстве

1.2. Сложившиеся подходы управления рисками

1.3. Инвестиционно-строительный проект как объект риск-менеджмента

Выводы по первой главе

Глава 2. Развитие научных методов идентификации предпринимательских рисков инвестиционно-строительных проектов

2.1. Уточнение классификации предпринимательских рисков ИСП

2.2. Критериальный анализ научных методов идентификации предпринимательских рисков

2.3. Идентификация критических рисков ИСП на основе метода В1А

Выводы по второй главе

Глава 3. Развитие методических подходов риск-

менеджмента ИСП

3.1. Планирование механизмов реагирования на предпринимательские риски ИСП

3.2. Операционный метод управления предпринимательскими рисками ИСП

Выводы по третьей главе

Заключение

Список литературы

Приложение А Справка о внедрении результатов исследования в

ООО "ИркутскГлавСтрой"

Приложение В Справка о внедрении результатов исследования в

ООО Строительная компания "Крепость"

6

6